( Projekt)                                     UMOWA

Zawarta w dniu ... 2008 r. pomiędzy :
Zarządem Powiatu Grójeckiego zwanym dalej„Zamawiającym „ 
reprezentowanym przez :
a firmą:
zwaną dalej „Wykonawcą”
reprezentowaną przez :

§ 1
1. W oparciu o wyniki przeprowadzonego przetargu nieograniczonego w dniu .....2008 r Zamawiający zleca , a Wykonawca przyjmuje do wykonania zadanie :

Wykonanie nawierzchni bitumicznej w ciągu drodze powiatowej  nr 1614W Trzylatków – Kozietuły   ul. Sadurkowska w Błędowie

Zakres robót: Odcinek  330,00 mb

Miejsce realizacji zamówienia: powiat Grójec , Gmina BŁEDÓW

2. Realizacja robót prowadzona będzie zgodnie z obowiązującymi przepisami, polskimi 
normami i zasadami wiedzy technicznej oraz należytą starannością w ich wykonaniu, 
dobrą jakością i bezpieczeństwem.
                                                                      § 2
1. Zamawiający zobowiązuje się przekazać Wykonawcy teren budowy w ciągu 7 dni po 
podpisaniu Umowy.
2. Termin rozpoczęcia robót po przekazaniu terenu budowy: w ciągu 7 dni
3. Realizacja przedmiotu umowy będzie się odbywała do dnia  31.08.2008 r.

                                                                        § 3
1. Wartość robót jest określona na kwotę w wysokości:
Cena netto: 
Podatek VAT 22 % 
Cena brutto: 
Słownie: .
2. Podstawę do określenia wyżej wymienionej kwoty stanowi Oferta stanowiąca także załącznik do Umowy. 
3. Kwota określona w ust.1 zawiera wszelkie koszty związane z realizacją zadania.

§ 4
1. Zamawiający powierza funkcję inspektora nadzoru w osobie: 
..............................
Zmiana inspektora wymaga pisemnego zawiadomienia Wykonawcy.
2. Wykonawca ustanawia Kierownika Budowy w osobie: .................
Zmiana kierownika budowy wymaga pisemnego zawiadomienia Inwestora.
                                                                         § 5
1. Wykonawca zobowiązuje się strzec mienia wymienionego w protokole przekazania placu budowy, zabezpieczyć i oznakować roboty, dbać o stan techniczny i prawidłowość oznakowania przez cały czas realizacji zadania oraz zapewnić warunki bezpieczeństwa.
2. W trakcie realizacji robót Wykonawca będzie utrzymywał teren budowy w stanie wolnym od przeszkód komunikacyjnych oraz będzie usuwał i składował wszelkie urządzenia pomocnicze, zbędne materiały, odpady i śmieci oraz niepotrzebne urządzenia prowizoryczne.
3 Po zakończeniu robót Wykonawca zobowiązany jest uporządkować teren budowy
i przekazać go Zamawiającemu w dniu odbioru robót.
                                                                        § 6
1. Wykonawca zobowiązuje się wykonać  pełny zakres rzeczowy robót.
2. Wykonawca przyjmuje na siebie następujące obowiązki szczegółowe:
- informowania Zamawiającego o konieczności wykonania robót dodatkowych i zamiennych, 
w terminie 7 dni od stwierdzenia konieczności ich wykonania,
- informowania Inspektora Nadzoru o terminie odbioru robót zanikających lub ulegających 
zakryciu. Jeżeli Wykonawca nie poinformuje o tych faktach:
- będzie zobowiązany do odkrycia robót lub wykonania otworów niezbędnych do zbadania 
robót, a następnie przywrócenia roboty do stanu pierwotnego 
- w przypadku zniszczenia lub uszkodzenia robót - naprawienia ich lub doprowadzenia do 
stanu poprzedniego. 
                                                                     § 7
Strony ustanawiają odpowiedzialność za niewykonanie lub nienależyte wykonanie zobowiązań umownych w formie kar umownych w następujących wypadkach i wysokościach: 
1. Wykonawca płaci Zamawiającemu kary umowne :
a/ za zwłokę w wykonaniu przedmiotu umowy w wysokości 0,5 % kwoty określonej w § 3 za 
każdy rozpoczęty dzień zwłoki

b/ za każdy dzień opóźnienia  w usunięciu wad stwierdzonych przy odbiorze lub w okresie rękojmi za wady w wysokości 0,1 % kwoty określonej w § 3 
c/ z tytułu odstąpienia od umowy z przyczyn zależnych od Wykonawcy – w wysokości 10 % 
kwoty określonej w § 3
2. Zamawiający płaci Wykonawcy kary umowne :
a/ z tytułu odstąpienia od umowy wskutek okoliczności leżących po stronie Zamawiającego 
w wysokości 5 % kwoty określonej w § 3 
b/ za zwłokę w zapłacie faktury w wysokości ustawowej dla płatności nieterminowych. Wysokość odsetek od płatności nieterminowych publikowane są w organie rządowym „Dziennik Ustaw”.

§ 8
1. Odbiór końcowy nastąpi po wykonaniu wszystkich elementów robót będących 
przedmiotem umowy . Z czynności odbioru będzie spisany przez przedstawicieli 
obu Stron, protokół zawierający wszystkie ustalenia dokonane w toku odbioru, jak też 
terminy wyznaczone na usunięcie stwierdzonych przy odbiorze wad.
2 W przypadku zaistnienia potrzeby usunięcia wad Wykonawca zobowiązany jest do 
zawiadomienia Zamawiającego o ich usunięciu oraz żądania wyznaczenia terminu na 
odbiór zakwestionowanych uprzednio robót jako wadliwych.
3 Przed dokonaniem końcowego odbioru Wykonawca przedłoży stosowne atesty na 
wbudowane materiały.
                                                                 § 9
1. Wykonawca udziela Zamawiającemu gwarancji na przedmiot umowy. Termin gwarancji 
wynosi 36 miesięcy od daty odbioru przez Zamawiającego.
2. Wykonawca zobowiązuje się do usuwania usterek na własny koszt w terminie nie 
dłuższym niż 3 dni od daty zgłoszenia przez Zamawiającego.
3. W przypadku nie wywiązania się z obowiązku określonego w ust.2 Zamawiający 
obciąży Wykonawcę kosztami usunięcia usterek.
                                                            § 10
1. Rozliczenie nastąpi fakturą końcową po zakończeniu całości robót stanowiących przedmiot umowy i ich odbiorze . Fakturę końcową Wykonawca wystawi na podstawie podpisanego przez obie strony protokółu końcowego odbioru, a w przypadku stwierdzenia usterek po protokolarnym odebraniu ich usunięcia. 
2. Termin zapłaty faktur ustala się na :  do 30 dni od daty dostarczenia przez Wykonawcę 
dokumentów rozliczeniowych. 
                                                          § 11
1. W sprawach nie uregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie przepisy K.C.
2. Wszystkie problemy i sprawy sporne wynikające z umowy , dla których strony nie znajdą polubownego rozwiązania , będą rozstrzygane zgodnie z przepisami prawa przez Sąd  właściwy terytorialnie dla Zamawiającego. 
                                                           § 12
Integralną częścią umowy są dokumenty przetargowe.
                                                              § 13
Umowę sporządzono w dwóch egzemplarzach po 1 egzemplarzu dla każdej ze stron.

ZAMAWIAJĄCY                                                                WYKONAWCA