# Umowa-Projekt   /  I    / 2008

zawarta w dniu  ………. 2008 r. w Grójcu pomiędzy

Zarządem Powiatu Grójeckiego ul. Piłsudskiego 59 05-600 Grójec, reprezentowanym przez :

- Starostę Powiatu     –  Janusza Różyckiego.

- Wicestarostę           –  Mariana Górskiego.

zwanym dalej Zamawiającym, posiadający NIP 797 15 85 521

a firmą  …………  ul……………….. reprezentowaną przez  :

1 ……………………  - Właściciel

2……………….         -  Właściciel

zwaną dalej  Wykonawcą, posiadającą NIP………………….. o następującej treści :

§ 1

- W oparciu o wyniki przeprowadzonego w dniu  …………....2008  przetargu nieograniczonego  Zamawiający zleca a  Wykonawca przyjmuje do wykonania zadanie inwestycyjne  pt.  „ Przebudowa instalacji centralnego ogrzewania oraz instalacji zimnej i ciepłej wody w  budynku Starostwa Powiatowego w Grójcu ” oraz zgodnie ze specyfikacją istotnych warunków zamówienia oraz złożoną ofertą.

- Wykonawca zapoznał się z materiałami ,dokumentacją techniczną, terenem budowy i stwierdził, że warunki są wystarczające do wykonania przedmiotu umowy.

- Wykonawca będzie na własny koszt nanosił zmiany w dokumentacji projektowej, geodezyjnej oraz dokona uzgodnienia w ZUD na wprowadzane zmiany, które powstały z inicjatywy  Wykonawcy. Każda zmiana dokumentacji będzie dokonana za zgodą Zamawiającego i pisemną zgodą autorskiej jednostki projektowania.

- Zlecane roboty branżowe podwykonawcom wymagają zgody Zamawiającego.

- Zlecenie wykonania części prac podwykonawcom nie zmienia zobowiązań Wykonawcy wobec Zamawiającego za wykonanie tej części prac. Wykonawca jest odpowiedzialny za działania, uchybienia i zaniedbania podwykonawców i ich pracowników w takim samym stopniu, jakby to były działania, uchybienia lub zaniedbania jego własnych pracowników.

- Integralne części składowe  niniejszej umowy stanowią ponadto:

- oferta Wykonawcy

## §2

1.    Termin rozpoczęcia realizacji przedmiotu umowy ustala się na miesiąc .         ………... 2008 r.

- Termin zakończenia

30.09.2008 r.

§ 3

Strony dokonały następującego podziału obowiązków:

- Obowiązki Zamawiającego :

- W terminie do dnia. ……………..2008r.  przekaże Wykonawcy plac budowy.

- Zorganizuje na budowie nadzór inwestorski.

- Odebranie robót zanikających i ulegających zakryciu w ciągu 3 –ch dni roboczych od daty zgłoszenia przez Wykonawcę.

- Przeprowadzenie odbioru robót na zasadach określonych w § 4

B. Obowiązki Wykonawcy :

- Wykonanie przedmiotu umowy zgodnie  z zamówieniem, dokumentacją techniczną i warunkami technicznymi w projekcie,  wymogami sztuki budowlanej, polskimi normami, zasadami wiedzy technicznej, bhp i p. poż. oraz  warunkami zamówienia.

- Zapewnienie realizacji wszystkich warunków podanych w pozwoleniu na budowę, protokóle ZUD i  pełnej obsługi geodezyjnej, po  zakończeniu  zadania wykonanie inwentaryzacji geodezyjnej.

- Zabezpieczenie wszystkich materiałów do wykonania prac, których jakość jest zaakceptowana           przez  Zamawiającego.

- Zawiadomienie Zamawiającego o fakcie wykonania robót zanikających lub ulegających zakryciu z wyprzedzeniem umożliwiającym sprawdzenie ich przez Inspektora Nadzoru (nie mniej niż 3 dni).

- Stała współpraca z Zamawiającym w zakresie realizacji przedmiotu umowy.

- Usunięcie na własny koszt wad i usterek stwierdzonych przy odbiorze.

- Utrzymanie terenu budowy w stanie wolnym od zbędnych przeszkód, oraz usunięcie wszelkich urządzeń pomocniczych i zbędnych materiałów, śmieci. Urządzenia prowizoryczne, które nie są potrzebne należy się pozbyć lub odpowiednio oznakować i zabezpieczyć teren budowy przed dostępem osób trzecich, na czas wykonywania robót zorganizować konieczne objazdy.

- Ponoszenie wszelkich opłat wynikłych w związku z wykonywaniem inwestycji.

- Po zakończeniu robót usunięcie poza teren budowy wszelkich urządzeń i tymczasowego zaplecza, oraz pozostawienie terenu robót w stanie niepogorszonym czystym i nadającym się do użytkowania.

- Informowanie Zamawiającego o źródłach zaopatrzenia w podstawowe materiały i usługi sprzętowo – transportowe z podaniem cen i stawek.

- Dostarczenie przez Wykonawcę świadectw dopuszczenia i atestów zakupionych materiałów i urządzeń.

- Zawiadomienie przez Wykonawcę o odbiorze ostatecznym robót objętych niniejszą umową w terminie na 7 dni przed odbiorem robót i dokonanie całkowitego rozliczenia przedmiotu umowy w terminie 20 dni od daty  zakończenia odbioru końcowego.

- Ustanowienie na budowie kierownika budowy w osobie  ……………….   zam.      . ul…..     nr….. uprawnień wydane przez Urząd Wojewódzki w      z dnia ……….. 19.. r.. ..

- Wykonywanie robót nie może zakłócać normalnej pracy urzędu i obsługi interesantów. Z dwudniowym wyprzedzeniem Wykonawca będzie ustalał z  Zamawiającym kolejność prac w poszczególnych pomieszczeniach.

§ 4

- Przedmiotem odbioru będą kompleksowo wykonane roboty określone w § 1.

- Czynności odbiorowe będą realizowane w następujący sposób:

- potwierdzenie przez  Inspektora Nadzoru zakończenia robót i sprawdzenie kompletności i prawidłowości dokumentów odbiorowych nastąpi w ciągu 3-ch dni od daty zgłoszenia Inspektorowi Nadzoru przez kierownika budowy gotowości do odbioru..

-     rozpoczęcie odbioru końcowego przedmiotu umowy nastąpi w ciągu 14 dni od dnia złożenia u   Zamawiającego kompletnych dokumentów odbiorowych oraz pisemnego zgłoszenia o zakończeniu robót potwierdzonego przez Inspektora Nadzoru.

3.   Przedmiotem odbioru przez Zamawiającego będzie kompleksowo wykonany przedmiot umowy. Zgłoszenie o zakończeniu realizacji zadania winno być poprzedzone przekazaniem Inspektorowi Nadzoru kompletnych dokumentów odbiorowych w skład których wchodzą:

-    atesty i aprobaty techniczne materiałów,

- uzgodnienia ZUD – jeśli zmiany spowodowane zostały przez Wykonawcę.

- dokumentację powykonawczą z ewentualnymi naniesionymi zmianami.

4.  Po sprawdzeniu kompletności i prawidłowości dokumentów odbiorowych Wykonawca zobowiązany jest zgłosić Zamawiającemu na piśmie złożonym w siedzibie Zamawiającego gotowość do odbioru. Pismo zawierające zgłoszenie do odbioru końcowego winno być potwierdzone przez Inspektora  Nadzoru.

- Zamawiający rozpocznie procedurę odbiorową w ciągu 14 dni od dnia pisemnego zgłoszenia.

§ 5

- Wynagrodzenie Wykonawcy za kompleksowe wykonanie całego zadania zgodnie z zakresem prac 
w § 1 umowy ustala się na kwotę ryczałtową równą:  ………….  zł /netto/  plus podatek VAT tj. …………. zł. tj. Ogółem  ………….  zł. brutto (słownie:  ……………. tysięcy……  złotych ../100 ).

- Zapłata należności Wykonawcy nastąpi przelewem w ciągu  30 dni od daty złożenia potwierdzonych przez Inspektora Nadzoru  faktur. Za termin zapłaty uznaje się dzień złożenia polecenia przelewu w banku Zamawiającego.

- Ustala się następujący sposób finansowania zadania:

- fakturami częściowymi za wykonany i odebrany przez Inspektora Nadzoru zakres prac wykonanych robót.

- fakturą końcową po odbiorze całego przedmiotu umowy .

- Zamawiający zastrzega sobie możliwość ograniczenia zakresu rzeczowego prac, z których ewentualnie zmuszony byłby zrezygnować – na każdym etapie realizacji. W przypadku ograniczenia zakresu prac wynagrodzenie ostateczne zostanie obniżone o wartość wynikającą ze stosownego rozliczenia dokonanego na podstawie cen jednostkowych określonych przez oferenta w kosztorysie ofertowym oraz ofercie.

- Zamawiający zastrzega sobie niezapłacenie pełnej kwoty umownej w przypadku nie  wykonania pełnego zakresu przedmiotu umowy lub w przypadku stwierdzenia usterek nie do usunięcia.

§ 6

Strony ustaliły następujące kary umowne :

- Za nie wykonanie lub nienależyte wykonanie zakresu robót w.g. § 1 Wykonawca zapłaci kary umowne w wysokości:

0,2% sumy wynagrodzenia za każdy dzień zwłoki w przekazaniu przedmiotu odbioru,

0,1% sumy wynagrodzenia za każdy dzień zwłoki w usunięciu wad stwierdzonych przy odbiorze lub w okresie rękojmi za wady

10% wartości robót objętych umową  za odstąpienie od umowy z winy Wykonawcy.

- Za zwłokę w płatności faktur Zamawiający płaci odsetki ustawowe w wysokości  ustalonej przez Min. Finansów ogłoszone w Dzienniku Ustaw.

- Strony mogą odstąpić od naliczania kar, jeżeli  tak uzgodnią w trakcie realizacji umowy.

§ 7

- Wykonawca udziela  ….. -letniej gwarancji oraz rękojmi na wykonane prace,   licząc od dnia ostatecznego odbioru.

- Wykonawca jest zobowiązany do usuwania wszelkich wad  i usterek ujawnionych w okresie rękojmi w terminach ustalonych przez Zamawiającego. Opóźnienie w usunięciu wad i usterek uprawnia Zamawiającego do tzw. zastępczego ich usunięcia na koszt i ryzyko Wykonawcy.

- Wysokość zabezpieczenia należytego wykonania umowy strony ustalają na 5% wartości umowy ogółem tj  …………. zł. (słownie: ………….  tysiące ……… złotych ).

- Wykonawca nie później niż w dniu zawarcia umowy  wniesie zabezpieczenie należytego wykonania

Umowy  w pełnej wysokości określonej w pkt.3.

- Zabezpieczenie może być wnoszone w formach określonych w art.148 Prawa Zamówień Publicznych.

- Zamawiający zwraca 70 % wniesionego w gotówce zabezpieczenia w terminie 30 dni od dnia odbioru robót.

- 30 %  wniesionego w gotówce zabezpieczenia należytego wykonania umowy zostanie zwrócone Wykonawcy nie później niż w 15 dniu po upływie okresu gwarancji. Okres gwarancyjny przedłuża się o czas usuwania usterek liczony od dnia potwierdzenia ich usunięcia przez nadzór inwestorski.

§ 8

Strona dążąca do zmiany treści umowy jest obowiązana przedstawić argumenty uzasadniające zmianę . Zmiana postanowień umowy wymaga zgody obu stron wyrażonej w formie pisemnej pod rygorem nieważności.

§ 9

W sprawach nieuregulowanych w treści umowy mają zastosowanie przepisy kodeksu cywilnego i prawa budowlanego.

§ 10

Umowę sporządzono w 3 jednobrzmiących egz. w tym 2 egz. dla Zamawiającego.

W y k o n a w c a							 Za m a w i a j ą c y