WZÓR UMOWY

zawarta w Grójcu w dniu 	 2008 r. pomiędzy:

Starostwem Powiatowym w Grójcu, ul. Piłsudskiego 59, 05-600 Grójec, zwanym dalej „Zamawiającym”, reprezentowanym przez:

- Janusza Różyckiego – Starostę Grójeckiego,

- Mariana Górskiego – Wicestarostę Grójeckiego

a ………………………………………………………………………………….., zwanym dalej „Wykonawcą”, reprezentowanym przez:

W wyniku przeprowadzenia postępowania w trybie przetargu nieograniczonego, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2007 r. Nr 223 poz. 1655, z późn. zm.) zawarto umowę następującej treści:

Przedmiot umowy

§ 1

- Na zasadach i warunkach przewidzianych w niniejszej umowie Zamawiający zamawia u Wykonawcy, a Wykonawca przyjmuje zamówienie i zobowiązuje się do wykonania zgodnie z rozporządzeniami: 1. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego, Dz. U. Nr 202, poz. 2072 z dnia 16 września 2004 r. ; 2. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 22 kwietnia 2005 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego, Dz. U. Nr 75, poz. 2075 z dnia 29 kwietnia 2005 r.; 3. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004 r. w sprawie określenia metod i podstaw sporządzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztów prac projektowych oraz planowanych kosztów robót budowlanych określonych w programie funkcjonalno-użytkowym, Dz. U. z dnia 8 czerwca 2004 r. Nr 130, poz. 1389; 4. Ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2006 r. nr 156 poz. 1118 z późn. zm.) i wszystkich wydanych na jej podstawie aktów wykonawczych; i dostarczenia Zamawiającemu kompletnej dokumentacji projektowo-kosztorysowej dla inwestycji pod nazwą: „Generalny remont i modernizacja pałacu w Warce-Winiarach – siedziby Muzeum im. Kazimierza Pułaskiego”

- Zamówienia należy zrealizować na podstawie warunków Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, przy czym zakres obejmuje również uzyskanie niezbędnych decyzji i uzgodnień, spełniających warunki kompletnego wniosku o wydanie decyzji o pozwoleniu na budowę, oraz wykonanie projektów wykonawczych, specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych (STWiOR), przedmiaru robót oraz kosztorysu inwestorskiego i sprawowania funkcji nadzoru autorskiego.

- Integralną część niniejszej umowy stanowi dokumentacja postępowania przetargowego (między innymi Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia) i oferta Wykonawcy.

- Wszystkie opracowania zostaną dostarczone w 6 egz. w formie drukowanej za wyjątkiem STWiOR i kosztorysów inwestorskich oraz przedmiarów robót – które winny być dostarczone w 2 egz., oraz całość opracowania w 2 egz. w postaci nośnika elektronicznego (płytka CD pliki PDF, ) – bez kosztorysów inwestorskich, które należy dostarczyć 2 egz. w formacie PDF, STWiOR w formacie Word. (kosztorysy inwestorskie na osobnej płycie).

- Przedmiot zamówienia winien posiadać niezbędne uzgodnienia i zawierać konieczne opinie, wynikające z przepisów obowiązującego prawa.

Terminy realizacji i odbiory § 2

1.	Termin realizacji umowy rozpoczyna się z dniem jej podpisania, a termin
zakończenia i przekazania Zamawiającemu dokumentacji opisanej w § 1 ustala się na
dzień 15 grudnia 2008 r..,

- Termin realizacji czynności wynikających z nadzoru autorskiego oraz termin płatności z tego tytułu zostaną ustalone przez Strony w formie pisemnego aneksu po zawarciu przez Zamawiającego umowy na realizację robót budowlanych, odpowiednio do terminów z niej wynikających.

- Podstawą dla uznania prawidłowego i terminowego wykonania umowy oraz wystawienia faktur przez Wykonawcę jest podpisany przez przedstawiciela Zamawiającego wymienionego w § 4 ust. 2 lit. b) protokół odbioru i przekazania dokumentacji projektowej.

Wynagrodzenie

§ 3

1.	Z tytułu wykonania niniejszej Umowy Wykonawca otrzyma od Zamawiającego łączne

wynagrodzenie w wysokości netto 	 zł (słownie: 	 -

netto) + podatek VAT 22%, co daje kwotę brutto 	 złotych, (słownie:

…………………………….. złotych 00/100), przy czym wartość wynagrodzenia bez
kosztów nadzoru autorskiego wynosi kwotę netto …….. i brutto 	 zł.

- Sposób zapłaty wynagrodzenia za nadzór autorski zostanie określony w formie aneksu do niniejszej umowy po zawarciu umowy z wykonawcą robot budowlanych. Aneks ten zostanie zawarty nie później niż w terminie dwóch lat od odbioru przedmiotu niniejszej umowy.

- Wynagrodzenie należne Wykonawcy będzie płatne w terminie do 30 dni od dostarczenia prawidłowo wystawionej faktury VAT na podstawie obustronnie podpisanego „Protokołu Odbioru i Przekazania” w następujących ratach:

a)	Rata I – po wykonaniu prac przedprojektowych i złożeniu do zamawiającego projektu (z odpowiednimi uzgodnieniami z dyrekcją Muzeum im. Kazimierza Pułaskiego w Warce) – do 30% zaoferowanej ceny brutto za opracowanie całości dokumentacji, w wysokości netto 	 zł (słownie: 	 - netto) + podatek VAT 22%,

co daje kwotę brutto 	 złotych, (słownie: ……………………………..

złotych 00/100),

b)	Rata II – po otrzymaniu pozwolenia konserwatorskiego i opracowaniu pozostałej
części dla kompletu dokumentacji, tj. projektów wykonawczych, specyfikacji technicznej
wykonania i odbioru robót budowlanych, przedmiaru robót oraz kosztorysu
inwestorskiego  –  około  70  %  zaoferowanej  ceny  brutto  za  opracowanie  całości

dokumentacji, w wysokości netto 	 zł (słownie: 	 -

netto) + podatek VAT 22%, co daje kwotę brutto 	 złotych, (słownie:

…………………………….. złotych 00/100),

c)	Rata III – zryczałtowane wynagrodzenie za nadzory autorskie, w wysokości netto

zł (słownie: 	 - netto) + podatek VAT 22%, co

daje kwotę brutto 	 złotych, (słownie: ……………………………..

złotych 00/100).

- Strony ustalają, że wynagrodzenie wskazane w ust. 1 powyżej stanowi całe i kompletne wynagrodzenie należne Wykonawcy z tytułu zawarcia i wykonania niniejszej umowy.

- Płatności będą dokonywane przelewem bankowym na konto bankowe Wykonawcy określone w fakturze. Za dzień płatności będzie uważany dzień, w którym Zamawiający złoży ważne i skuteczne polecenie przelewu całej odpowiedniej kwoty na wskazany rachunek bankowy Wykonawcy.

- W wypadku jeżeli na podstawie protokołu konieczności podpisanego przez strony niniejszej umowy zajdzie konieczność wykonania dodatkowych prac projektowych, czego nie można było przewidzieć chwili zawarcia umowy, strony zawrą osobną umowę, a podstawą rozliczeń będą cenniki ogłaszane przez Okręgową Izbę Architektów w Warszawie.

- Zawarcie umowy, której mowa w pkt 6 nie może wynikać z wad sporządzonego projektu lub nie dołożenia należytej staranności przy jego wykonywaniu.

Współpraca Stron § 4

- Każda ze stron zobowiązuje się do dołożenia staranności w trakcie wykonywania niniejszej Umowy, w tym także do pełnej współpracy z drugą Stroną w celu zapewnienia należytego i terminowego wykonania niniejszej umowy.

- Strony ustalają, że do bezpośrednich kontaktów w trakcie wykonania niniejszej Umowy powołane zostają następujące osoby:

a) ze strony Wykonawcy –

a)  ze     strony     Zamawiającego     –     	 -     insp.     nadzoru     ds.

ogólnobudowlanych , . . 	 - insp. nadzoru ds. inst. sanitarnych,

3.	Strony ustalają także, że nadzór autorski zostanie podjęty po zawiadomieniu przez
Zamawiającego na 14 dni przed zamierzonym przystąpieniem do realizacji robót
budowlanych po podpisaniu stosownego aneksu do niniejszej umowy, o którym mowa w § 3 ust. 2.

Prawa autorskie

§ 5

1. Wykonawca oświadcza, że będzie posiadał wszelkie autorskie prawa majątkowe do całej Dokumentacji Projektowej, która powstała w związku i w wyniku wykonania niniejszej Umowy, zarówno wykonanej bezpośrednio przez Wykonawcę jak i przez osoby

lub podmioty działające na jego zlecenie („Prawa Autorskie”).

- Prawa Autorskie Majątkowe do całej dokumentacji Projektowej, która powstała w wyniku wykonania niniejszej Umowy przechodzą na Zamawiającego z chwilą podpisania Protokołu odbioru i przekazania, o którym mowa w § 2 niniejszej Umowy.

- Przejście Praw Autorskich o których mowa w ust. 2 obejmuje następujące pola eksploatacji:

- zwielokrotnianie dowolną techniką i utrwalanie utworu, w tym techniką drukarską, reprograficzną, zapisu magnetycznego oraz techniką cyfrową w tym m.in. poprzez dyskietki, CD - romy, DVD, taśmy magnetyczne, nośniki magnetooptyczne, poprzez druk oraz urządzenia elektroniczne (w tym tzw. papier elektroniczny),

- wprowadzanie do pamięci komputera,

- prawo do wykorzystywania w każdy sposób i w każdej formie w internecie i w innej sieci komputerowej,

- wystawianie i publikowanie dowolną techniką w celach niekomercyjnych,

- postępowania przetargowe o udzielenie zamówienia na realizację przedmiotu objętego projektem przy uwzględnieniu prawa do niezbędnych modyfikacji projektów wynikających z powszechnie i aktualnie obowiązujących przepisów prawa.

- Wykonawca zobowiązuje się do należytego wykazania wszystkich Praw Autorskich będących przedmiotem przeniesienia na rzecz Zamawiającego poprzez przedstawienie dokumentów potwierdzających nabycie przez Wykonawcę tych praw do części dokumentacji opracowanej przez podwykonawców, lub też poprzez złożenie oświadczenia w formie pisemnej, że dana część dokumentacji jest jego samodzielnym dziełem i że posiada do niej wyłączne i samodzielne oraz wszelkie Prawa Autorskie.

- Wynagrodzenie o którym mowa w § 3, stanowi pełne i kompletne wynagrodzenie z tytułu przeniesienia Praw Autorskich do Dokumentacji Projektowej dla Starostwa Powiatowego w Grójcu

- W przypadku wystąpienia przez jakąkolwiek osobę trzecią z jakimkolwiek roszczeniem w stosunku do Zamawiającego z tytułu Praw Autorskich, Wykonawca będzie zobowiązany do zwrotu wszelkich kosztów i strat poniesionych przez Zamawiającego w związku z wystąpieniem takich roszczeń.

- Wykonawca zobowiązuje się do niewykorzystywania autorskich praw osobistych ze szkodą dla interesów Zamawiającego lub w sposób utrudniający realizację inwestycji.

Naruszenie umowy i Kary umowne § 6

- Strony ustalają, że w przypadku zwłoki w wykonaniu przez Wykonawcę jego zobowiązań wynikających z niniejszej umowy i w sposób w niej przewidziany, Zamawiającemu będą przysługiwały kary umowne w wysokości 0,2% wynagrodzenia umownego brutto za każdy dzień zwłoki w stosunku do terminów określonych w § 2 ust. 1 lit. a), b) i c) umowy, liczone od kwoty wynagrodzenia brutto określonej w § 3 ust. 1 umowy bez wynagrodzenia za nadzory autorskie.

- Jeżeli w trakcie prowadzenia prac budowlanych okaże się, że dokumentacja projektowa posiada wady, usterki lub braki, Wykonawca będzie zobowiązany do usunięcia takich wad, usterek lub braków w pierwszym praktycznie możliwym terminie nie dłuższym niż 14 dni roboczych (z wyłączeniem sobót, niedziel i świąt). Jeżeli jednak takie wady, usterki lub braki uniemożliwiają lub utrudniają dalsze prowadzenie prac lub jeżeli spowodują opóźnienie realizacji budowy o więcej niż 14 dni, to Wykonawca będzie

zobowiązany do zapłaty na rzecz Zamawiającego kary umownej w wysokości odpowiadającej udokumentowanej przez Zamawiającego doznanej stracie lub poniesionej szkodzie w zakresie rzeczywistej straty i utraconych korzyści.

- Zamawiający zastrzega sobie prawo dochodzenia odszkodowań na zasadach ogólnych ponad zastrzeżone kary umowne.

- Zamawiającemu przysługuje prawo potrącenia kar umownych z należnych Wykonawcy faktur.

Postanowienia ogólne

§ 7

- Każda ze Stron ponosi swoje własne koszty i wydatki oraz honoraria i wydatki swoich doradców i przedstawicieli, poniesione w związku z zawarciem i wykonaniem niniejszej Umowy.

- Wszystkie zawiadomienia, które są wymagane lub dozwolone przez niniejszą Umowę będą uważane za właściwie doręczone, jeżeli zostaną doręczone (a) do rąk własnych, (b) przesłane pocztą kurierską lub listem poleconym (za zwrotnym poświadczeniem odbioru), lub (c) jeśli przesłane faksem (za zwrotnym poświadczeniem odbioru), z tym jednakże, że kopia jakiejkolwiek wiadomości przesłanej faksem zostanie niezwłocznie przesłana jednym ze sposobów przewidzianych w punktach (a) i (b).

- Jakiekolwiek zawiadomienie lub inna korespondencja będzie uważana za doręczoną w dacie doręczenia, zgodnie z przepisami prawa polskiego. Doręczenia pod wskazane wyżej adresy będzie uznane za skuteczne, chyba, że odpowiednia strona w drodze powiadomienia doręczonego pozostałym stronom zgodnie z ust. 2 poinformuje uprzednio o zmianie swego adresu.

§ 8

- W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie przepisy ustawy Prawo zamówień publicznych oraz ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks Cywilny (Dz. U. Nr 16/64, poz. 93 z późn. zm.).

- zakazuje się zmian postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy, chyba że konieczność wprowadzenia takich zmian wynika z okoliczności, których nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy, lub zmiany te są korzystne dla zamawiającego.

- Wszelkie zmiany lub uzupełnienia niniejszej umowy mogą nastąpić za zgodą Stron w formie pisemnego aneksu pod rygorem nieważności.

- Sądem właściwym dla wszystkich spraw, które wynikną z realizacji tej umowy będzie sąd w Grójcu.

- Niniejszą umowę sporządzono w dwóch (2) jednobrzmiących egzemplarzach po jednym (1) egzemplarzu dla każdej ze Stron.

Zamawiający	Wykonawca

Miejscowość 	 dnia 	 2008 roku.

Akceptuję wzór umowy

(pieczęć i podpis osoby uprawnionej do składania oświadczeń woli w imieniu Wykonawcy)