ZAŁĄCZNIK NR 7

ISTOTNE POSTANOWIENIA UMOWY O PRACE PROJEKTOWE

I PEŁNIENIE NADZORU AUTORSKIEGO

I. PRZEDMIOT UMOWY

1.	Wykonawca zobowiązany jest do wykonania :

1)	koncepcji wielobranżowej pokonkursowej, uwzględniającej zalecenia i wytyczne Sądu

Konkursowego, zawarte w opinii o pracy konkursowej,

2)	projektu budowlanego i projektów wykonawczych wraz z przedmiarem robót i kosztorysem inwestorskim budynku Centrum Edukacyjno-Muzealnego wraz z parkingiem oraz uzyskaniem pozwolenia na budowę,

3)	projektów architektury wnętrz, wizualizacji (części budynku udostępnianej publicznie)

4)	specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót

2.	Inwestor udostępni:

1)	mapę zasadniczą do celów projektowych,

2)	badania geotechniczne oraz dokumentację geologiczno-inżynierską,

3)	techniczne warunki przyłączeń

3.	Wykonawca jest zobowiązany do pełnienia nadzoru autorskiego nad realizacją inwestycji wg w. wym. projektów.

II. TERMINY

1.	Wykonanie prac określonych w : rozdz. I pkt. 1. do dnia 30.11.2009 r.

2.	Wykonanie prac określonych w : rozdz. I pkt. 2. – 4. do dnia 31.03.2010.

III. WYNAGRODZENIE

1.	Wartość wynagrodzenia za wykonanie przedmiotu umowy, określonego w rozdz. I zostanie ustalona w drodze negocjacji. Wynagrodzenie będzie płatne w etapach i terminach na warunkach określonych w umowie o prace projektowe.

IV. KARY

1.	Wykonawca zapłaci karę za niedotrzymanie terminów wykonania prac objętych umową, ustalonych w rozdz. II - 0,2 % wartości brutto wynagrodzenia za każdy dzień opóźnienia.

Za zwłokę w usunięciu wad stwierdzonych w opracowaniach projektowych, Wykonawca zapłaci karę w wysokości 0,3 % wartości brutto wynagrodzenia za każdy dzień opóźnienia, licząc od terminu uzgodnionego przez strony na usunięcie wad.

2.	Zamawiający pokryje wartość już wykonanych prac i zapłaci karę w wysokości 10 % wartości brutto wynagrodzenia w przypadku odstąpienia od umowy z przyczyn, za które odpowiada Zamawiający.

3.	Wykonawca zapłaci karę w wysokości 10 % wartości brutto wynagrodzenia w przypadku odstąpienia od umowy z przyczyn, za które odpowiada Wykonawca.

V. ZABEZPIECZENIE NALEŻYTEGO WYKONANIA UMOWY ORAZ WARUNKI RĘKOJMI

1.	Wykonawca zobowiązany jest do wniesienia, najpóźniej w ciągu 3 dni od podpisania umowy, zabezpieczenia należytego wykonania umowy, w wysokości 2 % wartości brutto wynagrodzenia, określonego w rozdz. III. pkt.1.

2.	Zamawiający zwróci zabezpieczenie należytego wykonania umowy w terminie 30 dni od dnia

wykonania zamówienia i uznania przez Zamawiającego za wykonane należycie.

3.	Uprawnienia z tytułu rękojmi za wady przedmiotu umowy wygasają w stosunku do Wykonawcy wraz z wygaśnięciem odpowiedzialności wykonawcy robót z tytułu rękojmi za wady obiektu lub robót wykonanych na podstawie dokumentacji będącej przedmiotem umowy.

VI. POLA EKSPLOATACJI

1.	Z chwilą zapłaty przez Zamawiającego wynagrodzenia za wykonanie prac projektowych przechodzą na niego autorskie prawa majątkowe tylko do jednorazowej realizacji projektu w określonym miejscu. Inne pola eksploatacji przyszłego projektu zostaną określone w umowie.