POWIAT GRÓJECKI

RAPORT

z wykonania

„PROGRAMU OCHRONY ŚRODOWISKA

DLA POWIATU GRÓJECKIEGO

NA LATA 2004-2014”

za lata 2004-2005

Wykonawca:

ARCADIS Ekokonrem sp. z o.o.

Oddział w Katowicach

Al. Korfantego 79

40-161 Katowice

Grójec, lipiec 2006 r.

Spis treści:

WPROWADZENIE	3

1.	WSTĘP	4

1.1.	Zakres "Programu ochrony środowiska dla powiatu grójeckiego na lata 2004-2014”	4

1.2.	Źródła danych do Raportu z wykonania "Programu .." za okres 2004-2005	4

1.3.	Zawartość Raportu z wykonania "Programu .." za okres 2004-2005	4

2.	ANALIZA ZMIAN UWARUNKOWAŃ REALIZACJI "PROGRAMU..." W LATACH 2004-2005	6

2.1.	Uwarunkowania prawne	6

2.2.	Możliwości finansowania przedsięwzięć z zakresu ochrony środowiska	7

3.	OCENA REALIZACJI CELÓW ŚREDNIOOKRESOWYCH DO 2014 ROKU	9

3.1.	Priorytety ekologiczne na lata 2004-2014	9

3.2.	Cele średniookresowe do 2014 roku i stopień ich realizacji	9

3.2.1.	Ochrona dziedzictwa przyrodniczego	9

3.2.2.	Jakość środowiska i bezpieczeństwo ekologiczne	11

3.2.3.	Zrównoważone wykorzystanie surowców, materiałów, wody i energii	16

3.2.4.	Edukacja ekologiczna	17

3.3.	Wskaźniki monitorowania "Programu .." jako wymierna ocena stopnia realizacji celów średniookresowych	17

4.	OCENA WYKONANIA PLANU OPERACYJNEGO W LATACH 2004-2005	19

5.	PRZYSZŁOŚCIOWE DZIAŁANIA W ZAKRESIE PROCEDURY WDRAŻANIA "PROGRAMU..."	34

6.	PODSUMOWANIE	35

# WPROWADZENIE

Wykonując ustawowy obowiązek wynikający z zapisu art.17 ust.1 ustawy Prawo Ochrony Środowiska z dnia 27 kwietnia 2001 roku (Dz. U. 62, poz. 627 z późn. zm.), Starostwo Powiatowe w Grójcu przygotowało dokument  pn. „Program Ochrony Środowiska dla powiatu grójeckiego na lata 2004 –2014”.

„Program Ochrony Środowiska dla powiatu grójeckiego na lata 2004 -2014” został przyjęty uchwałą Rady Powiatu Grójeckiego nr XIX/159/2004 z dnia 16 września 2004 r.

Zgodnie z wymaganiami ustawowymi, program ochrony środowiska powinien być aktualizowany co 4 lata. Natomiast w cyklach dwuletnich powinno sporządzać się Raporty z wykonania Programu (ocena realizacji przedsięwzięć i celów planu operacyjnego, ocena mierników efektywności Programu).

Zgodnie z powyższym w 2006 roku został opracowany Raport z wykonania " Programu Ochrony Środowiska dla powiatu grójeckiego na lata 2004 –2014”  pod nazwą: Raport z wykonania "Programu Ochrony Środowiska dla powiatu grójeckiego na lata 2004-2014" za lata 2004-2005.

# WSTĘP

## Zakres "Programu ochrony środowiska dla powiatu grójeckiego na lata 2004-2014”

W " Programie Ochrony Środowiska dla powiatu grójeckiego na lata 2004 –2014”  sformułowano:

- cele ekologiczne średniookresowe do 2014 roku wraz z kierunkami działań, ujęte w czterech blokach tematycznych: cele i zadania o charakterze systemowym, ochrona dziedzictwa przyrodniczego, jakość środowiska i bezpieczeństwo ekologiczne i zrównoważone wykorzystanie surowców, materiałów, wody i energii,

- przedsięwzięcia przewidziane do realizacji w latach 2004-2011 wraz z ich kosztami i źródłami finansowania (tzw. plan operacyjny),

- zarządzanie Programem, w tym monitoring realizacji Programu wraz ze wskaźnikami  monitorowania efektywności Programu,

- aspekty finansowe wdrażania Programu.

## Źródła danych do Raportu z wykonania "Programu .." za okres 2004-2005

Źródłami danych przy sporządzaniu niniejszego raportu była:

  - ankietyzacja powiatu i poszczególnych gmin,

  - ankietyzacja podmiotów gospodarczych,

  - Raport o stanie środowiska w województwie mazowieckim za rok 2004,

  - informacje i opracowania statystyczne Głównego Urzędu Statystycznego,

  - informacje ze Starostwa Powiatowego w Grójcu

## Zawartość Raportu z wykonania "Programu .." za okres 2004-2005

Niniejszy Raport dokonuje oceny w zakresie:

  - realizacji przedsięwzięć w latach 2004-2005 i ich kosztów,

  - realizacji poszczególnych celów.

Ponadto w raporcie przedstawiono krótką informację nt. zmian w zakresie uwarunkowań realizacji "Programu ...", jakie zaszły w latach 2004-2005.

Dodatkowym elementem Raportu jest uaktualniona lista przedsięwzięć, obejmująca lata 2006-2009. Plan operacyjny stanowi załącznik do niniejszego raportu. Poprzez jego opracowanie spełniono zapis dokonany w " Programie ...." mówiący, że plan operacyjny powinien być aktualizowany w cyklach dwuletnich. Zweryfikowana procedura wdrażania "Programu .." została opisana w dalszej części dokumentu (rozdz. 5).

Biorąc pod uwagę powyższy zakres niniejszy Raport składa się z  następujących rozdziałów (poprzedzonych krótkim wprowadzeniem):

Rozdział 1	WSTĘP	W rozdziale tym przedstawiono: informacje ogólne nt. zakresu " Programu Ochrony Środowiska dla powiatu grójeckiego na lata 2004 –2014”, źródła danych do opracowania Raportu i zakres Raportu.

Rozdział 2	ANALIZA ZMIAN UWARUNKOWAŃ REALIZACJI "PROGRAMU..." W LATACH 2004-2005 W rozdziale przedstawiono krótką ocenę zmian prawnych w Polsce w zakresie ochrony środowiska w latach 2004-2005.

Rozdział 3	OCENA REALIZACJI CELÓW ŚREDNIOOKRESOWYCH

W rozdziale przytoczono cele do roku 2014 (zgodnie z zapisami "Programu..."). Każdy cel został oceniony z punktu widzenia stopnia jego realizacji. Rozdział zawiera także dane charakteryzujące zmiany wielkości wskaźników monitorowania Programu (dane za rok 2002 i 2004).

Rozdział 4	OCENA WYKONANIA PRZEDSIĘWZIĘC PRZEWIDZIANYCH DO REALIZACJI W LATACH 2004-2005 Rozdział przedstawia informacje (wraz z odpowiednim komentarzem) nt. przedsięwzięć planowanych do realizacji w latach 2004-2005 i ich wykonania wraz z planowanymi i poniesionymi kosztami. Wyniki oceny przedstawione zostały w tabelach.

Rozdział 5	PRZYSZŁOŚCIOWE DZIAŁANIA W ZAKRESIE PROCEDURY WDRAŻANIA "PROGRAMU .." - tabela zmodyfikowanego harmonogramu wdrażania Programu wraz z krótkim opisem.

Rozdział 6	PODSUMOWANIE  W rozdziale przedstawiono krótką ocenę wykonania "Programu..." za okres 2004-2005. Ocena opatrzona została odpowiednimi rycinami.

Załącznik	PLAN OPERACYJNY NA LATA 2006-2009 Jest to aktualizacja planu operacyjnego zawartego w "Programie...". Plan zawiera listę przedsięwzięć przewidzianych do realizacji  w latach 2006-2009 wraz z kosztami i źródłami finansowania oraz instytucjami odpowiedzialnymi za realizację danego przedsięwzięcia.

# ANALIZA ZMIAN UWARUNKOWAŃ REALIZACJI "PROGRAMU..." W LATACH 2004-2005

## Uwarunkowania prawne

Kontynuacja realizacji procesu dostosowawczego do wymagań Unii Europejskiej doprowadziła do gruntownej przebudowy systemu prawnego w zakresie ochrony środowiska w Polsce. W latach 2004-2005 działania w sferze ochrony środowiska na szczeblu krajowym podporządkowane były realizacji zadań wynikających z "Traktatu o przystąpieniu Polski do Unii Europejskiej". Kontynuowane były (i są nadal) intensywne prace legislacyjne, przede wszystkim w obszarze wdrażania do krajowego systemu prawnego nowych rozwiązań legislacyjnych przyjmowanych przez Unię Europejską oraz w obszarze doskonalenia już obowiązujących przepisów prawa i procedur na podstawie doświadczeń z ich praktycznego stosowania w latach 2001-2003.

W latach 2004 – 2005 opracowano i uchwalono kilka nowych ustaw i kilkadziesiąt rozporządzeń oraz dokonano licznych nowelizacji.

Wśród najważniejszych ustaw, mających bezpośredni wpływ na wdrażanie lokalnych programów ochrony środowiska, należy wymienić następujące:

- ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. Nr 92,poz.880)

- ustawa z dnia 20 kwietnia 2004 r. o zmianie ustawy o odpadach (Dz. U. Nr 116, poz.1208)

- ustawa z dnia 29 lipca 2005 r. o zmianie ustawy o odpadach oraz o zmianie niektórych innych ustaw (Dz. U. Nr 175, poz. 1458)

- ustawa z dnia 18 maja 2005 r. o zmianie ustawy - Prawo ochrony środowiska oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. Nr 113,poz.954) - nowelizacja ustawy miała na celu m.in. dostosowanie przepisów krajowych do regulacji wspólnotowych w zakresie strategicznych ocen oddziaływania na środowisko, modyfikacji ogólnych zasad postępowania w zakresie ocen oddziaływania na środowisko dla planowanych przedsięwzięć (wprowadzono tzw. decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach, której uzyskanie warunkuje realizację planowanego przedsięwzięcia, mogącego znacząco oddziaływać na środowisko), procedury oceny oddziaływania na środowisko na obszarach Europejskiej Sieci Ekologicznej Natura 2000, a także udziału społeczeństwa w procesie opracowywania niektórych dokumentów oraz oceny i zarządzania hałasem w środowisku

- ustawa z dnia 3 czerwca 2005 r. o zmianie ustawy - Prawo wodne oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. Nr 130, poz. 1087) - głównym celem zmiany ustawy jest pełne przeniesienie do polskiego systemu prawnego postanowień Ramowej Dyrektywy Wodnej, a ponadto zweryfikowanie i poprawienie tych przepisów ustawy, które utrudniały prawidłowe gospodarowanie wodami.

- ustawa z dnia 22 grudnia 2004 r. o handlu uprawnieniami do emisji do powietrza gazów cieplarnianych i innych substancji (Dz. U. Nr 281, poz. 2784)

W 2005 roku opracowano także projekt ustawy o zmianie ustawy Prawo ochrony środowiska, która to ustawa została uchwalona w 2006 roku: ustawa z dnia 24 lutego 2006 r. o zmianie ustawy - Prawo ochrony środowiska oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. Nr 50, poz.360).

Pracom ustawodawczym towarzyszyło sukcesywne opracowywanie i wydawanie niezbędnych nowych rozporządzeń wykonawczych. Jednym z najważniejszych z punktu widzenia lokalnych programów ochrony środowiska jest rozporządzenie dot. klasyfikacji jakości wód powierzchniowych i podziemnych.

Do 2003 roku ocenę jakości wód powierzchniowych prowadzono opierając się na rozporządzeniu Ministra Ochrony Środowiska, Zasobów Naturalnych i Leśnictwa z dnia 5.11.1991 r. w sprawie klasyfikacji wód oraz warunków, jakim winny odpowiadać ścieki wprowadzane do wód oraz do ziemi (klasy: I, II, III, poza klasą).

Natomiast w 2004 roku ocena jakości wód powierzchniowych była oparta na rozporządzeniu Ministra Środowiska (Dz. U. Nr 32, poz.284) w sprawie klasyfikacji dla prezentowania stanu wód powierzchniowych i podziemnych, sposobu prowadzenia monitoringu oraz sposobu interpretacji wyników i prezentacji stanu tych wód.

Rozporządzenie to wprowadziło po raz pierwszy 5 klas jakości wód powierzchniowych, tj.:

- I Klasa jakości:			Wody o bardzo dobrej jakości

- II Klasa jakości: 		Wody dobrej jakości

- III Klasa jakości:		Wody zadowalającej jakości

- IV Klasa jakości:		Wody niezadowalającej jakości

- V Klasa jakości:		Wody złej jakości

Z kolei do roku 2003 włącznie jakość wód podziemnych oceniana była na podstawie "Wskazówek metodycznych dotyczących tworzenia regionalnych i lokalnych monitoringów wód podziemnych", sygnowanych przez Głównego Inspektora Ochrony Środowiska. Według "Wskazówek .." wyróżniano 4 klasy: Ia - wody najwyższej jakości, Ib - wody wysokiej jakości, II - wody średniej jakości, III - wody niskiej jakości.

W 2004 roku weszło w życie wyżej cytowane rozporządzenie Ministra Środowiska (Dz. U. Nr 32, poz.284), wprowadzające 5 klas jakości wód podziemnych, z uwzględnieniem przepisów w sprawie wymagań dotyczących jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi. Klasy jakości są następujące:

- I Klasa jakości - wody o bardzo dobrej jakości, żaden wskaźnik nie przekracza wartości dopuszczalnych dla wód przeznaczonych do spożycia,

- II Klasa jakości	 - wody dobrej jakości, żaden wskaźnik nie przekracza wartości dopuszczalnych dla wód przeznaczonych do spożycia z wyjątkiem żelaza i manganu,

- III Klasa jakości - wody zadowalającej jakości, mniejsza część wskaźników przekracza wartości dopuszczalne dla wody przeznaczonej do spożycia,

- IV Klasa jakości - wody niezadowalającej jakości, większość wskaźników przekracza wartości dopuszczalne dla wody przeznaczonej do spożycia,

- V Klasa jakości - wody złej jakości, woda nie spełnia wymagań określonych dla wód przeznaczonych do spożycia przez ludzi.

W związku z faktem, że w 2004 roku nastąpiła zmiana w klasyfikacji i prezentowaniu stanu wód powierzchniowych i podziemnych - nie jest możliwe porównanie stanu tych wód z poprzednimi latami.

## Możliwości finansowania przedsięwzięć z zakresu ochrony środowiska

Środki finansowe na realizację przedsięwzięć z zakresu ochrony środowiska mogą pochodzić z następujących źródeł:

- źródła publiczne: budżet państwa i budżety jednostek samorządu terytorialnego, ekologiczne fundusze celowe oraz inne pozabudżetowe instytucje publiczne, np. fundacje,

- prywatne źródła: własne środki finansowe przedsiębiorców, kredyty i pożyczki banków (Bank Ochrony Środowiska SA i inne banki komercyjne) oraz pozabankowych instytucji finansowych, lub środki finansowe funduszy inwestycyjnych, środki osób fizycznych,

- zagraniczne źródła: środki finansowe z konwersji polskiego długu na inwestycje ochrony środowiska realizowane w Polsce (Ekofundusz). Do czasu wstąpienia do Unii Europejskiej Polska mogła uzyskać wsparcie finansowe w ramach programów PHARE, ISPA oraz SAPARD. Po 1 maja 2004 r. uruchomione zostały środki z Funduszu Spójności i funduszy strukturalnych, w tym przede wszystkim Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach którego bardzo interesujący jest Zintegrowany Program Operacyjny Rozwoju Regionalnego (ZPORR).

W 2003 roku zakończono wnioskowanie o finansowanie inwestycji z funduszu ISPA, ale zadania współfinansowane z jego środków będą realizowane do 2008 roku. Od momentu przystąpienia Polski do UE projekty zaakceptowane  do finansowania w ramach ISPA są realizowane jako projekty Funduszu Spójności.

# OCENA REALIZACJI CELÓW ŚREDNIOOKRESOWYCH DO 2014 ROKU

## Priorytety ekologiczne na lata 2004-2014

W dokumencie "Programu .." zdefiniowano 4 cele priorytetowe, którym powinny być podporządkowane działania w najbliższych latach.

Są to:

- Racjonalna gospodarka zasobami wód podziemnych i ograniczenie poboru wód podziemnych przez rolnictwo i przemysł,

- Uregulowanie gospodarki odpadami stałymi,

- Zwiększenie stopnia zaopatrzenia ludności w wodę wodociągową i poprawa jej jakości,

- Zwiększenie stopnia skanalizowania powiatu.

Powyższe priorytety zostały uwzględnione przy definiowaniu celów średniookresowych do 2014 roku oraz przedsięwzięć przewidzianych do realizacji w latach 2004-2011.

## Cele średniookresowe do 2014 roku i stopień ich realizacji

Cele średniookresowe zawarte w dokumencie "Programu .." zostały sformułowane dla zagadnień wyszczególnionych w dalszej części tego rozdziału. Ponieważ w większości były to cele niewymierne (przedstawione opisowo a nie ilościowo), obecnie nie jest możliwe ilościowe określenie stopnia realizacji danego celu (w procentach). W tych przypadkach ocena realizacji celów średniookresowych została przedstawiona opisowo poprzez ocenę działań podejmowanych w ramach poszczególnych kierunków działań podporządkowanych poszczególnym celom.

Wymiernym efektem realizacji celów są wartości tzw. wskaźników monitorowania "Programu .." (wg tabeli z rozdziału VII.3.2. "Programu .."). Wskaźniki te zostały przedstawione w par. 3.3.).

### Ochrona dziedzictwa przyrodniczego

W ramach  ochrony dziedzictwa przyrodniczego uwzględniono następujące zagadnienia:

- ochrona przyrody i krajobrazu,

- ochrona lasów,

- ochrona gleb,

- ochrona zasobów kopalin.

#### 3.2.1.1.		Ochrona przyrody i krajobrazu

W dokumencie "Programu .." podano 1 cel średniookresowy (do 2014 r.), któremu podporządkowano 4 kierunki działań:

- działania na rzecz ustanowienia przez Wojewodę 2 Parków Krajobrazowych i 4 rezerwatów,

- wsparcie rozpoznania przyrodniczego obiektów i obszarów wskazanych w studiach uwarunkowań i obowiązujących mpzp do objęcia ochroną z ustawy o przyrodzie,

- aktualizacja rejestru obiektów chronionych,

- przestrzeganie obowiązujących przepisów na obszarach chronionego krajobrazu w procesach inwestycyjnych.

Cel ten wraz z opisem jego realizacji przedstawiono poniżej w tabeli 1.

Tabela 1.	Ocena realizacji celu średniookresowego w zakresie ochrony przyrody i krajobrazu

| Lp. | Cel średniookresowy | Opis realizacji celu |
| --- | --- | --- |
| 1. | Zachowanie walorów krajobrazowych i przyrodniczych obszaru powiatu. | Podjęto działania w kierunku ustanowienia przez Wojewodę Parku Krajobrazowego Dolina Dolnej Pilicy (nadal brak rozporządzenia Wojewody w sprawie utworzenia parku). Prowadzone są prace nad aktualizacją rejestru pomników przyrody (zgodnie z ustawą o ochronie przyrody jest to zadanie Wojewody). Przestrzegane są obowiązujące przepisy na obszarach chronionego krajobrazu w procesach inwestycyjnych. Na terenie powiatu znajdują się dwa obszary sieci Natura 2000: Dolina Środkowej Wisły (gmina Warka 515,3 ha) i Dolina Pilicy (gminy: Warka 4 092,6 ha , Nowe Miasto nad Pilicą 4 707,7 ha, Mogielnica 2 333,7 ha). |

#### 3.2.1.2.		Ochrona lasów

W dokumencie "Programu .." podano 1 cel średniookresowy (do 2014 r.), któremu podporządkowano 4 kierunki działań:

- zalesienie gruntów zgodnie z Programem zwiększenia lesistości,

- przekształcanie nieużytków w zalesienia w obszarach wskazanych w mpzp,

- aktualizacja powierzchni geodezyjnej lasów (przekwalifikowanie zalesionych gruntów rolnych na leśne),

- nadzór nad gospodarką leśną w lasach nie stanowiących własności Skarbu Państwa.

Cel w zakresie ochrony lasów wraz z opisem jego realizacji przedstawiono poniżej w tabeli 2.

Tabela 2.	Ocena realizacji celu średniookresowego w zakresie ochrony lasów

| Lp. | Cel średniookresowy | Opis realizacji celu |
| --- | --- | --- |
| 1. | Zwiększenie lesistości powiatu do poziomu 14% w 2014 r. | W powiecie prowadzone są systematyczne zalesienia gruntów. W latach 2004 - 2005 zalesiono łącznie 40,61 ha. W 2005 r. zlecono przekwalifikowanie 27.74 ha gruntów rolnych na leśne. Ponadto w latach 2004-2005 sporządzono uproszczone plany urządzania lasów na pow. 1 583,94 ha. |

#### 3.2.1.3.		Ochrona gleb

W dokumencie "Programu .." podano 1 cel średniookresowy (do 2014 r.), któremu podporządkowano 9 kierunków działań, a najważniejsze z nich to:

- ograniczanie intensywnych upraw na terenach zalewowych rzek,

- ograniczanie zmiany przeznaczania gruntów rolnych (klasy I, II, III i IV) (za wyjątkiem terenów mieszkaniowych dla miasta Grójec) na cele nierolne,

- poprawa stanu utrzymania (konserwacji) systemów melioracyjnych,

- wdrażanie Kodeksu Dobrej Praktyki Rolniczej.

Cel w zakresie ochrony gleb  wraz z opisem jego realizacji przedstawiono poniżej w tabeli 3.

Tabela 3.	Ocena realizacji celu średniookresowego w zakresie ochrony gleb

| Lp. | Cel średniookresowy | Opis realizacji celu |
| --- | --- | --- |
| 1. | Jakość gleb na poziomie wymaganych standardów. | W latach 2004-2005 nie prowadzono badań jakości gleb. Na bieżąco Wydział Geodezji i Kartografii uzgadnia projekty decyzji o warunkach zabudowy w zakresie ochrony gruntów rolnych i leśnych. Naliczane są także opłaty za wyłączenie z produkcji gruntów chronionych. Prowadzone są parce w zakresie melioracji. W ramach edukacji ekologicznej rolników prowadzone są szkolenia w zakresie KDPR |

#### 3.2.1.4.		Ochrona zasobów kopalin

W dokumencie "Programu .." podano 1 cel średniookresowy (do 2014 r.), któremu podporządkowano 3 kierunki działań:

- zachowanie w mpzp możliwości eksploatacji złóż surowców naturalnych,

- nadzór nad eksploatacją kopalin,

- inwentaryzacja wyrobisk eksploatowanych bez wymaganej koncesji (kierunek nieznacznie zmodyfikowano).

Cel w zakresie ochrony zasobów kopalin nieznacznie zweryfikowano i podano go w tabeli 4 wraz z opisem jego realizacji.

Tabela 4.	Ocena realizacji celu średniookresowego w zakresie ochrony zasobów kopalin

| Lp. | Cel średniookresowy | Opis realizacji celu |
| --- | --- | --- |
| 4. | Zapewnienie ochrony powierzchni ziemi w procesie eksploatacji kopalin i rekultywacji terenów poeksploatacyjnych. | Nadzór nad eksploatacją kopalin oraz nad zakładami górniczymi prowadzi właściwy miejscowo Okręgowy Urząd Górniczy. Starosta natomiast jako organ administracji geologicznej w latach 2004 - 2005 wydał kilka koncesji na rozpoznanie złóż, na wydobywanie kopalin pospolitych metodą odkrywkową a także decyzje dot. opłat eksploatacyjnych za wydobytą kopalinę, za wydobywanie kopalin bez wymaganej koncesji oraz decyzję naliczającą opłatę karną |

### Jakość środowiska i bezpieczeństwo ekologiczne

W "Programie ..." w ramach  bloku tematycznego jakość środowiska i bezpieczeństwo ekologiczne uwzględniono następujące zagadnienia:

- stosunki wodne i jakość wód,

- gospodarka odpadami,

- jakość powietrza atmosferycznego,

- hałas,

- pola elektromagnetyczne,

- awarie.

#### 3.2.2.1.	Stosunki wodne i jakość wód

W dokumencie "Programu .." podano 2 cele średniookresowe (do 2014 r.), którym podporządkowano 9 kierunków działań:

- zwiększenie stopnia skanalizowania powiatu (46% w 2007 r., 73% w 2014 r.) oraz efektywności oczyszczania ścieków,

- budowa przydomowych oczyszczalni ścieków,

- rozbudowa kanalizacji sanitarnej,

- wsparcie przedsiębiorców i instytucji w pozyskiwaniu środków na modernizację instalacji oczyszczania ścieków,

- stworzenie stref buforowych wzdłuż brzegów cieków płynących poprzez zachowanie użytków zielonych, lasów, zadrzewień i zakrzewień,

- zbilansowanie poboru wód na terenie powiatu,

- zachowanie istniejących oczek wodnych, stawów, terenów podmokłych,

- odtworzenie zbiorników  wodnych,

- budowa nowych zbiorników wodnych.

Cele w zakresie stosunków wodnych i jakości wód  wraz z opisem ich realizacji w latach 2004-2005 przedstawiono poniżej w tabeli 2.

Tabela 5.	Ocena realizacji celów średniookresowych w zakresie stosunków wodnych i jakości wód

| Lp. | Cel średniookresowy | Opis realizacji celu w latach 2004-2005 |
| --- | --- | --- |
| 1. | Doprowadzenie do uzyskania przez wody powierzchniowe płynące II klasy czystości (w granicach powiatu) | Jakość wód powierzchniowych w 2004 r. przedstawiała się następująco: (1) Jeziorka: ppk.Gościeńczyce pon. uj. Kraski (gm. Grójec) -IV klasa (wody niezadowalającej jakości), ppk. Głuchów, gm. Grójec (pow. "Kon-Vin") - III klasa (wody zadowalającej jakości). (2) Kraska: ppk. Żyrówek – most - V klasa (wody złej jakości) (3) Pilica: ppk.Nowe Miasto n. Pilicą – IV klasa (wody niezadowalającej jakości); ppk.Warka – III klasa (wody zadowalającej jakości); ppk.Ostrówek – III klasa (wody zadowalającej jakości) Uwaga: W 2004 roku nastąpiła zmiana w klasyfikacji i prezentowaniu stanu wód powierzchniowych, co nie pozwala na porównanie tych wyników z poprzednimi latami. Aktualnie prowadzi się szereg inwestycji w zakresie zwiększenia stopnia skanalizowania powiatu oraz zwiększenia liczby mieszkańców obsługiwanych przez oczyszczalnie. Działania Stowarzyszenia Gmin i Powiatów Zlewni Jeziorki (do Stowarzyszenia należy 5 gmin powiatu grójeckiego) spowodowały opracowanie dokumentów: "Koncepcji zagospodarowania zlewni rzeki Jeziorki" oraz o wstępnego studium wykonalności przedsięwzięcia pn. "Gospodarka wodno-ściekowa w zlewni rzeki Jeziorki" celem pozyskania środków z FS w latach 2007-2015. |
| 2. | Ochrona zasobów wód podziemnych i zwiększenie retencji wód powierzchniowych | Powołano zespół roboczy ds. rozpoznania możliwości retencjonowania wód powierzchniowych zlewni rzeki Jeziorki. Ponadto: (1) Starostwo Powiatowe opracowało dokument pn. "Informacja o stanie budowli piętrzących na głównych ciekach powiatu grójeckiego. (2) Starostwo Powiatowe wystąpiło do gmin z prośbą o podjęcie działań zmierzających do odtworzenia istniejących piętrzeń i zbiorników wodnych (w ramach małej retencji) oraz zinwentaryzowanie istniejących obiektów i rozpoznanie możliwości tworzenia nowych |

#### 3.2.2.2.	Jakość powietrza atmosferycznego

W dokumencie "Programu .." podano 1 cel średniookresowy (do 2014 r.), któremu podporządkowano    5 kierunków działań:

- rozwój miejskiej sieci ciepłowniczej na terenach zwartej zabudowy miejskiej,

- modernizacja lokalnych kotłowni, wymiana nośnika na ekologiczny,

- sukcesywna termomodernizacja budynków administrowanych przez gminy i starostwo,

- wspieranie działań przedsiębiorców w zakresie pozyskiwania środków na instalacje ograniczające emisje,

- wyprowadzenie ruchu komunikacyjnego tranzytowego z terenów najgęściej zaludnionych.

Cel w zakresie ochrony powietrza atmosferycznego (nieznacznie zmodyfikowany) wraz z opisem jego realizacji przedstawiono poniżej w tabeli 6.

Dodatkowo zmiany emisji zanieczyszczeń pyłowych i gazowych (bez CO2 ) w latach 2002-2004 przedstawiono na rycinach: 1 i 2.

Tabela 6.	Ocena realizacji celów średniookresowych w zakresie ochrony powietrza 			atmosferycznego

| Lp | Cel średniookresowy | Opis realizacji celów |
| --- | --- | --- |
| 1. | Spełnienie wymagań prawnych w zakresie jakości powietrza | 1. W 2004 roku (podobnie jak i w 2002 roku) - strefa powiat grójecki została zaliczona do klasy A (pod względem kryterium ochrony zdrowia i kryterium ochrony roślin) 2. Emisja zanieczyszczeń do powietrza Sumaryczna emisja zanieczyszczeń pyłowych i gazowych (bez CO2) z zakładów szczególnie uciążliwych (wg GUS) w roku 2002 wynosiła 263 Mg, natomiast w 2004 wyniosła 460 Mg (w 2004r. większa ilość zakładów została objęta sprawozdawczością GUS w porównaniu do 2002r.). Na terenie powiatu modernizuje się system ciepłowniczy, zlikwidowanych zostało kilka lokalnych kotłowni a w pozostałych sukcesywnie węgiel jest zastępowany olejem lub gazem. Ponadto prowadzona jest sukcesywnie termomodernizacja budynków użyteczności publicznej. |

Rycina 1.		Zmiany emisji zanieczyszczeń pyłowych w latach 2002 -2004 z zakładów szczególnie uciążliwych (dane GUS – 0d 2003r. większa ilość zakładów została objęta sprawozdawczością GUS)

Rycina 2.		Zmiany emisji zanieczyszczeń gazowych (bez CO2) w latach 2002 -2004

z zakładów szczególnie uciążliwych (dane GUS – 0d 2003r. większa ilość zakładów została objęta sprawozdawczością GUS)

Pomimo znacznego wzrostu emisji zanieczyszczeń do powietrza atmosferycznego stan powietrza na terenie gminy należy ocenić jako zadowalający – nie przekroczone zostały dopuszczalne poziomy poszczególnych substancji w powietrzu.

#### 3.2.2.3.		Hałas

W dokumencie "Programu .." podano 1 cel średniookresowy (do 2014 r.), któremu podporządkowano   5 kierunków działań:

- budowa obwodnic miast,

- badanie jakości środowiska akustycznego,

- opracowanie mapy akustycznej dla terenów drogi krajowej E7,

- opracowanie programu działań w sytuacji przekroczenia poziomów progowych,

- budowa ekranów akustycznych.

Cel w zakresie ochrony przed hałasem wraz z opisem jego realizacji przedstawiono poniżej w tabeli 7.

Tabela 7.	Ocena realizacji celu średniookresowego w zakresie ochrony przed hałasem

| Lp. | Cel średniookresowy | Opis realizacji celu |
| --- | --- | --- |
| 1. | Ograniczenie uciążliwości hałasu komunikacyjnego dla mieszkańców najgęściej zaludnionych obszarów. | Na terenie powiatu grójeckiego w latach 2004-2005 nie prowadzono badań hałasu komunikacyjnego. Obowiązek sporządzenia mapy akustycznej (co 5 lat) terenu, na którym eksploatacja drogi może powodować przekroczenie dopuszczalnych poziomów hałasu w środowisku spoczywa na zarządzającym drogą (dla E-7 - GDDKiA). Jednak stosowne rozp. Ministra Środowiska określi drogi, których eksploatacja może powodować negatywne skutki - czyli dla których wymagana jest mapa akustyczna. Termin opracowania mapy akustycznej po raz pierwszy - 1 rok od dnia ukazania się ww rozporządzenia. Systematycznie, w trakcie remontu dróg prowadzone są nasadzenia zieleni. |

#### Pola elektromagnetyczne

w "Programie ..." podano 1 cel w zakresie ochrony przed polami elektromagnetycznymi, który brzmi następująco: Bieżąca kontrola źródeł emisji pól elektromagnetycznych.

Obecnie nie prowadzi się badań w tym zakresie.

#### Awarie

W dokumencie "Programu .." podano 1 cel średniookresowy (do 2014 r.). Cel ten brzmi następująco: Eliminowanie i zmniejszanie skutków dla mieszkańców i środowiska z tytułu poważnych awarii.

W latach 2004-2005 prowadzono ćwiczenia służb biorących udział w przeciwdziałaniu i usuwaniu skutków awarii. W ramach Powiatowego Zespołu Reagowania kryzysowego przeprowadzono 3 ćwiczenia, w tym jedną akcję ratownictwa chemicznego na terenie browaru Warka (wyciek amoniaku). Ponadto PSP i OSP uzyskały dotacje z PFOŚiGW celem dosprzętowienia.

### Zrównoważone wykorzystanie surowców, materiałów, wody i energii

W dokumencie "Programu .." podano 2 cele średniookresowe (do 2014 r.) w zakresie racjonalizacji użytkowania wody i 8 kierunków działań:

- zwiększenie stopnia zwodociągowania powiatu (75% w 2007 r., 95% w 2014 r.),

- minimalizacja wykorzystania wód podziemnych z ujęć własnych i wody wodociągowej do celów przemysłowych,

- wprowadzenie nowoczesnych, wodooszczędnych metod nawadniania sadów,

- wprowadzanie zamkniętych obiegów wody w zakładach,

- sukcesywna modernizacja sieci wodociągowych w celu ograniczenia strat,

- modernizacja ujęć,

- współpraca z instytucjami szczebla wojewódzkiego w zakresie stworzenia systemu informacji o gospodarce województwa mazowieckiego,

- opracowanie programu retencjonowania wód powierzchniowych i nawadniania sadów.

Cele wraz z opisem ich realizacji przedstawiono poniżej w tabeli 8.

Tabela 8.	Ocena realizacji celów średniookresowych w zakresie racjonalnego użytkowania wody

| Lp. | Cel średniookresowy | Opis realizacji celu |
| --- | --- | --- |
| 1. | Racjonalizacja wykorzystania zasobów wodnych w zlewniach ,w tym zmniejszenie zużycia wody podziemnej do celów przemysłowych i rolniczych. | W 2004 roku zużycie wody ogółem na potrzeby gospodarki narodowej i ludności było o 1 tys. dam3 mniejsze niż w 2002 r. (ok. 10%). Nieznacznie zmniejszyło się zużycie wody przez rolnictwo i leśnictwo (z 4 477 tys. m3 w 2002 roku do 4 235 tys. m3 w 2004 r.) Zmniejszył się także pobór wód podziemnych dla celów przemysłowych z 4 136 tys. m3 w roku 2002 do 3 118 tys. m3 w roku 2004 (ok. 25%). |
| 2. | Poprawa stopnia zaopatrzenia ludności w wodę do picia wraz z poprawą jej jakości. | W 2002 roku z wody wodociągowej korzystało 52,6% mieszkańców powiatu (z uwzględnieniem korekty dot. zmian administracyjnych z dniem1.01.2003 r. , odłączenie gm. Tarczyn). Natomiast w 2004 roku z wody wodociągowej korzystało 52 657 osób, co stanowi 54,4% ogółu mieszkańców powiatu. Na bieżąco prowadzona jest modernizacja sieci wodociągowych |

### Edukacja ekologiczna

W dokumencie "Programu .." podano 1 cel średniookresowy (do 2014 r.), któremu podporządkowano 2 kierunki działań:

- edukacja ekologiczna dzieci i młodzieży,

- edukacja ekologiczna dorosłej części społeczeństwa,

- edukacja rolników

Cel  w zakresie edukacji ekologicznej wraz z opisem jego realizacji przedstawiono w tabeli 9.

Tabela 9.	Ocena realizacji celu średniookresowego w zakresie edukacji ekologicznej

| Lp. | Cel średniookresowy | Opis realizacji celu |
| --- | --- | --- |
| 1. | Wysoka świadomość ekologiczna społeczeństwa – właściwa edukacja ekologiczna. | Większość przedsięwzięć planowanych do realizacji w latach 2004-2005 zostało wykonanych, co w konsekwencji będzie skutkowało wzrostem świadomości ekologicznej mieszkańców powiatu. Działaniami z zakresu kształtowania postaw proekologicznych wśród mieszkańców poszczególnych gmin zajmują się różne koła szkolne i stowarzyszenia, uczestniczące w akcjach ekologicznych W Grójcu zadania proekologiczne wśród mieszkańców realizuje Lokalne Centrum Edukacji Ekologicznej, które organizuje wykłady, wycieczki, warsztaty ekologiczne, udostępnia zbiory filmowe o tematyce ekologicznej i promuje zdrowy i aktywny styl życia. |

## Wskaźniki monitorowania "Programu .." jako wymierna ocena stopnia realizacji celów średniookresowych

W "Programie ..." (rozdz.VII.3.2.) przedstawiono listę wskaźników monitorowania Programu. Są to: wskaźniki stanu środowiska i zmiany presji na środowisko oraz wskaźniki świadomości społecznej.

Wskaźniki stanu środowiska i zmiany presji na środowisko wyrażają w sposób wymierny efekt działań podejmowanych w zakresie ochrony środowiska, a więc pośrednio mogą służyć ocenie realizacji celów Programu. Listę wskaźników zaproponowanych w „Programie...” zmodyfikowano poprzez dodanie kilku nowych wskaźników istotnych w punktu widzenia stanu środowiska.

W poniższej ocenie zmian w zakresie wskaźników przyjęto 2002 rok jako rok odniesienia (stan środowiska ujęty w "Programie .." dotyczył 2002 roku) oraz rok 2004 dla niniejszego Raportu (ze względu na brak danych statystycznych dla roku 2005).

Wartości wskaźników dla 2002 i 2004 roku przedstawiono w tabeli 10.

Analiza wartości wskaźników pozwala stwierdzić, że pozytywny trend obserwuje się w zakresie 8 wskaźników na ogólną ilość 19 wskaźników, 2 wskaźniki mają trend negatywny a 6 utrzymuje się na podobnym poziomie. Negatywny trend dotyczy wielkości emisji zanieczyszczeń pyłowych                i gazowych.

Należy nadmienić, że w zakresie 3 wskaźników nie jest możliwe porównanie (dot. jakości wód powierzchniowych i podziemnych oraz sieci Natura 2000).

Tabela 10.	Wskaźniki stanu środowiska i zmiany presji na środowisko dla powiatu grójeckiego w roku 2002 i 2004

| Lp. | Wskaźnik | Wartość wskaźnika | Trend zmian |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2002 r. | 2004 r. |  |
| 1. | Udział pow.obszarów prawnie chronionych w pow.ogółem | 22,9% | 22,9 | — |
| 2. | Udział powierzchni obszarów Natura 2000 w pow. ogółem | - | 9,2 | - |
| 3. | Liczba parków krajobrazowych | 0 | 0 | — |
| 4. | Liczba rezerwatów przyrody | 4 | 4 | — |
| 5. | Liczba obszarów chronionego krajobrazu | 2 | 2 | — |
| 6. | Liczba zespołów przyrodniczo-krajobrazowych | 1 | 1 | — |
| 7. | Liczba pomników przyrody* (rejestr wymaga weryfikacji) | 76 | 80 | ↑ |
| 8. | Lesistość powiatu* | 12,3% | 12,5% | ↑ |
| 9. | Pow. terenów zieleni publicz. (parki, zieleńce, zieleń osiedlowa) | 56 ha | 60 ha | ↑ |
| 10 | Jakość wód powierzchniowych* | (1)Pilica: ppk.Nowe Miasto n. Pilicą – III klasa., ppk.Warka–III kl., ppk.Ostrówek– III kl. (2) Dylewka:ppk. Dylew pon. Kozietuł - NON | (1)Jeziorka:ppk.Gościeńczyce-IV kl. ppk. Głuchów - IIIkl. (2) Kraska: ppk. Żyrówek – V kl.a (3)Pilica: ppk.Nowe Miasto n. Pilicą – IV kl., ppk.Warka – III klasa, ppk.Ostrówek – III klasa | - |
| 11 | Jakość wód podziemnych* | Nr otw. 32 (m. Warka), GZWP 222, 215A - klasa Ib, Nr otw. 34 (m. Mała Wieś), GZWP 215 A - klasa Ib, Nr otw. 155 (m. Bieliny), GZWP 404 - III klasa | Nr otw. 32 (m. Warka), GZWP222, 215A - kl. III, Nr otw. 34 (m.Mała Wieś), GZWP 215 A - kl.IV, Nr otw. 242(m.Michałów),GZWP215A- kl. III | - |
| 12 | Pobór wód na potrzeby gospodarki narodowej i ludności | 11 235 dam3 /rok | 10 231 dam3 /rok | ↑ |
| 13 | Pobór wód podziemnych na potrzeby przemysłu | 4 138 dam3 /rok | 3 118 dam3 /rok | ↑ |
| 14 | Stopień zwodociągowania powiatu | 54,2% | 54,4% | ↑ |
| 15 | Stopień skanalizowania powiatu | 31,3% | 31,7% | ↑ |
| 16 | Ludność korzystająca z oczyszczalni ścieków | 30,5% | 37,2% | ↑ |
| 17 | Jakość powietrza: klasa strefy powiat grójecki | A | A | — |
| 18 | Wielkość emisji zanieczyszczeń pyłowych do powietrza z zakładów objętych sprawozdawczością GUS | 38 Mg | 86 Mg | ↓ |
| 19 | Wielkość emisji zanieczyszczeń gazowych do powietrza z zakł. objętych sprawozdawczością GUS (bez CO2) | 225 Mg | 374 Mg | ↓ |

Uwaga ogólna: w wartościach wskaźników dla 2002 roku uwzględniono korektę z tytułu zmian administracyjnych (gm. Tarczyn z dniem 1.01. 2003 roku przeszła do powiatu piaseczyńskeigo, * W 2004 roku klasyfikacja wg Rozporządzenia Ministra Środowiska z 11 lutego 2004 roku w sprawie klasyfikacji dla prezentowania stanu wód powierzchniowych   i podziemnych (Dz. U.  z 2004 r. nr 32, poz. 284).

Legenda:

— bez zmian,     ↑  tendencja pozytywna,        ↓ tendencja negatywna

# OCENA WYKONANIA PLANU OPERACYJNEGO W LATACH 2004-2005

Ocenę wykonania przedsięwzięć planowanych do realizacji w latach 2004-2005 (zgodnie z zapisami w "Programie ...") przedstawiono w tabelach:

Ochrona przyrody i krajobrazu		-	Tabela 11

Ochrona lasów				-	Tabela 12

Ochrona gleb				-	Tabela 13

Ochrona zasobów kopalin		-	Tabela 14

Stosunki wodne i jakość wód		-	Tabela 15

Jakość powietrza atmosferycznego	-	Tabela 16

Hałas 					-	Tabela 17

Awarie					- 	Tabela 18

Racjonalizacja użytkowania wody	-	Tabela 19

Edukacja ekologiczna			-	Tabela 20

W poszczególnych tabelach podano:

  - przedsięwzięcia dot. lat 2004-2005, których realizację zaplanowano w "Programie .." wraz z planowanymi kosztami oraz danymi nt. wykonania (tak/nie/częściowo) i faktycznie poniesionymi kosztami,

  - przedsięwzięcia, które zostały zrealizowane w latach 2004-2005, a nie były planowane w "Programie .." wraz z ich kosztami.

Ocenę wykonania przedsięwzięć  w latach 2004-2005 przedstawiono z punktu widzenia:

(1) ilości wykonanych przedsięwzięć w stosunku do planowanych (tabela 21),

(2) kosztów poniesionych w stosunku do planowanych (tabela 22).

Reasumując:

W latach 2004-2005 zrealizowano 52 przedsięwzięcia na 70 planowanych, co stanowi ok. 74%. Poniesione nakłady finansowe stanowiły ok. 40% ogólnych nakładów planowanych.

Tabela 11.	Wykonanie przedsięwzięć planowanych do realizacji w latach 2004-2005			Ochrona przyrody i krajobrazu

| Lp. | Opis przedsięwzięcia | Planowane lata realizacji | Realizacja tak/nie/częściowo | Koszty w latach 2004-2005 (w tys. zł) | Komentarz |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Planowane | Poniesione |  |
| 1. | Wsparcie utworzenia przez Wojewodę parków krajobrazowych i rezerwatów przyrody | 2004-2007 | tak | Bez kosztów | Bez kosztów | Podjęto działania mające na celu utworzenie Parku Krajobrazowego Dolina Dolnej Pilicy. |
| 2. | Wsparcie rozpoznania przyrodniczego wskazanych do objęcia ochroną obszarów oraz obiektów | 2004-2007 | nie | 95 | 0 | Nie zostały przekazane środki z PFOŚiGW na realizację tego zadania. |
| 3. | Aktualizacja rejestru użytków ekologicznych, stanowisk dokumentacyjnych, zespołów przyrodniczo-krajobrazowych i pomników przyrody | Zadanie ciągłe | nie | Bez kosztów | 0 | Zgodnie z ustawą z dnia 16 kwietnia 2004r o ochronie przyrody (Dz. U. Nr 92 poz. 880) – zadanie to należy do kompetencji Wojewody (art. 44 cyt. ustawy) |
| 4. | Inwentaryzacja (wizje lokalne) obszarów chronionych | 2006,2008,2010 | Tak | 0,00 | Bez kosztów | W 2005 r. odbyła się wizja terenowa w Obszarze Chronionego Krajobrazu rzeki Jeziorki. |
| 5. | Wspieranie działań na rzecz zachowania obiektów i obszarów chronionych | Zadanie ciągłe | częściowo | 10 | Brak danych | W latach 2004-2005 w PFOŚiGW nie było środków na ten cel |
| 6. | Przestrzeganie obowiązujących przepisów na obszarach chronionego krajobrazu w procesach inwestycyjnych | Zadanie ciągłe | tak | Bez kosztów | Bez kosztów | Zadanie jest realizowane na bieżąco, w trakcie opiniowania poszczególnych przedsięwzięć inwestycyjnych |
| 7. | Pielęgnacja parków wiejskich należących do Starostwa | Zadanie ciągłe | częściowo | 10 | Brak danych | W 2005 r. dokonano wstępnego rozpoznania wielkości niezbędnych nakładów rzeczowo-finansowych dla parku w Nowej Wsi. |
| PRZEDSIĘWZIĘCIA NIE UJĘTE W „PROGRAMIE...” |
| 1. | Pielęgnacja parków wiejskich w gminach | nie planowano w "Programie .." | 15 | Pielęgnacja parków wiejskich w gm. Belsk Duży, Grójec, Mogielnica |
| Koszty planowane w latach 2004-2005 | 115,00 |  |
| Koszty poniesione w latach 2004-2005: 15,00 (ok. 13 % planowanych) |

Tabela	 12.	Wykonanie przedsięwzięć planowanych do realizacji w latach 2004-2005		Ochrona lasów

| Lp. | Opis przedsięwzięcia | Planowane lata realizacji | Realizacja tak/nie/częściowo | Koszty w latach 2004-2005 (w tys. zł) | Komentarz |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Planowane | Poniesione |  |
| 1. | Zalesienie gruntów | Zadanie ciągłe | tak | 1 122 | 123 | W 2004 r. zalesiono łącznie na terenie powiatu 32,12 ha gruntów. W 2005 r. zalesiono łącznie 18,49 ha gruntów. |
| 2. | Przekwalifikowanie gruntów rolnych na leśne | Zadanie ciągłe | tak | 40 | 6 | W 2005 r. przekwalifikowanych zostało 27,74 ha gruntów rolnych na leśne. |
| 3. | Opracowanie uproszczonych planów urządzania lasów | 2004-2011 (dla nowych terenów zadanie ciągłe) | tak | 40 | 82,3 | W 2004 r. uproszczone plany urządzenia lasów sporządzono dla terenu 763,94 ha w gm. Warka, , natomiast w 2005 r. dla powierzchni 2 033,98 ha w gm. Belsk Duży, Chynów, Goszczyn i Jasieniec. |
| Koszty planowane w latach 2004-2005 w tys. zł | 1 202 |  |
| Koszty poniesione w latach 2004-2005: 211,3 tys. zł. (ok. 17,6 % planowanych) |

Tabela 13.	Wykonanie przedsięwzięć planowanych do realizacji w latach 2004-2005			Ochrona gleb

| Lp. | Opis przedsięwzięcia | Planowane lata realizacji | Realizacja tak/nie/częściowo | Koszty w latach 2004-2005 (w tys. zł) | Komentarz |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Planowane | Poniesione |  |
| 1. | Okresowe badania jakości gleby i ziem | Zadanie ciągłe | nie | 60 | 0 | W latach 2004-2005 Starostwo Powiatowe nie przeznaczało środków finansowych na realizowanie zadania. Nie był prowadzony monitoring gleb na terenie powiatu. |
| 2. | Aktualizacja rejestru gruntów wymagających rekultywacji | 2005-2006 | nie | Bez kosztów | 0 | - |
| 3. | Rekultyw.a gruntów zg. z u poś | W miarę potrzeb | nie | Brak danych | 0 | Rekultywacja nie była przeprowadzona |
| 4. | Nadzór nad ochroną gruntów rolnych w miejscowych planach zagospodarowania przestrzennego | Zadanie ciągłe | tak | Bez kosztów | Bez kosztów | Wydział Geodezji i Kartografii prowadzi bieżące uzgadnianie projektów decyzji o warunkach zabudowy w zakresie ochrony gruntów rolnych i leśnych. Nalicza również opłaty za wyłączenie z produkcji gruntów chronionych. |
| 5. | Upowszechnienie Kodeksu Dobrych Praktyk Rolniczych | Zadanie ciągłe | tak | Bez kosztów | Bez kosztów (koszty w ramach edukacji ekologicznej) | Powiatowy Zespół .Doradców w Grójcu przeprowadził szkolenia rolników w zakresie KDPR. Realizacja projektu Phare PL 01.04.04. dot. rolnictwa ekolog., w tym szkolenia doradców rolniczych i producent. Kursy prowadzi także Agencja Rynku Rolnego i Związek Sadowników Rzeczpospolitej. |
| 6. | Prace melioracyjne | Zadanie ciągłe | tak | Brak danych | 1048 | W 2004 r. były kontynuowane prace melioracyjne na zadaniu Michalczew I na powierzchni 62,4 ha. W 2005 r. prowadzone były prace konserwacyjne na ciekach wodnych i prace przy umocnieniu wałów przeciwpowodziowych |
| PRZEDSIĘWZIĘCIA NIE UJĘTE W „PROGRAMIE...” |
| 1. | Nasadzenia wzdłuż dróg gminnych – gm. Grójec | nie planowano w "Programie .." | 44 | - |
| 2. | Rekultywacja składowiska opadów komunalnych w Warce | nie planowano w "Programie .." | 227 | - |
| 3. | Likwidacja dzikich wysypisk śmieci | nie planowano w "Programie .." | 23,00 | Realizacja w gm. Belsk Duży, Mogielnica, Warka |
| Koszty planowane w latach 2004-2005 w tys. zl | 60,00 |  |
| Koszty poniesione w latach 2004-2005 w tys. zł: 1342 (ok. 2237% planowanych) |

Tabela 14.	Wykonanie przedsięwzięć planowanych do realizacji w latach 2004-2005		Ochrona zasobów kopalin

| Lp. | Opis przedsięwzięcia | Planowane lata realizacji | Realizacja tak/nie/częściowo | Koszty w latach 2004-2005 (w tys. zł) | Komentarz |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Planowane | Poniesione |  |
| 1. | Inwentaryzacja miejsc nielegalnej eksploatacji kopalin pospolitych (zwyczajowo wydobywanych dla potrzeb lokalnych) – przedsięwzięcie nieznacznie zmodyfikowano | 2005-2006 | częściowo | Bez kosztów | 0 | W latach 2004-2005 wydane zostały decyzje, w których naliczono opłaty eksploatacyjne za wydobywanie kopalin bez wymaganej koncesji oraz opłatę karną. |
| 2. | Kontrola sposobu eksploatacji | Zadanie ciągłe | tak | Bez kosztów | 0 | W latach 2004-2005 przeprowadzone zostały kontrole w Zakładach Górniczych, dla których organem koncesyjnym jest Starosta. Wydano siedem koncesji na wydobywanie dla nowo udokumentowanych złóż, dla których MPZP przewidywał możliwość poboru kruszywa. |
| Koszty planowane w latach 2004-2005 w tys. zł | Bez kosztów |  |
| Koszty poniesione w latach 2004-2005 w tys. zł: - |

Tabela 15.	Wykonanie przedsięwzięć planowanych do realizacji w latach 2004-2005			Stosunki wodne i jakość wód

| Lp. | Opis przedsięwzięcia | Planowane lata realizacji | Realizacja tak/nie/częściowo | Koszty w latach 2004-2005 (w tys. zł) | Komentarz |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Planowane | Poniesione |  |
| 1. | Rozbudowa systemów kanalizacji sanitarnej, deszczowej i oczyszczalni ścieków w gminach na terenie powiatu | 2004-2011 | tak | 24 381 | 2 949 | W okresie 2004-2005 dokonano: rozbudowy systemów kanalizacji sanitarnej w: -m. Grójec, -gm. Warka (m. Magierowa Wola, Przylot, Debnowola i Klonowa Wola) -gm. Mogielnica (ul. Żabia), - m. Nowe Miasto kanalizacji deszczowej w: gm. Warka (Izabelin) i w m. Nowe Miasto a także modernizacji oczyszczalni w Grójcu, Dańkowie (gm. Błędów), Warce i Sułkowicach (gm. Chynów) |
| 2. | Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków | 2004-2011 | tak | 5 400 | 231 | W okresie 2004-2005 dofinansowano z PFOŚiGW budowę oczyszczalni przyzagrodowych w gm. Mogielnica. |
| 3. | Budowa i odtworzenie zbiorników wodnych | 2004-2011 | częściowo | 700 | 7 | W 2004 r. OSP Ryszki i Laski otrzymały dofinansowanie z PFOŚiGW na konserwację zbiorników wodnych, a w 2005 r. OSP Gąski. |
| 4. | Rozbudowa oczyszczalni w Lesznowoli | 2004-2005 | nie | 400 | 0 | - |
| 5. | Modernizacja kanalizacji w szpitalu w Grójcu | 2004-2005 | nie | 200 | 0 | - |
| 6. | Opracowanie programu ochrony wód w zlewniach Jeziorki i Pilicy | 2006-2007 | częściowo | Brak danych | 60 | W ramach działalności Stowarzyszenia Gmin i Powiatów Zlewni Jeziorki (do Stowarzyszenia należy 5 gmin powiatu grójeckiego) opracowano "Koncepcję zagospodarowania zlewni rzeki Jeziorki". Koszty opracowania pokryto ze składek Stowarzyszenia – nie ujęto ich w niniejszym raporcie. |

Tabela 15.	Wykonanie przedsięwzięć planowanych do realizacji w latach 2004-2005			Stosunki wodne i jakość wód, c.d.

| Lp. | Opis przedsięwzięcia | Planowane lata realizacji | Realizacja tak/nie/częściowo | Koszty w latach 2004-2005 (w tys. zł) | Komentarz |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 7. | Zbilansowanie poboru wód podziemnych na terenie powiatu grójeckiego | 2005-2006 | nie | Brak danych | 0 | Starostwo Powiatowe wystąpiło do RZGW w Warszawie z pismem o zbilansowanie zasobów wodnych na terenie powiatu grójeckiego |
| 8. | Utrzymanie istniejących zbiorników wodnych | 2005-2006 | tak | Brak danych | 48 | Zadanie realizowane na bieżąco. W okresie 2004-2005 wykonano konserwacje urządzeń w m. Wilcze Budki (gm. Błędów) gdzie planowana jest budowa zbiornika. |
| 9. | Utrzymanie istniejących systemów melioracji szczegółowej | Zadanie ciągłe | tak | 3 688 | 480,8 | Melioracje utrzymują właściciele gruntów i spółki wodne |
| 10. | Regulacje i modernizacje brzegów rz. Drzewiczki | 2005-2006 | nie | 500 | 0 | Regulacja przekroju podłużnego i porzecznego oraz układu poziomego koryta rz. Drzewiczki zaplanowana do realizacji w 2008 r. |
| 11. | Budowa nowych melioracji szczegółowych - Michalczew | 2004-2006 | tak | 1 078 | 568,7 | W ramach zadania p.n. „Michalczew I – etap 1 gm. Warka i Chynów – wykonanie melioracji użytków rolnych” w tym: -konserwacja rzeki Czarnej –4,28ha -drenowanie gruntów ornych – 10,26 ha, - rowy odpływowe z sieci drenarskiej –5,208 km, - drenowanie sadów –48,52 ha - odwodnienie sadów rowami – 5,29 ha - przepusty rurowe drogowe – 4 szt. |
| 12. | Budowa nowych melioracji szczegółowych - Przyłom | 2004-2005 | nie | 40 | 0 | Ze względów na brak środków inwestycji nie zrealizowano |
| 13. | Budowa nowych melioracji szczegółowych – Przyłom V | 2005-2006 | nie | 300 | 0 | Realizacja w 2008 r. |

Tabela 15.	Wykonanie przedsięwzięć planowanych do realizacji w latach 2004-2005			Stosunki wodne i jakość wód, c.d.

| Lp. | Opis przedsięwzięcia | Planowane lata realizacji | Realizacja tak/nie/częściowo | Koszty w latach 2004-2005 (w tys. zł) | Komentarz |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| PRZEDSIĘWZIĘCIA NIE UJĘTE W „PROGRAMIE...” |
| 1. | Budowa mechaniczno-chemiczno-biologicznej oczyszczalni ścieków – Źródła PiastPol Sp.J | nie planowano w "Programie .." | Brak danych | - |
| 2. | Rozbudowa i modernizacja zakładowej oczyszczalni ścieków Jahnckepol Sp. z o.o. w Kozietułach Nowych | nie planowano w "Programie .." | Brak danych | - |
| 3. | Modernizacja oczyszczalni w Dańkowie gm. Błędów | nie planowano w "Programie .." | 695,9 | Zadanie zaplanowane do realizacji w 2006 r., zrealizowano w 2005 r. |
| 4. | Zadanie z zakresu usuwania skutków klęsk żywiołowych p.n.”Wały w km 458-462 rz. Wisły, Konary, Podgórzyce, gm. Warka – likwidacja wyrw i uszkodzeń nawierzchni drogi przywałowej” | nie planowano w "Programie .." | 64,2 | - |
| Koszty planowane w latach 2004-2005 w tys. zł | 5 606 |  |
| Koszty poniesione w latach 2004-2005 w tys. zł.: 5044,6 (ok. 90% planowanych) |

Tabela	 16. 	Wykonanie przedsięwzięć planowanych do realizacji w latach 2004-2005		Jakość powietrza atmosferycznego

| Lp. | Opis przedsięwzięcia | Planowane lata realizacji | Realizacja tak/nie/ częściowo | Koszty w latach 2004-2005 (w tys.zł) | Komentarz |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Planowane | Poniesione |  |
| 1. | Opracowanie „Projektu planów zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe" dla gmin (z wyj. Warki) | 2005 | nie | 180 | 0 | Gmina Warka posiada „Projekt planu zaopatrzenia…’, w pozostałych gminach wykonanie opracowania w planach … |
| 2. | Modernizacja ciepłowni miejskiej i miejskiej sieci ciepłowniczej -UMiG Grójec | 2004-2011 | tak | 3 340 | 2 845 | Zakończono realizację inwestycji |
| 3. | Modernizacja sieci ciepłowniczej na terenie miasta Warka | Zadanie ciągłe | nie | 20 | 0 | Inwestycji nie zrealizowano |
| 4. | Modernizacja i rozbudowa sieci ciepłowniczej na terenie miasta Nowe Miasto nad Pilicą | Zadanie ciągłe | nie | 200 | 0 | Inwestycji nie zrealizowano |
| 5. | Gazyfikacja m. Sielec gm. Goszczyn | 2005-2007 | nie | Brak danych | 0 | Inwestycji nie zrealizowano |
| 6. | Sukcesywna termoizolacja budynków i modernizacja kotłów administrowanych przez gminy | 2004-2011 | częściowo | 3 856 | 1 006 | Wykonano termoizolację i modernizację kotłowni/podłączeń do m.s.c. budynków administrowanych przez gminę Warka oraz termoizolację i wymianę kotła w Gimnazjum w Nowym Mieście i termoizolację szkoły podstawowej w Nowym Mieście, a także termoizolację i modernizację kotłowni budynku PSP w Jasieńcu. |
| 7. | Termomodernizacja budynku ZP ZOZ w Nowym Mieście i Ośrodka Zdrowia w Żdżarach | 2005 | tak | 800 | 247 | Zakończono realizację inwestycji |
| 8. | Termomodernizację budynku Liceum w Grójcu | 2004 | częściowo | 654 | 167 | Inwestycja w trakcie realizacji |
| 9. | Termomodernizacja budynków Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Grójcu | 2004 | częściowo | 661 | 397 | Inwestycja w trakcie realizacji |
| 10. | Termomodernizacja kotłowni w budynku mieszkalnym przy ul. Mogielnickiej 1 w Grójcu | 2005 | nie | 200 | 0 | Budynek w trakcie przekazania innemu właścicielowi |

Tabela	 16. 	Wykonanie przedsięwzięć planowanych do realizacji w latach 2004-2005		Jakość powietrza atmosferycznego, c.d.

| Lp. | Opis przedsięwzięcia | Planowane lata realizacji | Realizacja tak/nie/ częściowo | Koszty w latach 2004-2005 (w tys. zł) | Komentarz |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Planowane | Poniesione |  |
| 11. | Termomodernizacja c.o. w Zespole Szkół Specjalnych w Grójcu | 2005 | nie | 500 | 0,00 | Inwestycji nie zrealizowano |
| 12. | Termoizolacja i modernizacja kotłowni w obiektach w Nowej Wsi | 2004-2007 | częściowo | 700 | 127 | - |
| 13. | Wymiana systemu ogrzewania stacji obsługi z węglowego na gazowy lub inny PKS Grójec | 2005 | tak | Brak danych | Brak danych | - |
| 14. | Wymiana instalacji ogrzewania z węglowej na gazowe lub inne Tongheung ZTS | 2005 | nie | Brak danych | 0 | Inwestycji nie zrealizowano |
| 15. | Budowa nowej kotłowni na gaz BIOWET | 2005 | tak | 1 800 | 1 800 | Inwestycję zrealizowano |
| 16. | Ograniczenie emisji CO2 Browary Warka | Zadanie ciągłe | tak | Brak danych | Brak danych | Brak danych |
| 17. | Wymiana kotła na gazowy Browary Warka | Zadanie ciągłe | tak | Brak danych | Brak danych | Brak danych |
| 18. | Wspieranie monitorowania zabiegów ochronnych w sadach | Zadanie ciągłe | nie | Brak danych | 0 | Brak odpowiedniej technologii. |
| 19. | Wdrożenie zintegrowanych pozwoleń w zakładach znajdujących się na liście instalacji IPPC Wdrażanie nowoczesnych technologii, przyjaznych środowisku (BAT) Systematyczna kontrola zakładów przemysłowych | Zadanie ciągłe | tak | Bez kosztów | Brak danych | Działalność zakładów znajdujących się na liście instalacji IPPC jest oparta na założeniach BAT. Obecnie nie ma potrzeby wdrażać innych nowoczesnych technologii. W 2005 r. Wojewoda wydał pozwolenie zintegrowane dla składowiska odpadów w Łęgonicach Nowych, gm. Nowe Miasto. |
| PRZEDSIĘWZIĘCIA NIE UJĘTE W „PROGRAMIE...” |
| 1. | Termomodernizacja budynku SPZOZ w Pniewach | nie planowano w "Programie .." | Brak danych | - |
| Koszty planowane w latach 2004-2005 w tys. zł | 12 911 |  | - |
| Koszty poniesione w latach 2004-2005 w tys. zł: 6 589 (ok. 51% planowanych)- |

Tabela	17.	Wykonanie przedsięwzięć planowanych do realizacji w latach 2004-2005				Hałas

| Lp. | Opis przedsięwzięcia | Planowane lata realizacji | Realizacja tak/nie/częściowo | Koszty w latach 2004-2005 (w tys. zł) | Komentarz |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Planowane | Poniesione |  |
| 1. | Pomiary hałasu w rejonie najgęściej zaludnionych obszarów sąsiadujących z najruchliwszymi drogami | Zadanie ciągłe | nie | Brak danych. | 0 | Na terenie powiatu grójeckiego w latach 2004-2005 nie prowadzono badań hałasu komunikacyjnego. |
| 2. | Opracowanie mapy akustycznej GDDKiA | 2004 | nie | Brak danych | 0 | Obowiązek sporządzenia mapy akustycznej (co 5 lat) terenu, na którym eksploatacja drogi może powodować przekroczenie dopuszczalnych poziomów hałasu w środowisku spoczywa na zarządzającym drogą (dla E-7 - GDDKiA). Stosowne rozp. Ministra Środowiska określi drogi, których eksploatacja może powodować negatywne skutki - czyli dla których wymagana jest mapa akustyczna. |
| 3. | Opracowanie programu działań ograniczających uciążliwość hałasu | 2005 | nie | Brak danych | 0 | Programu nie opracowano |
| 4. | Realizacja programu działań, których celem będzie dostosowanie poziomu hałasu do dopuszczalnego | 2005 | nie | Brak danych | 0 | Jw. |
| 5. | Budowa ekranów akustycznych | 2005-2006 | nie | Brak danych | 0 | - |
| 6. | Nasadzenia drzew i krzewów wzdłuż dróg | 2004 | tak | Brak danych | Brak danych | Systematycznie, w trakcie remontów dróg prowadzone są nasadzenia zieleni. |
| Koszty planowane w latach 2004-2005 w tys. zł | Brak danych |  |
| Koszty poniesione w latach 2004-2005 w tys. zł: brak danych |

Tabela	18.	Wykonanie przedsięwzięć planowanych do realizacji w latach 2004-2005				Awarie

| Lp. | Opis przedsięwzięcia | Planowane lata realizacji | Realizacja tak/nie/częściowo | Koszty w latach 2004-2005 (w tys. zł) | Komentarz |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Planowane | Poniesione |  |
| 1. | Stałe udoskonalanie współpracy służb i organów biorących udział w przeciwdziałaniu i usuwaniu skutków awarii | Zadanie ciągłe | tak | Bez kosztów | Bez kosztów | Organizowane ćwiczenia z udziałem służb i organów w ramach Powiatowego Zespołu Reagowania Kryzysowego – w 2005r. 2 ćwiczenia: 1 akcja gaśnicza w lasach – na terenie gm. Nowe Miasto i (2) akcja ratownictwa chemicznego na terenie browaru Warka – wyciek amoniaku. W 2004r ćwiczenia z zakresu ochrony przed powodzią – gm.Warka |
| 2. | Budowa strażnicy Powiatowej Straży Pożarnej w Grójcu | Zadanie ciągłe | tak | 2 000 | 2 812 | Inwestycja w trakcie realizacji, planowane zakończenie 2007r. |
| 3. | Opracowanie regionalnego systemu informacji o trasach przewozu materiałów niebezpiecznych | 2004 | nie | Brak danych | 0 | - |
| 4. | Wsparcie usprzętowienia PSP | Zadanie ciągłe | tak | 80 | 40 | W 2004 r. dofinansowanie z PFOŚiGW w wysokości 15 tys. zł, a w 2005 r w kwocie 25 tys. zł. |
| 5. | Wsparcie usprzętowienia OSP | Zadanie ciągłe | tak | 500 | 398 | W 2004 r. na wsparcie usprzętowienia OSP udzielono dotacji z PFOŚiGW w łącznej kwocie 34.000 zł. Natomiast w 2005r w kwocie 35.700 zł.; Realizacja zadania w gminach: Pniewy, Warka, Grójec, Nowe Miasto nad Pilicą, Goszczyn. |
| Koszty planowane w latach 2004-2005 w tys. zł | 2 580 |  |
| Koszty poniesione w latach 2004-2005 w tys. zł:.3 250 (ok. 126% planowanych) |

Tabela	19.	Wykonanie przedsięwzięć planowanych do realizacji w latach 2004-2005		Racjonalizacja użytkowania wody

| Lp. | Opis przedsięwzięcia | Planowane lata realizacji | Realizacja tak/nie/częściowo | Koszty w latach 2004-2005 (w tys. zł) | Komentarz |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Planowane | Poniesione |  |
| 1. | Budowa wodociągów i ujęć | 2004-2011 | tak | 18 832 | 3 575 | W okresie 2004-2005 wybudowane zostały wodociągi w: -gm. Grójec (Las Lesznowolski, m. Mięsy i Częstoniew A), -gm. Warka (do ujęcia w Pilicy do m. Ostrołęka. Nowa Ostrołęka i Grażyny) -gm. Mogielnica (Otalążka-Dębnowola, Ługowice, ul. Krakowskie Przedmieście), - gm. Nowe Miasto nad Pilicą (Sacin-Rosocha, Nowe Miasto, Dąbrowa –Józefów, Prosna-Gilówka-Żdżarki, m. Strzałki Nowe) dokonano rozbudowy wodociągów w: - m. Grójec - gm. Warka (Osiedle Winiary II), - gm. Jasieniec (Gniejewice) - gm. Chynów ok. 60 km sieci głównej i ok. 600 przyłączy wybudowana została stacja uzdatniania wody w Kociszewie (gm. Grójec)i Żdżarach (gm. Nowe Miasto nad Pilicą) i odwodnienie ul. Krakowskie Przedmieście (gm. Mogielnica) |
| PRZEDSIĘWZIĘCIA NIE UJĘTE W „PROGRAMIE...” |
| 1. | Opracowanie operatów wodnoprawnych dla ujęć komunalnych w g. Pniewy | nie planowano w "Programie .." | 20 | - |
| 2. | Budowa wodociągu w m. Sielec gm. Goszczyn | nie planowano w "Programie .." | 680 | Zadanie zaplanowane do realizacji na lata 2006-2007 zostało zrealizowane w 2005 r. |
| Koszty planowane w latach 2004-2005 | 18 832 |  |
| Koszty poniesione w latach 2004-2005: 4 275 (ok. 22,7 % planowanych) |

Tabela 20.		Wykonanie przedsięwzięć planowanych do realizacji w latach 2004-2005		Edukacja ekologiczna

| Lp. | Opis przedsięwzięcia | Planowane lata realizacji | Realizacja tak/nie/ częściowo | Koszty w latach 2004-2005 (w tys. zł) | Komentarz |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Planowane | Poniesione |  |
| 1. | Wprowadzenie przedmiotu przyroda, ekologia lub środowisko do szkół | Zadanie ciągłe | częściowo | 20 | 3 | Z uwagi na zbyt wysokie koszty zadanie nie zostało zrealizowane. |
| 2. | Udział w organizacji konkursów ekologicznych w szkołach podległych Staroście | Zadanie ciągłe | tak | 10 | 20 | W 2005 r. Starosta objął patronatem konkurs ekologiczny Jeziorka – Patrol rzeczny organizowany przez Fundacje Szansa a skierowany do szkół gimnazjalnych. Dofinans. nagrody w kwocie 5.000,zł. Dodatkowe wsparcie ze strony urzędów gmin Warka, Grójec i Jasieniec oraz pozostałych gmin w miarę posiadanych środków finansowych. |
| 3. | Udział w tworzeniu lokalnych ostoi przyrody | Zadanie ciągłe | częściowo | 3 | 0,2 | Zadanie realizowane częściowo w gminie Grójec |
| 4. | Wsparcie udziału szkół w programach środowiskowych krajowych i międzynarodowych | Zadanie ciągłe | nie | 3 | 0 | Zadanie do realizacji w miarę potrzeb i zgłoszeń napływających ze szkół. |
| 5. | Organizacja kampanii informacyjnych, festynów itp. dla dorosłych | Zadanie ciągłe | nie | 7 | 0 | Z uwagi na ograniczone środki nie przewidziano dofinansowania z PFOŚiGW na ten cel. W gminach zadanie realizowane w zależności od posiadanych środków. |
| 6. | Zwiększenie dostępu do informacji o środowisku | Zadanie ciągłe | tak | b.d. | 0 | W 2005 r. w ramach programu PHARE„Wzmocnienie ochrony środowiska” otrzymano z MŚ 8 zestawów komputerowych. W czerwcu br. planowane było pełne wdrożenie programu umożliwiającego publiczny dostęp do informacji o środowisku. |
| 7. | Tworzenie ośrodka edukacji ekologicznej | Zadanie ciągłe | częściowo | 45 | Brak danych | Zorganizowano spotkanie z wójtami/ burmistrzami w celu omówienia zasad powołania ośrodka na poziomie powiatu. Gminy nie zadeklarowały udziału w kosztach funkcjonowania centrum. |
| 8. | Poszerzanie wiedzy zawodowej pracowników Starostwa Powiatowego | Zadanie ciągłe | tak | 30 | 15 | W 2004 r. pracownicy wydziału wzięli udział w 10 płatnych szkoleniach, a w 2005r w 13 szkol. Szkolenia dotyczyły zmian w przepisach ochrony środowiska i ich zastosowaniu w praktyce. |
| Koszty planowane w latach 2004-2005 w tys. zl | 118,00 |  |
| Koszty poniesione w latach 2004-2005 w tys. zł.: 38,2 (ok.32,4 % planowanych |

Tabela 21.	Ilość przedsięwzięć wykonanych w stosunku do planowanych w latach 2004-2005.

| Kierunek inwestowania | Przedsięwzięcia ogółem |
| --- | --- |
|  | planowane | wykonane |
| Ochrona przyrody i krajobrazu | 7 | 6 |
| Ochrona lasów | 3 | 3 |
| Ochrona gleb | 6 | 9 |
| Ochrona zasobów kopalin | 2 | 2 |
| Stosunki wodne i jakość wód | 13 | 11 |
| Jakość powietrza atmosferycznego | 19 | 12 |
| Hałas | 6 | 1 |
| Awarie | 5 | 4 |
| Racjonalizacja użytkowania wody | 1 | 3 |
| Edukacja ekologiczna | 8 | 6 |
| Razem | 70 | 57 |
| Udział ilości przedsięwzięć wykonanych w ilości planowanych (%) | 81% |

Uwaga: Przedsięwzięcia uznane za wykonane „częściowo” zaliczono do „wykonanych”

Tabela 22.	Koszty poniesione w stosunku do planowanych w latach 2004-2005

| Kierunek inwestowania | Koszty w tys. PLN | Udział kosztów wykonanych w kosztach planowanych (%) |
| --- | --- | --- |
|  | planowane | wykonane |  |
| Ochrona przyrody i krajobrazu | 115 | 15 | 13,0 |
| Ochrona lasów | 1 202 | 211,3 | 17,5 |
| Ochrona gleb | 60 | 1 342 | 2237,0 |
| Ochrona zasobów kopalin | Bez kosztów | Bez kosztów | - |
| Stosunki wodne i jakość wód | 5 606 | 5 044,6 | 90 |
| Jakość powietrza atmosferycznego | 12 911 | 6 589 | 51% |
| Hałas | Brak danych | Brak danych | - |
| Awarie | 2 580 | 3 240 | 126 |
| Racjonalizacja użytkowania wody | 18 832 | 4 275 | 22,7 |
| Edukacja ekologiczna | 118 | 38,2 | 32,4 |
| Razem | 41 424 | 20 755, 1 | 50, 1 |

Uwaga: Przedsięwzięcia uznane za wykonane „częściowo” zaliczono do „wykonanych”

# PRZYSZŁOŚCIOWE DZIAŁANIA W ZAKRESIE PROCEDURY WDRAŻANIA "PROGRAMU..."

„Program Ochrony Środowiska dla powiatu grójeckiego na lata 2004 – 2014”  został uchwalony w 2004  roku. Zgodnie z wymaganiami prawnymi Raport z wykonania "Programu ..." za okres 2004 - 2005 powinien być przygotowany na początku 2006 r.

Poniżej przedstawiono uaktualniony harmonogram wdrażania "Programu ..."

Tabela 23.	 Harmonogram wdrażania "Programu ...".

| Lp. | Rok Zadanie | 2006 | 2007 | 2008 | itd. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Raport z realizacji "Programu ..": | X |  | X |  |
|  | Ocena realizacji listy przedsięwzięć | 2004-2005 |  | 2006-2007 |  |
|  | Wskaźniki efektywności Programu | wg 2004 |  | wg 2006 |  |
|  | Plan operacyjny | 2006-2009 |  |  |  |
| 2. | Aktualizacja Programu |  |  | X |  |
|  | Aktualizacja stanu wyjściowego |  |  | wg stanu 2006 |  |
|  | Aktualizacja celów średnioterminowych |  |  | do 2018 |  |
|  | Plan operacyjny |  |  | 2008-2011 |  |
|  | Weryfikacja procesu zarządzania Programem |  |  | tak |  |

Reasumując:

W pierwszej połowie 2008 roku należy przygotować dwa dokumenty:

(1)	Raport z wykonania Programu za lata 2006-2007 (termin do 31 marca)

(2)	Program ochrony środowiska dla powiatu grójeckiego  na lata 2008-2018 (aktualizacja 	obecnego "Programu ..").

# PODSUMOWANIE

W latach 2004-2005 wykonano 52 przedsięwzięcia na 70 planowanych w "Programie ..". Szczegółowe dane przedstawia rycina 3.

Rycina 3.	Ilość przedsięwzięć wykonanych w stosunku do planowanych w latach 2004-2005

Nakłady finansowe poniesione w latach 2004-2005 stanowiły ok. 40% kosztów planowanych.

Szczegółowe dane przedstawia rycina 4.

Rycina 4.	Udział kosztów poniesionych w kosztach planowanych  w latach 2004-2005

Na wykresie nie przedstawiono wartości dla zagadnienia ochrony gleb, która wynosi 2 237%

Analiza wartości wskaźników pozwala stwierdzić, że pozytywny trend obserwuje się w zakresie 8 wskaźników na ogólną ilość 19 wskaźników, 2 wskaźniki mają trend negatywny a 6 utrzymuje się na podobnym poziomie. Negatywny trend dotyczy wielkości emisji zanieczyszczeń pyłowych i gazowych.

# Footnotes

W dalszej części dokumentu wprowadzono skrót: "Program ..."

zwany w dalszej części dokumentu  „Programem...”

zwana w dalszej części dokumentu planem operacyjnym

Od roku 2006 lista przedsięwzięć będzie przygotowywana na okresy 4-ro letnie i będzie aktualizowana co dwa lata. Oznacza to, że następna lista aktualizowana na początku 2008 roku będzie obejmowała okres lat 2008 -2011.

Obecnie występują duże rozbieżności pomiędzy danymi uzyskanymi z poszczególnych gmin a danymi statystycznymi (w tabeli wskaźników przyjęto dane z banku danych regionalnych).

W niniejszym Raporcie nie opisano realizacji celów i przedsięwzięć w zakresie gospodarki odpadami. Jest to tematem osobnego raportu z realizacji powiatowego planu gospodarki odpadami.

W “Programie….” nie podano planowanych kosztów, które zdecydowano się zamieścić w niniejszym raporcie