Umowa - Projekt nr .. / I / 2009

zawarta w dniu ………….. 2009 r. w Grójcu pomiędzy
Zarządem Powiatu Grójeckiego ul. Piłsudskiego 59 05-600 Grójec, reprezentowanym przez :
1. Starostę Powiatu – Janusza Różyckiego.
2. Wicestarostę – Mariana Górskiego.
zwanym dalej Zamawiającym,
a FIRMĄ …………………………………..
reprezentowaną przez:
1. …………..
2. …………..
zwaną dalej Wykonawcą, o następującej treści :

§ 1

W oparciu o wyniki przeprowadzonego w dniu …………. 2009r przetargu nieograniczonego Zamawiający zleca a Wykonawca przyjmuje zadanie inwestycyjne pt. „Budowa boiska wielofunkcyjnego z powierzchnią syntetyczną przy Liceum Ogólnokształcącym w Grójcu”

1. ” zgodnie ze specyfikacją istotnych warunków zamówienia oraz złożoną ofertą. 
2. Wykonawca zapoznał się z materiałami, opisem przedmiotu zamówienia, terenem budowy i stwierdził, że warunkami są wystarczające do wykonania przedmiotu umowy.
3. Wykonawca będzie na własny koszt nanosił zmiany w dokumentacji projektowej. Każda zmiana dokumentacji będzie dokonana za zgodą Zamawiającego. 
4. Zlecane roboty branżowej podwykonawcom wymagają zgody Zamawiającego.
5. Zlecenie wykonania części prac podwykonawcom nie zmienia zobowiązań Wykonawcy wobec Zamawiającego za wykonanie tej części prac. Wykonawca jest odpowiedzialny za działania, uchybienia i zaniedbania podwykonawców i ich pracowników w takim samym stopniu, jakby to były działania, uchybienia lub zaniedbania jego własnych pracowników.
6. Integralne części składowe niniejszej umowy stanowią ponadto:
- oferta Wykonawcy

§2

1. Termin rozpoczęcia realizacji przedmiotu umowy ustala się na miesiąc . lipiec 2009 r.
2. Termin zakończenia 
28.08.2009 r.

§ 3

Strony dokonały następującego podziału obowiązków:
A. Obowiązki Zamawiającego :

1. W terminie do dnia. …………. 2009r. przekaże Wykonawcy plac budowy.
2. Zorganizuje na budowie nadzór inwestorski.
3. Odebranie robót zanikających i ulegających zakryciu w ciągu 3 –ch dni roboczych od daty zgłoszenia przez Wykonawcę.
4. Przeprowadzenie odbioru robót na zasadach określonych w § 4
B. Obowiązki Wykonawcy :
1. Opracowanie pełnej dokumentacji budowlanej i uzyskanie pozwolenia na budowę dla urządzenia do transportu pionowego osób niepełnosprawnych.
2. Wykonanie przedmiotu umowy zgodnie z zamówieniem, dokumentacją techniczną i warunkami technicznymi w projekcie, wymogami sztuki budowlanej, polskimi normami, zasadami wiedzy technicznej, bhp i p. poż. oraz warunkami zamówienia.
3. Zapewnienie realizacji wszystkich warunków podanych w pozwoleniu na budowę.
4. Zabezpieczenie wszystkich materiałów do wykonania prac, których jakość jest zaakceptowana przez Zamawiającego
5. Zawiadomienie Inspektora Nadzoru o fakcie wykonania robót zanikających lub ulegających zakryciu z wyprzedzeniem umożliwiającym sprawdzenie ich przez Inspektora Nadzoru (nie mniej niż 3 dni).
6. Stała współpraca z Zamawiającym w zakresie realizacji przedmiotu umowy.
7. Usunięcie na własny koszt wad i usterek stwierdzonych przy odbiorze.
8. Utrzymanie terenu budowy w stanie wolnym od zbędnych przeszkód, oraz usuwanie i składowanie wszelkich urządzeń pomocniczych i zbędnych materiałów, odpadków, śmieci, urządzeń prowizorycznych, które nie są potrzebne lub ich pozbycie się, odpowiednie oznakowanie i zabezpieczenie terenu budowy przed dostępem osób trzecich, na czas wykonywania robót.
9. Ponoszenie wszelkich opłat wynikłych w związku z wykonywaniem inwestycji.
10. Po zakończeniu robót usunięcie poza teren budowy wszelkich urządzeń i tymczasowego zaplecza, oraz pozostawienie terenu budowy i robót czystego i nadającego się do użytkowania.
11. Informowanie Zamawiającego o źródłach zaopatrzenia w podstawowe materiały i usługi sprzętowo – transportowe z podaniem cen i stawek.
12. Dostarczenie przez Wykonawcę świadectw dopuszczenia i atesty zakupionych materiałów i urządzeń.
13. Zawiadomienie przez Wykonawcę o odbiorze ostatecznym robót objętych niniejszą umową w terminie na 7 dni przed odbiorem robót i dokonanie całkowitego rozliczenia przedmiotu umowy w terminie 20 dni od daty zakończenia odbioru końcowego. 
14. Ustanowienie na budowie kierownika budowy w osobie ……………… nr. Uprawnień ……………. wydane przez Urząd Wojewódzki w
z dnia…….. r.

§ 4

1. Przedmiotem odbioru będą kompleksowo wykonane roboty określone w § 1.
2. Czynności odbiorowe będą realizowane w następujący sposób:
- potwierdzenie przez Inspektora Nadzoru zakończenia robót i sprawdzenie kompletności i prawidłowości dokumentów odbiorowych nastąpi w ciągu 3-ch dni od daty zgłoszenia Inspektorowi Nadzoru przez kierownika budowy gotowości do odbioru..
- rozpoczęcie odbioru końcowego przedmiotu umowy nastąpi w ciągu 14 dni od dnia złożenia u Zamawiającego kompletnych dokumentów odbiorowych oraz pisemnego zgłoszenia o zakończeniu robót potwierdzonego przez Inspektora Nadzoru. 
3. Przedmiotem odbioru przez Zamawiającego będzie kompleksowo wykonany przedmiot umowy. Zgłoszenie o zakończeniu realizacji zadania winno być poprzedzone przekazaniem Inspektorowi Nadzoru kompletnych dokumentów odbiorowych w skład których wchodzą:
- dziennik budowy, 
- atesty i aprobaty techniczne materiałów,
Po sprawdzeniu kompletności i prawidłowości dokumentów odbiorowych Wykonawca zobowiązany jest zgłosić Zamawiającemu na piśmie złożonym w siedzibie Zamawiającego gotowość do odbioru.

5 Zamawiający rozpocznie procedurę odbiorową w ciągu 14 dni od dnia pisemnego zgłoszenia.

§ 5

1. Wynagrodzenie Wykonawcy za kompleksowe wykonanie całego zadania zgodnie z zakresem prac 
w § 1 umowy ustala się na kwotę ryczałtową równą: ………….. zł /netto/ plus podatek VAT
t j……………… zł.. tj. Ogółem …………………. zł. brutto (słownie: ……………. tysięcy ………………. złotych 00/100 ). 
2. Zapłata należności Wykonawcy nastąpi przelewem w ciągu 30 dni od daty złożenia potwierdzonych przez Inspektora Nadzoru faktur. Za termin zapłaty uznaje się dzień złożenia polecenia przelewu w banku Zamawiającego.
3. Ustala się następujący sposób finansowania zadania:
- fakturami częściowymi za wykonany i odebrany przez Inspektora Nadzoru zakres prac wykonanych robót. 
- fakturą końcową po odbiorze całego przedmiotu umowy .
4. Zamawiający zastrzega sobie możliwość ograniczenia zakresu rzeczowego prac, z których ewentualnie zmuszony byłby zrezygnować – na każdym etapie realizacji. W przypadku ograniczenia zakresu prac wynagrodzenie ostateczne zostanie obniżone o wartość wynikającą ze stosownego rozliczenia dokonanego na podstawie cen jednostkowych określonych przez oferenta w kosztorysie ofertowym oraz ofercie.
5. Zamawiający zastrzega sobie niezapłacenie pełnej kwoty umownej w przypadku nie wykonania pełnego zakresu przedmiotu umowy lub w przypadku stwierdzenia usterek nie do usunięcia.

§ 6

Strony ustaliły następujące kary umowne :
1. Za nie wykonanie lub nienależyte wykonanie zakresu robót w.g. § 1 Wykonawca zapłaci kary umowne w wysokości: 
0,5% sumy wynagrodzenia za każdy dzień zwłoki w przekazaniu przedmiotu odbioru,
0,1% sumy wynagrodzenia za każdy dzień zwłoki w usunięciu wad stwierdzonych przy odbiorze lub w okresie rękojmi za wady
10% wartości robót objętych umową za odstąpienie od umowy z winy Wykonawcy.
2. Za zwłokę w płatności faktur Zamawiający płaci odsetki ustawowe w wysokości ustalonej przez Min. Finansów ogłoszone w Dzienniku Ustaw.
3. Strony mogą odstąpić od naliczania kar, jeżeli tak uzgodnią w trakcie realizacji umowy.

§ 7

1. Wykonawca udziela gwarancji oraz rękojmi na wykonane prace, licząc od dnia ostatecznego odbioru.
a) na roboty budowlane na okres …………..lat
b) na urządzenia i wyposażenie okres gwarancji ……… lat
2. Wykonawca jest zobowiązany do usuwania wszelkich wad i usterek ujawnionych w okresie rękojmi w terminach ustalonych przez Zamawiającego. Opóźnienie w usunięciu wad i usterek uprawnia Zamawiającego do tzw. zastępczego ich usunięcia na koszt i ryzyko Wykonawcy.
3. Wysokość zabezpieczenia należytego wykonania umowy strony ustalają na 5% wartości umowy ogółem tj ….. zł. (słownie: ………. tysięcy …… złotych ).
4. Wykonawca nie później niż w ciągu 5 dni od podpisania umowy wniesie zabezpieczenie należytego wykonania
Umowy w pełnej wysokości określonej w pkt.3.
5. Zabezpieczenie może być wnoszone w formach określonych w art.148 Prawa Zamówień Publicznych.
6. Zamawiający zwraca 70 % wniesionego w gotówce zabezpieczenia w terminie 30 dni od dnia odbioru robót.
7. 30 % wniesionego w gotówce zabezpieczenia należytego wykonania umowy zostanie zwrócone Wykonawcy nie później niż w 15 dniu po upływie okresu gwarancji. Okres gwarancyjny przedłuża się o czas usuwania usterek liczony od dnia potwierdzenia ich usunięcia przez nadzór inwestorski

§ 8

Strona dążąca do zmiany treści umowy jest obowiązana przedstawić argumenty uzasadniające zmianę . Zmiana postanowień umowy wymaga zgody obu stron wyrażonej w formie pisemnej pod rygorem nieważności.

§ 9

W sprawach nieuregulowanych w treści umowy mają zastosowanie przepisy kodeksu cywilnego i prawa budowlanego.

§ 10

Sprawy sporne wynikające z treści niniejszej umowy rozstrzygane będą przez Sąd Rejonowy w Grójcu.

§ 11

Umowę sporządzono w 3 jednobrzmiących egz. w tym 2 egz. dla Zamawiającego.


W y k o n a w c a                                                                                                  Za m a w i a j ą c y