„Pracownia Architektury Krajobrazu – Struga”

Mgr inż. Bożenna Tkaczyk-Piechna

ul. Żytnia 9 , 05 – 261 Marki

Projekt koncepcji rewitalizacji

parku  w Warce-Winiarach

przy Muzeum im. Kazimierza Pułaskiego

Zamawiający: Starostwo Powiatowe w Grójcu

ul. Piłsudskiego 59, 05 – 600 Grójec

Obiekt: Park przy Muzeum im. Kazimierza Pułaskiego

ul. Pułaskiego 24, 05-660 Warka

Umowa z dnia 09.06.2009

Materiały do opracowania koncepcji.	3

Materiały do opracowania historii parku	3

Wstęp	5

Położenie parku	5

Historia Parku	5

Analizy	7

Opis koncepcji rewitalizacji parku.	10

Program funkcjonalno-użytkowy parku	10

Koncepcja dróg parkowych	17

Koncepcja ukształtowania terenu	20

Koncepcja małej architektury ogrodowej	20

Koncepcja oświetlenia parku	21

Koncepcja nawodnienia parku	22

Wyposażenie parku	22

Pielęgnacja parku.	22

Propozycja etapowania prac przy realizacji rewitalizacji parku.	23

Kolejność prac przy realizacji inwestycji.	28

Materiały do opracowania koncepcji.

Wytyczne konserwatorskie do projektu rewitalizacji parku w Warce-Winiarach wydane przez Wojewódzki Urząd Ochrony Zabytków w Warszawie delegatura w Radomiu dnia 23.06.2009 R 4160 – 1952/1/09 nr rejestru 215/A/83.

Decyzja nr 400/09 o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu wydana przez burmistrza Warki 05 -660 Warka. Pl. St. Czarnieckiego 1 gp. 7331-1/24/09 dnia 15.06.2009.

Wypis z rejestru gruntów nr kancelaryjny GK-7438/538/09 jednostka rejestrowa G517 księga wieczysta 6943.

Załącznik Ib – zaświadczenie organu odpowiedzialnego za monitorowanie obszarów Natura 2000

Inwentaryzacja zieleni i elementów małej architektury wykonana w 2008 roku na podkładzie geodezyjnym w skali 1:500

Mapa ewidencyjna miasta Warka gmina Warka w skali 1:5000.

Szkic orientacyjny miasta Warka, gmina Warka skala 1 :10000

Mapa zasadnicza w skali 1:500.

Materiały do opracowania historii parku

1.     Materiały ze zbioru Teki Prof. Gerarda Ciołka znajdującego się w Zespole do Spraw Archiwaliów  Krajowego Ośrodka Badań i Dokumentacji Zabytków w Warszawie pod sygnaturą 5839. Są to ;

1a) trzy wycinki prasowe, dwa z „Expresu” z 3 marca 1947 r dotyczące Kazimierza Pułaskiego ze wzmianką o wycinanych w parku starych lipach, trzeci „Nasza Ojczyzna’ 1956 r nr 2 dotyczy także Kazimierza Pułaskiego. Wzmiankuje trzechsetletnią lipę, zawiera zdjęcie pałacu bez daty. Zdjęcie przedstawia frontową elewację pałacu widzianą z alejki parkowej , przed pałacem grupa małych drzew. Sądząc z ich pokroju są to katalpy.

1b) zdjęcie wykonane przez Prof. G. Ciołka w 1946r przedstawiające widok z dworu w Warce na rzekę Pilicę i leżące pod skarpą łąki.

1c) zdjęcie przedstawiające oficynę przed pałacem

1d) odpis z przewodnika woj. Warszawskie 1961r

1e) opis ośrodka dworskiego Winiary pow. Grójeckiego, woj. Warszawskiego

1f) odpis z Akt Gł. Urz. Kons. Min. Kultury i Sztuki z 1945r

1g) kwestionariusz Min. K. i Szt. Z 1957r

1h) drugi kwestionariusz z tą samą datą różniący się szczegółami

1i) zdjęcie rysunku odręcznego prof. G. Ciołka ; elewacja pałacu od strony skarpy

1j) zdjęcie rysunku odręcznego prof. G. Ciołka; elewacja pałacu od strony skarpy, rysunek przedstawia     - więcej szczegółów niż poprzedni

1k) zdjęcie rysunku odręcznego prof. G. Ciołka; boczna elewacja pałacu od strony wjazdu na teren parku

2.   L. Majdecki „Rejestr Ogrodów Polskich” Zeszyt 2, W-wa 1964 s. 167

Dokumentacje przechowywane w archiwum Muzeum im. K. Pułaskiego:

3.   Zbiór planów geodezyjnych w skali 1:200 obejmujący obszar zbliżony do dzisiejszych granic parku, z bardzo dokładnie pomierzonymi skarpami pod pałacem oraz zbiór planów geodezyjnych w skali 1:500 pokazujący tereny pod skarpą. Mapy z 1962 r.

4.   Dokumentacja wykonana w 1966r przez Wojewódzkie Biuro Projektów w Warszawie pt. „Park górny w Warce ¬/Winiarach//Dworek- Muzeum im. K. Pułaskiego/ Projekt wstępny:1 Zagospodarowanie najbliższego otoczenia Dworku- Muzeum”.  Zawiera plan geodezyjny w skali 1:1000 wykonany w 1961 r przedstawiający park górny oraz plan pt. „Plansza podziału terenu na zadania inwestycyjne i etapy realizacyjne” wykonany na planie geodezyjnym w skali 1:2000 z 1962r przedstawiającym teren od obecnej ulicy Turystycznej do rzeki, od „Warwinu” po zakole rzeki ze starorzeczem

5.   Dokumentacja wykonana w 1966 r. przez Wojewódzkie Biuro Projektów w Warszawie pt. „Park górny w Warce/Winiary/ Dworek-Muzeum im. K. Pułaskiego. Projekt techniczny :1) Zagospodarowanie najbliższego otoczenia Dworku/Muzeum/, 2) Ogrodzenie pomnika  placem, 3) ogrodzenia wewnętrzne i zewnętrzne.

6.   Plan- opracowanie pt. „Materiały uzupełniające do założeń- stosunki własnościowe i sposób użytkowania terenu”; skala 1;2000 wykonany na podkładzie geodezyjnym z 1962r

7.   Dokumentacja wykonana w 1979r przez Pracownię Sztuk Plastycznych P.P. Pracownia Rzeźby i Malarstwa pt. „Ponik K. Pułaskiego w Warce Dokumentacja architektoniczna”

8.   Ewidencja Parku zabytkowego w Winiarach wykonana w 1985 r.

Wstęp

Położenie parku

Park położony jest na płaskim obszarze tarasu nadzalewowego rzeki Pilicy, na skarpie i na tarasie zalewowym rzeki. Powierzchnia parku wynosi według ewidencji 15,8150ha .Różnica wysokości pomiędzy najwyższą warstwicą o wartości 121 npm. ,a najniższą warstwicą u podnóża skarpy o wartości 102 m n.p.m. wynosi 19 m. Od północy granicą jest  droga od Warki do Starej Warki, od południa brzeg rzeki. Od  zachodu granica biegnie po linii biegnącej od punktu załamania tej drogi prostopadle do krawędzi skarpy. Od wschodu jest to linia  biegnąca prostopadle do drogi za drugim małym stawem na skarpie. Obecnie jest to teren w dzielnicy miejskiej. Dawniej był to teren położony za miastem, po jego zachodniej stronie. Od miasta oddzielał go teren fabryczny. Skarpa dzieli park na dwie różne jednostki krajobrazowe. Nad skarpą park obecnie w formie krajobrazowej ze starym drzewostanem, na który składają się pospolite w krajobrazie polskim drzewa liściaste z dużym udziałem zadomowionych robinii akacjowej i kasztanowca zwyczajnego .Na skarpie i blisko jej podnóża istnieje las o charakterze grądu. Bliżej rzeki łęgu jesionowo-olszowego. Nad brzegiem rzeki pas półnaturalnych łąk z miejscami gruzowisk i wysypisk śmieci. Park leży w obszarze specjalnej ochrony ptaków Natura 2000 Dolina Pilicy PLB.

Historia Parku

Winiary, miejscowość położona nad Pilicą od 1945 roku dzielnica Warki, wzmiankowana w 1302 roku. Według tradycji uprawę winorośli zainicjowała królowa Bona w XVI wieku. W pałacu mieści się obecnie Muzeum im. Kazimierza Pułaskiego oraz znajdują się pamiątki historii emigracji polskiej w Ameryce. Obecna forma pałacu jest wynikiem rozbudowy i gruntownej przebudowy w XIX i XX wieku. Pierwotny pałac zbudowany w końcu XVII wieku według projektu architekta Augustyna Locciego dla Stanisława Antoniego Szczuki podkanclerza litewskiego. „W XVIII wieku Winiary należały do Józefa Pułaskiego (1704-1769) – ojca Kazimierza Pułaskiego, starosty wareckiego, adwokata, polityka i pierwszego marszałka wojsk konfederackich. Od Pułaskich dobra przeszły na własność rodziny Walewskich, potem Brochowskich, Zaborowskich, Jordanów, Kurtzów, Prozorów, a następnie księcia Włodzimierza Czetwertyńskiego. W 1882 r. majątek Winiary wraz ze Starą Warką nabył Andrzej Szczuka – prezes Towarzystwa Kredytowego Ziemskiego.

Następnie w 1909 r., w drodze dziedziczenia po ojcu majątek otrzymał Józef Szczuka. Już w 1913 roku w dokumentach pojawia się akt darowizny bratu – Andrzejowi Szczuce. Ten sprzedał majątek Wojciechowi Hilaremu Rostworowskiemu. W grudniu 1921 r. Winiary zakupił hrabia Wacław Godzięba Dąmbski. Hrabia Dąmbski zamieszkał tu z rodzicami: Michałem i Cecylią z Masłowiczów Dąmbską oraz z bratem Kajetanem Dąmbskim. W tym okresie, w pałacyku na Winiarach gościło prawdopodobnie wiele znanych osobistości świata kultury i polityki. Przyjeżdżał tu prof. Juliusz Harbut i Władysław Szafer. Kilkakrotnie wakacje w Winiarach spędzał Józef Mehoffer – malarz okresu Młodej Polski. Dwór odwiedzał również Antoni Uniechowski – malarz, ilustrator i scenograf.

Wacław Godzięba Dąmbski był właścicielem majątku do 1946 r. Potem, w wyniku realizacji dekretu o reformie rolnej, pałacyk wraz z parkiem przeszedł na własność Skarbu Państwa. Po wojnie mieściło się tu pierwsze w Warce Samorządowe Gimnazjum Ogólnokształcące wraz z internatem i mieszkaniami dla nauczycieli, a następnie także Liceum Ogólnokształcące. W latach pięćdziesiątych powstało PTTK-owskie, regionalne muzeum, prezentujące historię Warki i okolic. Inicjatorami tego przedsięwzięcia byli miejscowi nauczyciele działający w Polskim Towarzystwie Turystyczno-Krajoznawczym, przede wszystkim: Wiktor Krawczyk i Aleksander Gajewski. Zgromadzone, pierwsze zbiory muzealne miały rodowód publiczny, były znaleziskami i darami miejscowej ludności. Prezentowano tu pamiątki historyczne, archeologiczne i etnograficzne.

18 stycznia 1961 roku Rada Ministrów podjęła uchwałę „w sprawie odbudowy dworu w Winiarach oraz przystosowania najbliższego otoczenia do celów turystyczno-wypoczynkowych”.

W latach 1962-66 przeprowadzono generalny remont budynku. Liceum przeniesiono do centrum miasta Warki, a pałac przeznaczono w całości na muzeum. W styczniu 1967 r. zostało otwarte historyczno-biograficzne Muzeum im. Kazimierza Pułaskiego.” Za: „Przewodnik po Muzeum im. Kazimierza Pułaskiego w Warce” wyd. 2004 pod redakcją I.Stefaniak.

W 1959 pod zachowaną w parku kolumnadą ustawiono głaz ku czci Kazimierza Pułaskiego. W 1979 roku, w 200-ną rocznicę śmierci, 13 października odsłonięto pomnik Kazimierza Pułaskiego.  Przebudowano także podjazd  przed dworem, podwyższono teren, na którym ustawiono pomnik.

Analizy

Koncepcję wykonano na podstawie następujących analiz:

Analiza położenia parku w mieście i krajobrazie.

Analiza wiekowa i gatunkowa drzewostanu parku wykonana na podstawie aktualnej inwentaryzacji.

Analizę szczegółową ukształtowania skarpy pod kątem możliwości poprowadzenia po jej stoku ścieżki dla osób niepełnosprawnych.

Analiza historyczna.

Analiza kompozycyjna.

Analizy powyższe wykonano na podstawie wymienionych wcześniej materiałów.

Analizy wykazały, że największy walor parku, jakim jest jego doskonałe położenie w krajobrazie, zawsze eksponowane, będące istotą kompozycji obecnie został utracony, w wyniku niestarannej pielęgnacji parku, przypadkowych oraz całkowicie błędnych nasadzeń roślin w trakcie użytkowania parku od lat 60-tych.

Analizy wykazały konieczność przeprowadzenia następujących działań, które są warunkiem realizacji inwestycji:

Badania Archeologiczne.
Na terenie parku konieczne jest przeprowadzenie prac archeologicznych na czterech stanowiskach dla zbadania śladów dawnych budowli parkowych. W następujących miejscach:
- mur oporowy na koronie skarpy przed pałacem, dla określenia jego wieku i sposobu karczowania rosnących na nim drzew,
- kapliczka na skarpie z figurą Matki Bożej, dawne, domniemane wejście do „ lochów”,
- teren za kolumnadą ze śladami dawnych fundamentów,
- teren po dawnej oficynie przed pałacem – piwnice z zachowanym sklepieniem.

Dla ewentualnego przywrócenia na stałe wody w istniejących pod skarpą, na terenie parku miejscach, w których woda występuje obecnie czasowo, konieczne jest wykonanie operatu wodno-prawnego. Bez jego wskazań możliwe są tylko prace porządkowe polegające na usuwaniu nadmiernego podrostu drzew i krzewów, ewentualnym prześwietleniu koron rosnących tu drzew dla lepszego doświetlenia terenu. Usuwaniu części opadłych suchych gałęzi, przesuwaniu martwych pni drzew tak, aby nie stanowiły zagrożenia dla korzystających ze ścieżki edukacyjno-przyrodniczej.

Pomiary geodezyjne.
Konieczne jest wykonanie dodatkowych pomiarów geodezyjnych dla: 
- potrzeb przebudowy alei prowadzącej od ul. Turystycznej – zmiana niwelety i konstrukcji a także roboty ziemne – niwelacja dla harmonijnego wpisania drogi w otaczający teren, 
- rekonstrukcji skarp pod pałacem,
-  proponowanych obiektów na skarpie: drewniane schody 3 szt., mały taras przed kapliczką, nowy taras widokowy w rejonie nowego budynku muzeum, miejsce proponowanej lokalizacji kładki i windy, -  zaprojektowanych altan  w części leśnej, pod skarpą i tarasu widokowego nad rzeką,  ich lokalizacja obecnie uwzględnia tylko najlepsze dla nich położenie przestrzenne, jednak konieczna będzie jej korekta po wykonaniu szczegółowej inwentaryzacji drzew w celu uniknięcia niepotrzebnych wycinek,
- dla zaprojektowanych w części leśnej dróg, aby dokonać niezbędnej korekty ich przebiegu również w celu uniknięcia niepotrzebnych wycinek,
- znalezienia i określenia miejsc wysypisk gruzu i śmieci nad rzeką w celu ich likwidacji i rekultywacji zajętych przez nie obszarów,
- wyznaczenia rzeczywistej granicy między lasem a łąką nad rzeką.

Ekspertyza oceny stanu zdrowotnego drzew oraz metod ich leczenia i zabezpieczenia.
Konieczne jest wykonanie odrębnego projektu wraz z ekspertyzą dla oceny stanu zdrowotnego drzew oraz opracowania metod ich leczenia i zabezpieczenia. Jednocześnie wyklucza się wycinkę starych, chorych drzew ze względów bezpieczeństwa. Drzewa takie powinny być zachowane do momentu ich śmierci, leczone i eksponowane. Powinno się opracować sposób ich zabezpieczenia i zabezpieczenia przed zagrożeniami, które powodują. Wyjątek od tej zasady dotyczy starej robinii na rekonstruowanych skarpach przed pałacem. Rekonstrukcja tych skarp jest zadaniem nadrzędnym.

Badania fitosocjologiczne.
Na terenie całego parku, obu części:  leśnej i parkowej należałoby wykonać badanie fitosocjologiczne w celu opisu i oceny stanu istniejących tu ekosystemów. Pozwoli to na ich ewentualną rekonstrukcję – przywracanie roślin właściwych dla danych zbiorowisk roślinnych.
  W parku górnym w miejscach przewidzianych dla runa parkowego. W parku dolnym i na skarpie na całej powierzchni według potrzeb. Opracowanie takie musi być wykonane przez fitosocjologów.
 Dla projektów szaty roślinnej parku, doborów drzew, krzewów, bylin a nawet roślin rocznych konieczna jest ocena proponowanych gatunków pod kątem zagrożenia ich ekspansywnością dla środowiska przyrodniczego. Wiele gatunków roślin ozdobnych stanowi takie zagrożenie.

Opis koncepcji rewitalizacji parku.

Podstawowe założenia koncepcji:

odsłonięcie dawnych wnętrz parkowych,

otwarcie widoków ze skarpy,

odsłonięcie i wyeksponowanie zachowanych elementów przestrzennych parku tworzonych przez stary drzewostan : alei, grup drzew, kręgu kasztanowców, szpaleru grabowego,

odsłonięcie wnętrza parkowego za pomnikiem Kazimierza Pułaskiego przez usuniecie rosnących w jego tle jałowców,

ekspozycja pomnika na tle otwartej przestrzeni parku była intencją jego autora według zachowanej dokumentacji z lat siedemdziesiątych,

oczyszczenie wnętrz parkowych z przypadkowych nasadzeń drzew iglastych, krzewów, a także rabat z róż nietworzących żadnej kompozycji.

Program funkcjonalno-użytkowy parku

W pałacu mieści się Muzeum im. Kazimierza Pułaskiego. Po jego zachodniej stronie na terenie dawniej gospodarczym z zachowanym jeszcze budynkiem powstanie nowy budynek, Centrum Edukacyjno - Muzealne. Jego projekt będzie przedmiotem odrębnego zadania inwestycyjnego.

Poszczególnym obszarom parku są już tradycyjnie przypisane funkcje i punkty programu użytkowego, które poniższa koncepcja akceptuje i jeżeli to konieczne proponuje tylko dokonanie takich zmian, które nadadzą tym miejscom nową, uporządkowaną oprawę przestrzenną.

Centralnym punktem programu parku o ustalonej, tradycyjnej funkcji reprezentacyjnej jest plac przed Muzeum i pomnik Kazimierza Pułaskiego, na którym odbywają się oficjalne uroczystości rocznicowe.

Kolejnym miejscem o ustalonej tradycją powojenną funkcji upamiętniania historii jest plac przed kolumnadą, na którym w 1959  ustawiono głaz poświęcony pamięci Kazimierza Pułaskiego, przekreślając tym samym funkcję wcześniejszą.

Wcześniej było to miejsce tylko o charakterze rekreacyjnym – plac widokowy w najwyższym punkcie parku, przed kolumnadą. Sama kolumnada jest budowlą o niewyjaśnionej do końca funkcji. W opisach prof. G. Ciołka jest określana jako ruiny dawnej oranżerii. Jednak to może być budowla samoistna o charakterze tylko ozdobnym. Takie budowle w formie romantycznych ruin były typowym elementem ozdobnym ogrodów od lat siedemdziesiątych XVIII wieku, aż po cały wiek XIX. Samo ustawienie głazu nie przekreśliło roli kolumnady, jako najważniejszej budowli ozdobnej parku. Dopiero nowe zagospodarowanie terenu wokół głazu w 1966 całkowicie przekreśliło wcześniejszą tradycję. Zaprojektowany wtedy plac otoczony murkami i schody o monumentalnej formie nadały temu miejscu charakter nekropolii. Romantyczna ruina – kolumnada ”kłóciła się” z patetyczną w wyrazie, nową aranżacją miejsca. Dlatego zaprojektowano posadzenie za głazem rzędu roślin iglastych (na rysunku dokumentacji z 1966 wyglądają jak tuje),które zasłoniłyby kolumnadę. Wykonane wtedy schody z murkami i murek na obrzeżu placu rozpadają się. Zamiast rzędu tui posadzono świerki (później, bo są to rośliny młode). W wyniku opisanych działań, dwie funkcje w tym miejscu: dawna – miejsca ozdobno-rekreacyjnego i dwudziestowieczna – miejsca memoriału, wzajemnie się znoszą.

W poniższej koncepcji proponuje się:

- całkowite rozebranie murków i schodów, wykonanie zamiast nich placu o nawierzchni z płyt z piaskowca (płyty w formie nieregularnej) oraz ławy bez oparcia zamontowanej na stałe po jednej stronie placu, nieregularny kształt ławy powtarza kształt brzegu placu,

- wycięcie srebrnych świerków, które ponadto, że „zaśmiecają” przestrzeń, z racji panującego tu głębokiego cienią wyglądają i rosną źle. Głaz pozostanie na swoim miejscu, na tle kolumnady, nie będzie żadnych elementów oddzielających te formy. Ustawianie pamiątkowych głazów w ogrodach i parkach było też tradycją romantycznego nurtu sztuki ogrodowej. Sam głaz pamiątkowy z lat 50  XX wieku wpisuje się w tą tradycję.

Kolejnym miejscem i punktem programu o nowej w stosunku do dawnego założenia funkcji jest taras przy pałacu od strony skarpy, zbudowany w latach 70. XX wieku. Wcześniej w tym miejscu, przy zachodniej części pałacu istniał mały taras z półokrągłym zakończeniem, z balustradą z cegieł. Pozostałą przestrzeń na długości pałacu zajmował trawnik z klombem o średnicy 7 m (plan parku w sakli 1:1000 z 1961 r.).

Obecna funkcja tarasu i punkt programu parku to miejsce spotkań i imprez plenerowych, m.in. koncertów  i wystaw. Poniższa koncepcja nie zmienia tego, jednak moim zdaniem potężny, murowany, wyniesiony nad teren taras z balustradą nie jest potrzebny. Wystarczyłoby urządzenie w tym miejscu tarasu z płyt np. piaskowca na poziomie istniejącego gruntu, bez balustrady, z klombem z roślin rocznych, tam gdzie on uprzednio był, według zachowanych planów. Umożliwiłoby to wprowadzenia przed pałac tego bardzo współcześnie potrzebnego punktu programu parku. Poniższa koncepcja zachowuje dawną tradycję i także przeznacza przestrzeń między pałacem a skarpą na miejsce spotkań i imprez plenerowych. Zmiana formy tarasu pozostaje w gestii projektu architektonicznego.

Obniżenie terenu po wschodniej stronie pałacu, przed skarpą z kolumnadą,  w powojennej tradycji przyjęło funkcję letniego teatru. Odbywają się tu koncerty, możliwe będą także kameralne przedstawienia teatralne. Obecnie jest tu ustawiana przenośna scena  i organizowana doraźnie widownia. Funkcje kameralnego teatru należy zachować w dotychczasowej formie bez urządzeń stałych.  W czasie, gdy nie odbywają się koncerty urządzenia trwałe teatru psułyby otwartą przestrzeń tego miejsca.

Pozostając w najbliższym otoczeniu pałacu, w niniejszej koncepcji przewiduje się utworzenie nowego tarasu widokowego, który przejmie tę funkcję od miejsca z kolumnadą i głazem. Nowy taras powstanie w najbardziej wysuniętym w kierunku rzeki miejscu skarpy, na „bastionie”, obecnie całkiem utraconym dla kompozycji parku. Dawniej, po wojnie był tu przewidziany skład opału i miejsce na śmietniki. Na terenie są jeszcze, przeznaczone do rozbiórki betonowe fundamenty pod kontenery. Nowoprojektowany taras będzie miał formę nawiązującą do topografii miejsca i wyposażenie, którego charakter będzie nawiązywał do budowli fortyfikacyjnych. Głównym punktem placu będzie postument o wymiarach 2 x 1,5 m o wysokości 80 cm, na którym będzie wystawiona pod szklaną gablotą makieta Bitwy pod Warką z 1656 r. (oznaczona na planie czerwonym prostokątem).

Kolejnym punktem programu, ujętym w tej koncepcji na życzenie Dyrekcji Muzeum jest winnica na stoku skarpy pod nowo projektowanym budynkiem. Nie jest o nowa funkcja tylko przywracana. Winnica w tym miejscu jest uwidoczniona jeszcze na planach założeń do dawnej koncepcji ośrodka w Warce z lat sześćdziesiątych. Wtedy był to obiekt gospodarczy, teraz będzie upamiętniać dawną tradycję.

Pozostając w rejonie pałacu, skarpy i terenu pod skarpą – nowym punktem programu parku będzie ścieżka edukacyjna. Merytorycznie będzie miała dwie tematyki :

historyczną i historii sztuki ogrodowej, którą opracuje Dyrekcja Muzeum

przyrodniczą - jej treść merytoryczna jest przedmiotem odrębnego opracowania przez specjalistę - ornitologa.

Początkiem ścieżki historycznej będzie nowy taras widokowy i makieta Bitwy pod Warką 1656, później ścieżka może prowadzić dwoma trasami – po koronie skarpy lub przed pałacem od strony podjazdu do pomnika Kazimierza Pułaskiego, następne miejsce i zakończenie tematyki historycznej to głaz przed kolumnadą upamiętniający Kazimierza Pułaskiego. Dalej będzie kontynuowana tematyka przyrodnicza. Trasa ścieżki będzie wiodła w bezpiecznej odległości od stromej skarpy, po płaskim terenie możliwym do pokonania także dla wózków osób niepełnosprawnych.

Analiza ukształtowania terenu skarpy wykonana dla znalezienia najlepszego miejsca przeprowadzenia ścieżki edukacyjno-przyrodniczej, z której mogłyby korzystać także osoby niepełnosprawne  ukazała kształty skarp uformowane tak regularnie, że wyłonił się zarys sugerujący istnienie tu kiedyś fortyfikacji. Zarys ten czytelny stał się dzięki współczesnemu opracowaniu geodezyjnemu, które obszar o dużych spadkach przedstawia, jako skarpy techniczne a nie teren określany warstwicami.  Na wcześniejszych mapach geodezyjnych skarpy były rysowane tylko warstwicami ,w uproszczeniu, układ był nieczytelny. Wynik tej analizy jest kolejnym powodem dla podjęcia szczegółowych badań historycznych nad dziejami parku.  Analiza  ukształtowania skarpy wykazała konieczność budowy kładki zakończonej windą, gdyż poprowadzenie po skarpie bezpiecznej trasy dla osób niepełnosprawnych, czyli takiej, na której spadki podłużne nie przekraczają 6% ścieżki - nie jest możliwe. Kładka kończy się w miejscu, w którym winda mogła będzie bezpiecznie sprowadzić użytkowników na teren charakteryzujący się wymaganym sześcioprocentowym spadkiem. Poniższa koncepcja nie obejmuje projektu kładki, wskazuje tylko jej lokalizację. Projekt będzie ujęty odrębnym zadaniem projektowym.

Trasą dla kontynuacji ścieżki edukacyjno przyrodniczej będzie obecnie istniejąca droga ziemna, przebudowana na szerszą, z drewnianymi mostkami wzorowanymi na istniejących dawniej mostkach, z których jeden jest widoczny na zachowanym zdjęciu, oraz nowoprojektowana droga przez las. Przy końcu ścieżki edukacyjnej nad rzeką ustawione będą dwie altany deszczochrony o lekkiej, ażurowej architekturze oraz pomost widokowy w bezpiecznej odległości od rzeki.

Nowym w stosunku do historii parku punktem programu jest  łąka dla odbywającego się dorocznie pikniku historyczno-kulturalnego z okazji Święta Niepodległości Stanów Zjednoczonych AP - 4 Lipca –„Vivat Pułaski”. Dawniej było tu pole uprawne należące do majątku, stanowiące część komponowanego krajobrazu. W czasie koncertu organizowanego w ramach pikniku gromadzi się tutaj 2 do 3 tysięcy osób. W niniejszej koncepcji przewiduje się zachowanie dla tego obszaru wielkiego, wolnego od drzew wnętrza. Dla ściślejszego związania kompozycyjnego tej przestrzeni z dawnym parkiem i przystosowania do nowych potrzeb, przewiduje się poprowadzenie oświetlonej alejki spacerowej.  Obecnie istnieje nowa skrzynka energetyczna, przewiduje się jej ewentualną przebudowę na bardziej estetyczną.

W tej części parku, przy istniejącej trzeciej bramie przewiduje się ewentualną lokalizację budynku parterowego o wymiarach przykładowo 7 x 10m, mieszczącego sanitariaty, szatnię i pokój socjalny. Budynek taki byłby małym zapleczem dla organizowanego tu pikniku. Poniższa koncepcja nie ujmuje projektu tego budynku, wskazuje tylko jego lokalizację i potrzebną wielkość miejsca z ewentualnym placem do jego obsługi.

Ewentualne nawodnienie tego obszaru i dosiewanie specjalnych mieszanek traw wymaga jeszcze obserwacji, jaka będzie kondycja istniejącego tu trawnika w kolejnych sezonach wegetacyjnych, w zależności od zmiennych w ostatnich latach warunków klimatycznych.

Koncepcja gospodarki istniejącym drzewostanem.

Dla odsłonięcia widoków, wnętrz parkowych i elementów strukturalnych  parku, które tworzy stary drzewostan, konieczne jest karczowanie drzew młodych i starszych, które pojawiły się w wyniku samosiewu na skutek zaniedbań w pielęgnacji parku w okresie powojennym. Gatunki takie jak robinia i kasztanowiec będą wycinane w pierwszej kolejności. One najbardziej zacierają czytelność kompozycji parku. Jednocześnie gatunki te kiedyś podstawowe drzewa ozdobne, obecnie są uznane za  zbyt ekspansywne w środowisku przyrodniczym.  Ich nadmierny udział w drzewostanach powinien być kontrolowany. Przewiduje się także wycinanie starych 50 - 60 letnich drzew gatunków rodzimych, które wrastają w korony starych drzew. Jednocześnie wyklucza się karczowanie starych drzew ze względów bezpieczeństwa. Należy zachować je do momentu ich śmierci, opracować sposoby ich zabezpieczenia i zabezpieczenia przed zagrożeniami, które one mogą powodować. Konieczne byłoby także usunięcie porastających skarpę przed pałacem i nowoprojektowanym budynkiem  zadrzewień i krzewów w celu przywrócenia właściwych relacji pomiędzy parkiem, pałacem a krajobrazem, a także dla przygotowania miejsca pod odtwarzaną winnicę. Jednak ostateczna decyzja o zakresie karczowań w tych miejscach może być podjęta po wykonaniu badań gruntowych skarpy.  Jednocześnie zaznacza się, że wszystkie karczowania na terenie parku powinny się odbyć metodą obcinania drzew od góry, a nie przewracania, dla uniknięcia zniszczeń innych drzew i runa parkowego.

UWAGA: Karczowanie drzew rosnących na zabytkowym murku przed pałacem, od strony skarpy może odbyć się dopiero po wykonaniu badania archeologicznego murka, według metod opracowanych w jego wyniku i pod nadzorem archeologa. Oczyszczenie murka z pozostałych po karczowaniu korzeni może wykonać tylko zespół archeologów.

Zakres niezbędnych karczowań pokazuje plansza „Koncepcja gospodarki istniejącym drzewostanem” opracowana na podstawie szczegółowej analizy wiekowej i gatunkowej drzewostanu oraz analiz historycznych. Uzupełnieniem planszy jest wykaz inwentaryzacyjny drzew i krzewów. W wykazie zaznaczono kolorem niebieskim robinie rosnące na skarpie przed pałacem, kolorem czerwonym oznaczono drzewa rosnące nad zabytkowym murkiem oraz kolorem żółtym sześć drzew, które zostały wcześniej przeznaczone do usunięcia (Inwentaryzacja 2008), co zostało zaakceptowane przez Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków. Pozostawienie kilku, nawet prawie martwych drzew byłoby zgodne z historyczną manierą sentymentalną w sztuce ogrodowej, dlatego zwracam się z uprzejmą prośbą o ponowne rozpatrzenie tej decyzji i ewentualną zgodę na ich pozostawienie do czasu ich całkowitego obumarcia.

Koncepcja nowych nasadzeń w parku

Projekt nowych nasadzeń w parku powstał w wyniku powyższych analiz. Analiza gatunkowa i wiekowa drzewostanu  wykazała, że główna parkowa aleja wzdłuż drogi „od pól” była wielokrotnie uzupełniana. Obecnie zachowało się w niej 10 drzew powyżej 100 lat i jedno drzewo o charakterze pomnikowym. Są to w większości dęby rosnące w odległości 10 m od obecnej drogi zbudowanej w tej alei. Ślady najstarszej alei, może wielorzędowej, to pnie drzew z dwiema kapliczkami. Kilkanaście młodych świerków posadzanych w rzędzie, blisko drogi nie stanowi uzupełnienia tylko zakłócenie alei. Należy je usunąć. Analiza wiekowa i gatunkowa drzew rosnących w alei wykazała, że podjęto w okresie międzywojennym próby uzupełnienia jej szybko rosnącymi  dębami czerwonymi. Dąb czerwony jest gatunkiem ekspansywnym, zagrażającym środowisku. Przewiduje się obecnie uzupełnienie alei po jednej stronie, tam gdzie są już duże, wolne miejsca i po wycince robinii. Nowe drzewa nie będą tu „wstawiane”  w istniejącą linię gęsto rosnących, starych drzew. Gatunkiem uzupełniającym będzie dąb szypułkowy, drzewa około 20 letnie.

Uzupełnianie istniejących alei: lipowych i grabowej jest nieuzasadnione. Nie ma w nich dużych luk uzasadniających takie nasadzenia. Uzupełnianie alei, których linia jest czytelna, a drzewa rosną dość gęsto jest bezzasadne ze względów kompozycyjnych i niebezpieczne dla istniejących starych drzew, bo  narusza ich system korzeniowy w trakcie dosadzeń.

Istniejącą dawniej na granicy z obecną zabudową jednorodzinną aleję - prawdopodobnie topolową  zastąpi - tam gdzie jest to możliwe, rząd lip odsunięty od ogrodzenia na odległość 8m, aby nie zacieniać sąsiednich działek.

W opisie prof. G. Ciołka wzmiankowane są rosnące w parku platany, nie ma jednak wskazania miejsc, w których rosły. W koncepcji przewiduje się posadzenie rzędu platanów, drzew alejowych, nie mniej niż piętnastoletnich przy odtwarzanej drodze od pałacu do gospodarstwa w północno-wschodnim narożniku parku. Obecnie możliwe jest posadzenie tylko jednego rzędu drzew, aby nie zasłaniać rosnącego tam starego, pomnikowego jesionu oraz starej alei lipowej.

Przewiduje się dosadzenia pojedynczych, soliterowych okazów drzew w miejscach gdzie uprzednio rosły. Będą to: klon przy wjeździe do parku od strony Warki i akacja przed dawną oficyną. Drzewa te będą posadzone dokładnie w dawnych miejscach. Robinia będzie innego gatunku, dawniej była to robinia akacjowa, teraz robinia lepka odmiany Hartiwga (robinia viscosa var.hartwigi) drzewo o różowych kwiatach powtarzających kwitnienie przez cały sezon wegetacyjny.

Na starych zdjęciach widać rosnące przed pałacem katalpy. Obecnie posadzenie ich w tym miejscu nie jest możliwe z powodu zmiany układu dróg przed pałacem, przy budowie pomnika Kazimierza Pułaskiego. Katalpy będą posadzone przed pałacem od strony wjazdu.

W dwóch wnętrzach parkowych będą posadzone: po jednym - dorosłe drzewa odpowiednio - wejmutki (Pinus strobus) i świerka odm. wężowej ( Picea bies „Virgata”). Jest to atrakcyjna odmiana, niewymieniana jednak w opisie ewidencji. Opis wzmiankuje istnienie w parku licznych odmian  świerka.  Proponowane tu drzewa rosną w pobliżu drzew wykazanych w ewidencji parku. Z uwagi na starodrzew parkowy i dla jego dobrej ekspozycji niecelowe byłoby wprowadzanie od nowa bogatej kolekcji odmian świerków (nie wiemy gdzie i jakie drzewa rosły). Przypadkowe i z konieczności młode (nawet duże okazy) drzewa zakłóciłyby poważnie zabytkowy układ parku. Świerk odm. wężowej będzie symbolicznym nawiązaniem do dawnych nasadzeń.

We wnętrzu parkowym, w rejonie kręgu kasztanowców, proponuje się posadzenie trzech modrzewi , w dużych odstępach, pozwalających drzewom na swobodny rozwój. Trzy modrzewie w miejscu projektowanej sceny letniej, przy skarpie, rosą w bardzo złym miejscu. Zasłaniają kolumnadę i rosną zbyt gęsto.

W poniższej koncepcji przewiduje się nasadzenia róż parkowych, rabatowych i okrywowych, o różnej wysokości, w reprezentacyjnym wnętrzu przed pałacem, w swobodnym układzie podkreślającym jego „zielone ściany”. Tłem dla róż będą posadzone w układzie stopniującym wysokość: niskie, średnie i wysokie krzewy parkowe. Krzewy te powinny nawiązywać do historycznych odmian z przełomu XIX i XX wieku, pochodzących z okresu międzywojennego lub współczesnych w charakterze nawiązującym do odmian dawnych. Przede wszystkim powinny to być niskie jaśminowce i żylistki, różne biało-kwitnące tawuły. Jednocześnie wyklucza się sadzenie popularnych obecnie w miastach: tawuły japońskiej oraz pięciornika krzewiastego. W cieniu powinny to być cisy odmiany płożącej i innych niskich odmian. Wyklucza się odmiany cisa silnie rosnące i rozłożyste. Z wysokich krzewów należy wybierać lilaki, jaśminowce, a także  wymieniony w ewidencji dereń jadalny. Skomponowanie swobodnego układu krzewów przewiduje się na trawniku przed i pod drzewami, we wnętrzu parkowym przed pałacem według oznaczeń na rysunku koncepcji. Po stronie przeciwnej przewiduje się założenie tradycyjnego układu prostokątnych rabat z róż, także z różami sztamowymi i małymi krzewami o pokroju kulistym w układzie rytmicznym. Przewiduje się także założenie mieszanych rabat z niskich krzewów, róż i bylin uzupełnianych roślinami rocznymi przy pałacu i na tarasie widokowym, zgodnie z planszą koncepcji. Na osi bocznej pałacu od strony pałacu przewiduje się założenie klombu z roślin rocznych. Centralne miejsce na podjeździe zajmuje klomb o średnicy 7 m na typowo ukształtowanym podłożu. Będzie to pamiątka po dwóch klombach, które są widoczne na starym zdjęciu i planie. Klomb z roślin rocznych i róż, w środku canny, jednak koniecznie niskich i średnich odmian.

W projekcie przewiduje się założenie trawnika gazonowego na reprezentacyjnych powierzchniach przed pałacem oraz wokół pomnika Kazimierza Pułaskiego. Na pozostałym obszarze parku, poza wymienionymi dalej miejscami oraz na rekonstruowanych skarpach, przewiduje się założenie trawnika parkowego. W miejscach silnie zacienionych przez korony drzew proponuje się założenie runa parkowego. Jego skład powinny stanowić rośliny, które pojawią się tu przede wszystkim samoistnie i będą charakterystyczne dla potencjalnie występującego tu zespołu grądu. Możliwe są dosadzenia roślin ozdobnych takich jak barwinek, paprocie. Wyklucza się zadarnienia z ekspansywnych roślin okrywowo-zadarniających, które mogłyby zagrażać naturalnym zbiorowiskom pod skarpą. Przewiduje się pozostawienie części istniejących już na terenie krzewów i podrostu drzew, jako ostoi dla ptaków. Pielęgnacja takich miejsc będzie polegała na niedopuszczaniu do przekroczenia przez pozostawione krzewy wyznaczonej im granicy. Okresowo powinny być wycinane samosiewy drzew starsze niż pięcioletnie. Na terenie położonym pod skarpą wzdłuż drewnianego ogrodzenia w pasie o szerokości 3m oraz wokół altan, mostków, konieczne jest wykaszanie naturalnej roślinności 2 razy do roku.

Wokół istniejących na skarpie zbiorników wodnych wyznacza się strefę porządkowania terenu zgodnie z topografią miejsca. Drzewa tu rosnące powinny mieć prześwietlane korony dla większego doświetlenia. Na skarpach powinno się zostawić tylko część samosiewów drzew. Z powierzchni zajętych przez okresowo pojawiającą się wodę należy usuwać wszelkie samosiewy drzew i opadłe gałęzie. Po takim oczyszczeniu i doświetleniu można tu wprowadzić roślinność błotną. Najbardziej porządna jest wiązówka błotna, kaczeńce, irys żółty. Wyklucza się jakiekolwiek dosadzenia roślin ozdobnych obcych dla naturalnych zbiorowisk roślinnych w Polsce. Na skarpach nad jeziorkami można podjąć próbę sadzenia parzydła leśnego.

Koncepcja dróg parkowych

Koncepcja układu dróg parkowych powstała na podstawie analizy historycznej i analizy współczesnych potrzeb komunikacyjnych w parku. Zasadą koncepcji układu drogowego jest odtworzenie tam, gdzie to jest jeszcze możliwe dróg historycznych i połączenie tej części parku, która była zawsze komponowana z częścią parku, która pierwotnie miała charakter użytkowy.

Odtworzenie dawnego układu dróg parkowych jest możliwe na podstawie zachowanej dokumentacji z 1961 roku. Analiza tego planu pozwala odczytać zachowany układ pierwotnego założenia jeszcze w barokowej formie, sprzed XIX wiecznej przebudowy. O ile sam rysunek dróg na tym planie jest czytelny i możliwy do odtworzenia w części za aleją lipową, o tyle jego odtworzenie przed pałacem jest niemożliwe z powodu utworzenia tu gazonu i ustawienia w parku pomnika Kazimierza Pułaskiego w latach siedemdziesiątych XX wieku. Gazon przed pałacem w swej formie słabo nawiązuje do tradycyjnych owalnych gazonów na podjazdach w XIX wiecznych założeniach ogrodowych. Plac ze swymi wysokimi krawężnikami i betonowym chodnikiem oraz spłaszczoną formą przypomina obecnie plac miejski.

Koncepcja przewiduje skrócenia gazonu, nadanie mu bardziej owalnego kształtu, likwidację wysokich krawężników i betonowego chodnika. Droga od bramy, podjazd i plac przed pomnikiem Kazimierza Pułaskiego będą wykonane z jednego materiału, drobnej kostki kamiennej nieregularnej o wymiarach 4 do 6 cm w kamiennych krawężnikach. Na odcinku przed pałacem musi powstać ściek kamienny odprowadzający wodę. Krawężniki muszą być ustawione tak, aby umożliwić spływ wody na otaczający teren. Nawierzchnia musi być wyniesiona nad otaczający trawnik. Konstrukcja podbudowy nawierzchni musi spełniać kryteria wymagane przepisami dla dróg przeciwpożarowych. Nie przewiduje się wydzielania odrębnego chodnika dla pieszych.

Istniejąca obecnie droga między pałacem a ul. Turystyczną, o nawierzchni  żwirowo-gruntowej ujęta w wysokie krawężniki, zbudowana na wysokim nasypie w dawnej alei „od pól”, będzie przebudowana. Będzie obniżona jej niweleta. Droga ma mieć charakter drogi jezdnej i spełniać warunki przewidziane dla dróg przeciwpożarowych, powinna mieć szerokość 3,5 metra. Nawierzchnia będzie żwirowa np. HanseGrand, ujęta w krawężniki.

Pozostałe drogi w tej części parku zarówno o odtwarzanym przebiegu jak i nowoprojektowane będą drogami pieszymi, żwirowymi w krawężnikach. Ich powierzchnia powinna być wyniesiona nad teren dla odprowadzenia wód opadowych. W miejscach gdzie odtwarzane drogi przechodzą pod koronami starych drzew będzie to nawierzchnia piesza żwirowa np. HanseGrand bez krawężników. Technologia wykonywania nawierzchni tych dróg nie powinna uszkadzać systemu korzeniowego drzew.

Na projektowanym tarasie widokowym przewiduje się nawierzchnię z regularnych płyt z szarego piaskowca. Przed kolumnadą przewiduje się również plac wokół pamiątkowego głazu z nieregularnych płyt z piaskowca.

Przy budynku z sanitariatami, dla którego poniższa koncepcja wskazuje tylko lokalizację, wymagany dla takiego budynku plac manewrowy – dojazdy, parkingi, powinien mieć „zieloną” nawierzchnię.

W leśnej części parku pod skarpą oraz na łagodnych odcinkach skarpy projektuje się piesze drogi gruntowe. Wszystkie piesze drogi gruntowe będą miały szerokość 2,5 m. Na terenie parku pod skarpą jest nieurządzona droga gruntowa. W koncepcji przewiduje się urządzenie jej, jako gruntowej drogi jezdnej w krawężnikach na podbudowie spełniającej wymagania przepisów dla drogi pożarowej o szerokości 3,5 m.

Na granicy parku od strony miasta na drodze tej powinien być ustawiony szlaban. Szlaban nie może zawężać światła przejazdu. Musi otwierać się do pionu albo tak, aby na całej szerokości drogi wolna wysokość wynosiła 4,5m. Ta droga o charakterze przeciwpożarowym będzie zakończona placem z ekopłyty na podbudowie spełniającej wymagania przepisów dla drogi pożarowej.

Dla zabezpieczenia sprawnego dojazdu do drogi przeciwpożarowej urządzonej na terenie parku konieczne jest urządzenie w taki sam sposób drogi przebiegającej przez teren będący własnością gminy, czyli ulicy Spacerowej.

Koncepcja ukształtowania terenu

W koncepcji rewitalizacji parku przewiduje się przywrócenie pałacowi roli dominanty krajobrazowej dla tej okolicy, odsłonięcie widoku ze skarpy na krajobraz pomimo tego, że zaszły w nim niekorzystne zmiany.  Widoczne na planie z 1961 roku tarasy będą odtwarzane zgodnie ze starym rysunkiem. W zależności od ich obecnego stanu, który określi pomiar geodezyjny konieczna będzie ich renowacja lub całkowita odbudowa. Dawny dokładny pomiar pokazany jest na nieaktualnych już planach z 1962 r. w skali 1:200.

Dla zakładanej  przebudowy alei „od pól” potrzebne będą roboty ziemne dla jej łagodnego wpisania w otaczający teren.

Koncepcja małej architektury ogrodowej

W koncepcji przewiduje się ogrodzenie terenu i ustawienie trzech bram. Wszystkie bramy będą miały w świetle 5,1 m szerokości. Projektowane furtki będą miały 1,1 m szerokości. Bramy i furtki będą kute z prętów stalowych średnicy 18 mm przekrój okrągły, kształt bramy według rysunku poglądowego. Pierwsza brama „od miasta” będzie zamocowana na murowanych słupach z cegły tynkowanej z boniowaniem tak jak elewacja pałacu. Przy bramie tej po obu stronach będą furtki. Podstawą do opracowania formy słupów było zdjęcie bramy, która istniała kiedyś w miejscu oddalonym o 45 m od obecnej bramy. Słupy do bramy na podstawie 110 cm, do furtki 90 cm . Druga brama zamykająca aleję „od pól” będzie również na murowanych słupach z jedną furtką. Trzecia brama będzie zamocowana na żeliwnych słupach i będzie miała jedną furtkę.

Park położony nad skarpą i na skarpie będzie ogrodzony następującymi rodzajami ogrodzeń: ogrodzeniem kutym na podmurówce ,wzór przęsła na rysunku poglądowym, ogrodzeniem z siatki z metalowymi słupkami oraz ogrodzeniem z siatki w ramach z kątowników z metalowymi słupkami na podmurówce betonowej według zachowanej dokumentacji z roku 1966. Część położona poniżej skarpy ogrodzona będzie ogrodzeniem drewnianym według rysunku poglądowego. Przęsła ogrodzenia różnej wysokości od 70 cm do 100 cm i z różnym wypełnieniem deskami ułożone rytmicznie według rysunku poglądowego.

Analiza ukształtowania skarpy wykazała konieczność budowy balustrady wzdłuż całej trasy ścieżki na skarpie dla zapewnienia bezpiecznego korzystania z niej. Będzie to balustrada drewniana z bocznymi przyporami w rytmicznych odstępach. Wysokość barierki 1,2m, długość przęsła 1,7m,wykonane z belek drewnianych, kwadratowych. Wzór nawiązujący do budowli fortyfikacyjnych, według rysunku poglądowego.

Na skarpie przewiduje się trzy ciągi schodów drewnianych. Pierwszy od kręgu kasztanowców w dół skarpy, drugi w miejscu obecnego zejścia do kapliczki z figurą Matki Bożej, trzeci w miejscu, w którym istniały schody sprowadzające w dół skarpy od kolumnady. Schody będą miały poręcze jak przęsła barierki prowadzonej po skarpie, zamontowane będą na palach nad skarpą. Dla ich budowy nie trzeba będzie wykonywać prac niwelacyjnych. Schody będą „nałożone” na skarpę. Przy kapliczce będzie „nałożony” na skarpę niewielki pomost umożliwiający bezpieczne dojście do niej ustawiony na palach o przekroju okrągłym 20 cm.

W części leśnej będą dwa mostki z barierkami o wzorze jak powyżej, prowadzone po łagodnych łukach ze spadkiem do 6%.

W rejonie kolumnady są teraz trzy ciągi schodów  betonowych. Wszystkie są zniszczone,  zagrażają bezpieczeństwu użytkowników parku. W ich miejscu przewiduje się budowę schodów prowadzonych po terenie z prostokątnych pyt z szarego piaskowca.

Na tarasie widokowym przewiduje się budowę dwóch ciągów schodów, jeden 3 stopnie – szerokość schodów 2,5 , drugi ciąg o wachlarzowym układzie i nieregularnej szerokości, wykonane z regularnych w kształcie płyt z piaskowca.

Przewiduje się rekonstrukcję istniejącego przed pałacem zabytkowego muru oporowego wraz z balustradą z tralek. Wysokość balustrady 1,1 m. Sposób rekonstrukcji należy opracować po uprzednim wykonaniu badania archeologicznego.

Przy kapliczce Matki Bożej na skarpie przewiduje się wykonanie murów oporowych z kamieni polnych wysokości do 1,5 m. Warunkiem wykonania tych murów jest uprzednio przeprowadzone badanie archeologiczne, które określi wytyczne do ich budowy.

Na projektowanym tarasie widokowym istniejąca różnica terenu będzie ujęta dwoma murami oporowymi z cegły klinkierowej. Murki będą miały następujące wysokości, położony bliżej skarpy ujmujący geometryczny kwietnik 70 cm, murek za drogą 100 cm .

Koncepcja oświetlenia parku

Przewiduje się oświetlenie parku latarniami dwojakiego rodzaju. Droga od bramy do pałacu i przed pałacem, a także aleja będą miały oświetlenie 13 lampami o podwójnych ramionach, układ ramion w dół na słupach wysokości 3,5m. Oprawy będą miały charakter stylowy, klosze białe.

Oświetlenie lampami pojedynczymi przewidziane jest dla drogi biegnącej od tarasu widokowego wzdłuż skarpy do kręgu kasztanowców, dalej wzdłuż ścieżki prowadzonej przez polanę, łąkę do włączenia jej w drogę z granitowej kostki. Pojedyncze lampy pojawią się także wzdłuż drogi prowadzącej do kolumnady. Przewiduje się ustawienie 34 sztuk lamp stylowych na słupach o wysokości 3 m, oprawy skierowane do góry klosze białe.

Przewiduje się oświetlenie reflektorami następujących obiektów: pomnika Kazimierza Pułaskiego z dwóch punktów (reflektory na słupach),elewacji pałacu od strony skarpy ( reflektory umocowane u podstawy balustrady tarasu), głazu pamiątkowego z jednego punktu, kolumnady z jednego punktu i pięciu drzew.

Koncepcja nawodnienia parku

Przewiduje się założenie nawodnienia dla obszarów trawnika gazonowego, nowozakładanego trawnika w narożniku miedzy alejami lipowymi oraz ewentualnie pola dorocznego festynu. Nawadnianie trawy przy pomocy zraszaczy. Przewiduje się też nawadnianie rabat róż, klombów i rabat bylinowych, jednak tu zabronione jest użycie zraszaczy. Nawodnienie tych miejsc może być tylko w systemie doprowadzającym wodę bezpośrednio do gruntu. Przewiduje się także założenie nawodnienia dla całego obszaru projektowanej winnicy.

Projekt zakłada ustawienie sześciu poidełek dla ptaków urządzonych, jako małe fontanny. Projekt poidełek musi spełniać wymogi bezpieczeństwa dla małych i średnich ptaków.

Wyposażenie parku

W parku przewiduję się ustawienie przynajmniej 22 sztuk ławek przenośnych, drewnianych z żeliwnymi elementami konstrukcyjnymi na terenie parku nad skarpą i 10 szt. Ław z bali drewnianych przy ścieżce edukacyjnej pod skarpą oraz 20 szt. Koszy na śmiecie z przykrywami.

Na placyku przed kolumnadą oraz w kręgu kasztanowców i na tarasie widokowym zaprojektowano zamontowanie na stałe długich ław terenowych bez oparć. Ławy będą podkreślać kształt wymienionych placyków. Przy ławkach przewiduje się ustawienie koszy metalowych czarnych z przykrywami zawieszonych na słupkach.

Na terenie pod skarpą przewiduje się postawienie dwóch przenośnych toalet na placyku 3 x 3,5m o nawierzchni żwirowej w krawężnikach i ustawienie tu paneli drewnianych osłaniających placyk z trzech stron.

Pielęgnacja parku.

Do prowadzenia prac pielęgnacyjnych w parku konieczne jest zatrudnienie na stałe architekta krajobrazu o specjalności w zakresie ochrony środowiska. Park podzielony jest naturalnie na część leśną – teren pod skarpą i skarpa oraz część typowo parkową. W obu obszarach konieczny jest inny rodzaj pielęgnacji. W części leśnej ingerencja w istniejącą przyrodę powinna ograniczyć się wyłącznie do usuwania zagrożeń lub zapobiegania im. Jednym z zagrożeń jest pojawianie się w środowisku ekspansywnych roślin obcego pochodzenia. Są to zarówno rośliny powszechnie uznawane za chwasty ( w parku nad skarpą rośnie uciążliwy chwast niecierpek drobnokwiatowy) jak i rośliny zaliczane do, ogrodowych gatunków ozdobnych.  Konieczne jest stałe monitorowanie takich zagrożeń. Konieczne jest również bardzo staranne dobieranie roślin ozdobnych dosadzanych w części parku nad skarpą, sprawdzanie czy nie są one umieszczone na liście gatunków zagrażających naturalnym zbiorowiskom roślinnym. Dotyczy to zarówno roślin zielnych jak i krzewów i drzew. W części parku nad skarpą pielęgnacja powinna być także zróżnicowana. Najbliższe otoczenie pałacu powinno być pielęgnowane bardzo starannie, zaprojektowane tam trawniki gazonowe powinny być koszone co dziesięć dni. Trawniki określane jako parkowe powinny być koszone raz w miesiącu, a trawnik we wnętrzu przy ul. Turystycznej powinien być koszony co sześć tygodni, częściej można kosić tylko jego wybrane według potrzeb fragmenty. Łąka w zachodniej części parku, powinna być koszona raz w roku po 15 sierpnia. W parku nad skarpą pozostawia się fragmenty naturalnie pojawiającego się podszytu. Powinien on być na bieżąco modyfikowany. Należy usuwać z niego siewki drzew starsze niż czteroletnie oraz pozostawiać samoistnie pojawiające się rośliny występujące w  naturalnych zbiorowisk roślinnych charakterystycznych dla tego trenu. Pożądana jest też reintrodukcja takich gatunków.

Propozycja etapowania prac przy realizacji rewitalizacji parku.

Z uwagi na koszt całego zadania i szeroki zakres prac w tym prac przygotowawczych przewiduje się realizację etapami i stosownie do posiadanych przez inwestora środków. Propozycję podziału zadania na dwa etapy przedstawiono na dołączonych rysunkach. Możliwy jest również inny podział w zależności od potrzeb i możliwości inwestora.

W etapie pierwszym realizacji rewitalizacji parku przewiduje się:

-  Wykonanie prac  przedprojektowych wymienionych w opisie jako koniecznych działań będących warunkiem realizacji inwestycji. Będą to: badania archeologiczne, operat wodno-prawny, pomiary geodezyjne, badania fitosocjologiczne oraz badania gruntowe skarpy.

-  Budowę nowego ogrodzenia parku w miejscach gdzie go brakuje obecnie i gdzie ogrodzenie istniejące jest zniszczone. Będzie to ogrodzenie metalowe – kute wys. 2,25m, przęsła na żeliwnych słupach, na podmurówce murowanej, tynkowanej w miejscu od ul. Pułaskiego wzdłuż granicy nowej lokalizacji dla budynku Centrum Edukacyjnego do krawędzi skarpy. W dół po skarpie, według obecnej granicy parku będzie ogrodzenie z siatki w ramach na podmurówce. Takie samo ogrodzenie będzie wzdłuż wschodniej granicy parku na skarpie, gdzie już obecnie istnieje takie ogrodzenie, lecz jest zniszczone. Nad skarpą, na odcinku od jej korony do gospodarstwa wydzielonego z parku będzie ogrodzenie z siatki metalowej. Pod skarpą ogrodzenie drewniane i również drewniane ogrodzenie placyku przewidzianego na ustawienie przenośnych toalet.

-  Budowę trzech nowych bram w miejscach gdzie obecnie są proste bramy metalowe, zniszczone.

-  Założenie szlabanu na drodze przeciwpożarowej nad rzeką.

W zakresie dróg parkowych przewiduje się w pierwszym etapie:

-  przebudowę żwirowej drogi – przedłużenia ul. Pułaskiego i podjazdu przed pałacem, zamiana żwiru na kostkę granitową,

-  przebudowę drogi w alei między pałacem a ul. Turystyczną, obniżenie niwelety drogi i zmiana ukształtowania terenu wokół niej, zmiana nawierzchni na HanseGrand, nawierzchnia jezdna,

-  przebudowę  drogi biegnącej wzdłuż skarpy, nawierzchnia piesza HanseGrand w obrzeżach,

-  przebudowę istniejących ścieżek parkowych, nawierzchnia żwirowa w obrzeżach,

-  budowę nowej ścieżki parkowej o żwirowej nawierzchni w obrzeżach w północnej części parku,

-  przebudowę istniejącej drogi ziemnej nad rzeką, na drogę o konstrukcji spełniającej wymagania dla dróg przeciwpożarowych, o nawierzchni jezdnej w krawężnikach oraz budowę placu manewrowego dla samochodu strażackiego przy tej drodze, nawierzchnia z płyt betonowych, ażurowych,

-  przebudowę ścieżki biegnącej od skarpy w kierunku rzeki, poszerzenie, nawierzchnia gruntowa w obrzeżach (ścieżka edukacyjno-przyrodnicza),

-  przebudowę istniejących schodów betonowych w rejonie kolumnady, nowa nawierzchnia z regularnych płyt z piaskowca,

-  budowę nowej nawierzchni wokół głazu upamiętniającego Kazimierza Pułaskiego przy kolumnadzie, nawierzchnia z nieregularnych płyt z piaskowca.

W zakresie architektury ogrodowej w pierwszym etapie przewiduje się:

-  budowę balustrady drewnianej na skarpie, wzdłuż drogi, na odcinku od pomnikowego kasztanowca rosnącego przy pałacu do zakrętu drogi na dole skarpy,

-  budowę kamiennego muru oporowego zabezpieczającego kapliczkę,

-  budowę mostka drewnianego z poręczami nad starorzeczem,

-  budowę okrągłej, drewnianej altany z bali na terenie pod skarpą,

-  budowę drewnianego pomostu widokowego nad rzeką,

-  budowę drewnianych schodów z poręczami, drewnianego tarasu z balustradą przy kapliczce.

Ponadto w pierwszym etapie przewiduje się przebudowę istniejącego oświetlenia parkowego i założenie oświetlenia  przy nowej drodze w północnej części parku, oraz nowe oświetlenie dwoma reflektorami pomnika Kazimierza Pułaskiego.

W etapie pierwszym przewiduje się także  budowę instalacji nawadniającej trawniki i nasadzenia bylin, rabat różanych i z roślin rocznych w najbliższym otoczeniu pałacu. Instalacja składać się będzie ze stacji pomiarowej i układu podnoszenia ciśnienia oraz sieci nawadniającej.

W zakresie zieleni parkowej w pierwszym etapie przewiduje się :

-  dosadzenia ośmiu starszych drzew alejowych w alei między ul. Turystyczną a pałacem oraz przy wjeździe do pałacu: czterech surmii (catalpa), klonu pospolitego bliżej wejścia oraz robinii lepkiej (R.wiscoza).

-  sadzenie krzewów wysokich, średnich i niskich,

-  zakładanie runa parkowego, rabat kwiatowych, klombów i różanek w najbliższym otoczeniu pałacu,

-  zakładanie  nowego trawnika gazonowego na powierzchniach wokół pałacu i pomnika Kazimierza Pułaskiego,

-  zakładanie  nowego trawnika parkowego na powierzchniach wzdłuż alei od ul. Turystycznej, w miejscach po karczowaniu zakrzewień i wokół nowobudowanej drogi w północnej części parku,

-  renowację trawnika istniejącego poprzez aerację i dosiewanie trawy w miejscach najbardziej zniszczonych w wyniku budowy obiektów I-go etapu.

W zakresie wyposażenia parku w pierwszym etapie przewiduje się:

-  ustawienie ławek parkowych z oparciem, siedzisko i oparcie drewniane na żeliwnej, stylowej konstrukcji 15 szt. w części parku nad skarpą oraz ławy drewniane z bali w części leśnej parku w ilości 10 szt.

-  ustawienie 20 koszy na śmiecie na słupkach z przykrywami,

-  ustawienie sześciu tablic informacyjnych na ścieżce edukacyjno – przyrodniczej.

W ramach prac projektowych wykonywanych w pierwszym etapie dla powyższych zadań i obiektów konieczne jest również wykonanie ekspertyzy stanu zdrowotnego starych drzew parkowych i projektu ich leczenia. W poniższym zestawieniu kosztów nie ujęto cięć sanitarnych, korygujących korony drzew i leczenia drzew,  ponieważ przed wykonaniem ekspertyzy i projektu nie jest możliwe określenie kosztu tych prac, ponadto część prostszych prac zostanie wykonana we własnym zakresie przez Inwestora.

Przed przystąpieniem do budowy projektowanych elementów zagospodarowania parku konieczne będzie wykonanie prac rozbiórkowych. W poniższym zestawieniu kosztów ujęto tylko rozbiórkę żwirowej drogi jezdnej i parkingu oraz dróg pieszych gruntowo-żwirowych,  ponieważ będą one zlecone zewnętrznym firmom. Pozostałe prace zostaną wykonane przez Inwestora we własnym zakresie.

W kosztach pierwszego etapu ujęto karczowanie 67 większych drzew, ponieważ pracę tę wykona zewnętrzna firma. Policzono koszt bez wywozu drewna, które pozostanie do zagospodarowania we własnym zakresie przez tę firmę lub Inwestora. Pozostałe, niezbędne karczowania drzew mniejszych i zakrzewień wykona Inwestor we własnym zakresie.

W poniższym zestawieniu kosztów nie ujęto także przecinek i modyfikacji istniejącego, pozostawianego podszytu, ponieważ praca ta będzie wykonana we własnym zakresie przez Inwestora.

W poniższym zestawieniu kosztów nie ujęto również prac pielęgnacyjnych parku, ponieważ będą one wykonywane we własnym zakresie przez pracowników Muzeum.

Wielkości prac  podano  w szacunkowym zestawieniu kosztów realizacji inwestycji dla etapu pierwszego.

W drugim etapie realizacji rewitalizacji parku przewiduje się:

-  wymianę istniejącego ogrodzenia z siatki od ul. Turystycznej na ogrodzenie metalowe, kute, na żeliwnych słupach, bez podmurówki,

-  wymianę ogrodzenia z siatki na ogrodzenie jw., ale z podmurówką na granicy parku i prywatnej działki w północno-wschodnim narożniku parku,

-  wymianę starego ogrodzenia z siatki na nowe, jednolite na granicy z prywatnymi działkami w zachodniej części parku.

W zakresie dróg, w etapie drugim przewiduje się:

- budowę nowych, pieszych dróg żwirowych w obrzeżach w części parku nad skarpą – odtworzenie prawdopodobnego układu dróg  z XVIII i XIX w,

-  budowę dróg pieszych, ziemnych w obrzeżach pod skarpą; odcinek od skarpy do starorzecza odtwarzany i nowy od mostka do projektowanej altany

-  budowę placu i dwóch ciągów schodów z regularnych płyt z piaskowca „na bastionie” – miejsce między pałacem a nowoprojektowanym budynkiem.

W zakresie architektury ogrodowej w drugim etapie przewiduje się realizację:

-  dwóch murków oporowych z cegły klinkierowej „na bastionie”,

-  ustawienie postumentu dla makiety Bitwy pod Warką  1656 na placu, „na bastionie”

-  rekonstrukcję zabytkowego murka oporowego z balustradą z tralek, wysokość balustrady 1,1 m ,

- montaż na stałe ławy drewnianej na metalowej konstrukcji wzdłuż jednego z murków, „na bastionie” oraz ław montowanych na stałe, drewnianych na konstrukcji metalowej przy placu wokół głazu upamiętniającego Kazimierza Pułaskiego i w kręgu kasztanowców na skarpie,

-  budowę balustrady drewnianej wokół placu „na bastionie”,

-  budowę schodów drewnianych z małymi tarasami i z poręczami w miejscu załomu skarpy – odtworzenie zejścia ze skarpy i schodów drewnianych z poręczami na ścieżce od kręgu kasztanowców w dół skarpy,

-  budowę drugiego mostka drewnianego,

-  budowę prostokątnej altany-deszczoschronu.

W zakresie wyposażenia parku w drugim etapie przewiduje się dostawienie piętnastu ławek parkowych, takich jak w etapie pierwszym i dziesięciu koszy na śmiecie.

W zakresie ukształtowania terenu w drugim etapie przewiduje się:

-  odtworzenie istniejącego wcześniej  układu tarasów na skarpie pod pałacem,

-  przygotowanie terenu skarpy pod nowoprojektowanym budynkiem muzeum pod winnicę, oba przedsięwzięcia poprzedzą badania gruntowe skarpy wykonane w pierwszym etapie.

W zakresie zieleni parkowej  przewiduje się:

-  dosadzanie drzew alejowych i soliterowych,

-  modyfikację runa parkowego – dosadzenia bylin i krzewów zadarniającyh,

-  wykonane będą także nowe trawniki oraz renowacja istniejących w miejscach zniszczonych w trakcie budowy.

-  założenie winnicy na skarpie pod nowoprojektowanym budynkiem; w kosztach tego przedsięwzięcia nie ujmuje się budowy konstrukcji pod winorośle, ponieważ są one potrzebne dopiero w drugim roku uprawy.

W zakresie gospodarki drzewostanem wykonane będą pozostałe karczowania dużych drzew 34 szt. bez wywozu drewna.

W zakresie oświetlenia parku przewiduje się:

-  uzupełnienie oświetlenia  -  dodanie lamp parkowych w alei między

ul. Turystyczną a pałacem,

-  budowa oświetlenia przy drodze na łące, w zachodniej części parku,

-  budowa oświetlenia przy ścieżkach w rejonie małych stawów nad skarpą; jednak w tym miejscu konieczne będzie skonsultowanie tej budowy z ornitologiem,

-  założenie ośmiu reflektorów dla:  oświetlenia kolumnady, głazu upamiętniającego Kazimierza Pułaskiego i wybranych, starych drzew w parku; jednak  montaż trzech reflektorów we wschodniej części parku, w pobliżu stawów będzie jeszcze konsultowany z ornitologiem.

W zakresie instalacji wodno-kanalizacyjnych w etapie drugim przewiduje się:

-  budowę sześciu poidełek dla ptaków, jako małe fontanny,

-  rozbudowę systemu nawadniającego w parku; nawodnienie trawnika w narożniku między alejami lipowymi, nawodnienie łąki dorocznego pikniku, nawodnienie winnicy.

W etapie drugim etapie przewiduje się ewentualnie budowę parterowego budynku z sanitariatami, szatnią i pokojem socjalnym i odpowiednim placem zaplecza o nawierzchni jezdnej z trawy na wzmocnionym podłożu.

W zakresie prac inżynierskich przewiduje się ewentualnie budowę kładki dla osób niepełnosprawnych i windy umożliwiających bezpieczne zejście ze skarpy na dolną część parku.

Wielkości prac są podane w szacunkowym zestawieniu kosztów realizacji inwestycji dla etapu drugiego.

Powyższy podział jest propozycją etapowania prac realizacji rewitalizacji parku. Możliwy jest także inny podział stosownie do możliwości i potrzeb inwestora.

Proponuje się wydzierżawienie winnicy hodowcom winorośli dla upraw  na przykład eksperymentalnych czy też nowych lub dawnych odmian winorośli. Rodzaj upraw powinien być zawsze konsultowany z Muzeum, nie powinny to być uprawy wyłącznie produkcyjne.

Kolejność prac przy realizacji inwestycji.

Prace realizacyjne rewitalizacji parku powinny być zlecane różnym firmom specjalizującym się w wykonawstwie poszczególnych robót  branżowych ze względu na duży zakres prac i ich różnorodność.

Konieczne jest wykonanie w pierwszej kolejności wymienionych powyżej, w opisie prac przedprojektowych. Pomiary geodezyjne mogą być podzielone, ponieważ są związane ściśle z projektowanymi obiektami.

Badania fitosocjologiczne powinny być wykonane w dwóch etapach, na wiosnę dla określenia gatunków roślin, których części nadziemne zanikają w ciągu lata i w pełni sezonu wegetacyjnego.

Jako pierwsze powinny być wykonane prace instalacyjne z przewidzeniem możliwości rozbudowy sieci elektrycznych, wodociągowych i kanalizacyjnych.

Dla budowy studni pomiarowej i układu podnoszenia ciśnienia należy wybrać taką lokalizację, aby można było podłączyć do nich także sieci nawadniające przewidziane w drugim etapie  realizacji rewitalizacji parku. Sieci nawadniające zawsze wykonywane są dwuetapowo,  po pierwsze linie doprowadzające wodę, przed wyrównaniem terenu. Układanie sekcji zraszaczy dla trawników wykonuje się po zasadniczym wyrównaniu terenu, natomiast układanie linii kroplujących dla podlewania rabat i roślin zadarniających należy wykonać po posadzeniu roślin.

Następnie należy wykonywać sukcesywnie prace budowlane, wycinkę przewidzianych do usunięcia drzew oraz posadzić osiem dużych drzew alejowych uzupełniających aleję między pałacem a ul. Turystyczną, przed przebudową drogi w tym miejscu, ponieważ ich posadzenie będzie wymagało użycia ciężkiego, specjalistycznego sprzętu.

Wykonanie ogrodzeń przewidzianych w pierwszym etapie realizacji można podzielić na wykonanie ogrodzenia drewnianego pod skarpą niezależnie od ogrodzeń metalowych zaprojektowanych w części górnej parku. Nowe bramy powinny być wykonane po skończeniu zasadniczych  prac budowlanych.

Po wykonaniu prac instalacyjnych i budowlanych, w tym dróg, powinno się wykonać prace ogrodnicze – dosadzenia roślin. Duże drzewa powinny być sadzone w pierwszej kolejności, jako ostatnie powinny być wykonywane trawniki. Należy zlecić oddzielnie wykonanie projektu techniczno-wykonawczego dla rabat bylinowych, rabat różanych i klombów przed pałacem.