## UMOWA  Nr...   / 2011                  Załącznik Nr 7 do SIWZ

(projekt)

Zawarta w dniu .....2011 r. pomiędzy :

# Powiatowym Zarządem Dróg w Grójcu

# 05-600 Grójec Al. Niepodległości  zwanym dalej

„Zamawiającym „  reprezentowanym  przez

a firmą

……………………………………………………………………………………………

#### NIP ……………………………… 		REGON ......................................

zwanym dalej ,,Wykonawcą”, reprezentowanym przez:

- …………………………………………………………………………………….

W wyniku przeprowadzonego postępowania przetargowego w trybie przetargu nieograniczonego zgodnie z ustawą z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo Zamówień Publicznych (tekst jednolity z 2010 r. Dz.U. Nr 113 poz. 759), nr sprawy: …………………………………., została zawarta umowa o następującej treści:

§ 1

## Zamawiający zleca , a Wykonawca przyjmuje do wykonania zadanie : Wykonanie naprawy nawierzchni  bitumicznych dróg powiatowych przy użyciu emulsji asfaltowej i grysów   na terenie  powiatu grójeckiego obejmującym gminy:  Belsk Duży, Chynów, Grójec,  Jasieniec, Warka

A/ naprawa płytkich uszkodzeń pokrowca bitumicznego do 2 cm

Przewidywany zakres robót   3.000 m2

B/ naprawa średnich uszkodzeń pokrowca bitumicznego powyżej  2 cm

(Przewidywany zakres robót   6.000 m2

C/ naprawa głębokich uszkodzeń o naruszonej warstwie podbudowy

Przewidywany zakres robót   3.500 m2

Ogółem przewidywany zakres robót  12.500 m2.

W.w zakresy są wielkością przewidywaną. Ostateczna ilość zostanie ustalona w trakcie przekazania placu budowy i odbiorów.

.

§ 2

Wykonawca zobowiązuje się wykonać roboty z zachowaniem należytej staranności, zasad bezpieczeństwa, dobrej jakości, właściwej organizacji pracy, zasad wiedzy technicznej, odpowiadających najnowszym wydaniom Polskich Norm, specyfikacji technicznych oraz przepisów prawa zgodnie z dokumentacją przetargową, zaleceniami Zamawiającego na warunkach ustalonych niniejszą umową.

§ 3.

- Do współpracy z Wykonawcą i do pełnienia funkcji inspektora nadzoru strony zamawiającego upoważniony jest:..................................................................................

- Wykonawca ustanawia :

  - kierownika budowy w osobie

...............................................nr uprawnień............................................................

§  4

# Realizacja przedmiotu umowy będzie się odbywała:

# Rozpoczęcie   01.04.2011 r. (jeżeli zostaną spełnione warunki SST pkt.5.2)  :  80% zakresu do dnia 30 czerwca 2011 roku; 20% zakresu do dnia 31 sierpnia 2011 r.

Wykonawca prowadzi roboty minimum dwoma brygadami roboczymi .

§  5

Ceny jednostkowe naprawy nawierzchni  bitumicznych dróg powiatowych przy użyciu emulsji asfaltowej i grysów   i przewidywana wartość robót :

a/ naprawa płytkich uszkodzeń pokrowca bitumicznego do 2 cm

b/ naprawa średnich uszkodzeń pokrowca bitumicznego powyżej 2 cm

c/ naprawa głębokich uszkodzeń o naruszonej warstwie podbudowy

Razem  przewidywana wartość robót netto

Podatek VAT 22%

Razem  przewidywana wartość robót brutto

Ostateczna wartość wynagrodzenia za wykonanie przedmiotu umowy równa się sumie iloczynów cen jednostkowych i odebranej przez Zamawiającego ilości remontów.

W przypadku  zwiększenia zakresu robót  - różnica pomiędzy przewidywaną wartością wynagrodzenia umownego (wynika to z przewidywanej ilości robót) , a ostateczną (wynika to z odbiorów)  Zamawiający dopłaci Wykonawcy kwotę za roboty  o które został zwiększony zakres.

W przypadku  zmniejszenia zakresu robót z umowy  Wykonawca nie nabywa prawa do jakichkolwiek roszczeń w stosunku do Zamawiającego.

§  6

1.Przed przystąpieniem do robót Wykonawca przedstawi do zatwierdzenia uzgodniony z organem zarządzającym ruchem projekt organizacji ruchu i zabezpieczenia robót   w okresie trwania robót. W zależności od  potrzeb i postępu robót projekt organizacji ruchu powinien być  aktualizowany przez Wykonawcę na bieżąco.

2. Wykonawca jest zobowiązany do utrzymania ruchu publicznego na istniejącej drodze, na której prowadzone są roboty, aż do zakończenia i odbioru ostatecznego robót.

- W czasie wykonywania robót Wykonawca dostarczy, zainstaluje  i będzie obsługiwał wymagane znaki drogowe i elementy  zabezpieczenia ruchu zapewniając   w   ten   sposób  bezpieczeństwo ruchu pojazdów i pieszych.

- W przypadku zastosowania ruchu jednokierunkowego,  wahadłowego, Wykonawca powinien zapewnić odpowiednią liczbę osób z  chorągiewkami lub tymczasową sygnalizację świetlną do kierowania ruchem.

- Utrzymanie ruchu publicznego nie  podlega odrębnej zapłacie i przyjmuje się,   że jest włączone w  cenę.

§  7

Strony ustanawiają odpowiedzialność za niewykonanie lub nienależyte wykonanie zobowiązań umownych w formie kar umownych w następujących wypadkach i wysokościach

1. Wykonawca płaci Zamawiającemu kary umowne :

a/ za zwłokę w wykonaniu przedmiotu umowy w stosunku do harmonogramu

w wysokości 5% wartości robót na obiekcie za każdy dzień zwłoki

b/ za zwłokę w usunięciu wad stwierdzonych przy odbiorze lub w okresie rękojmi, za wady

w wysokości 6% wartości wadliwie wykonanych robót za każdy dzień zwłoki, liczonej od

dnia wyznaczonego na usunięcie wad

c/ z tytułu odstąpienia od umowy z przyczyn zależnych od  Wykonawcy – w wysokości 10%

wartości robót przewidywanych do wykonania umową

e/ za niewypełnienie przygotowanych w danym dniu ubytków w nawierzchni w wysokości

100% wartości niewykonanego remontu.

2. Zamawiający płaci Wykonawcy kary umowne :

a/ z tytułu odstąpienia od umowy z przyczyn niezależnych od Wykonawcy – w wysokości

10% wartości robót przewidywanych do wykonania umową

b/ za zwłokę w zapłacie faktury w wysokości ustawowej dla płatności nieterminowych.

Wysokość odsetek od płatności nieterminowych publikowane są w organie rządowym

„Dziennik Ustaw”.

§  8

Zamawiający odbiera roboty od Wykonawcy na podstawie warunków Szczegółowej Specyfikacji Technicznej .Odbiór końcowy nastąpi po wykonaniu wszystkich elementów robót będących przedmiotem umowy i spełniających warunki określone w Szczegółowej Specyfikacji Technicznej .

Wykonawca udziela Zamawiającemu gwarancji na przedmiot umowy. Termin gwarancji wynosi 12 miesięcy od daty odbioru przez Zamawiającego. Strony ustalają okres rękojmi na 12 miesięcy liczone od daty odbioru końcowego.

§  9

Rozliczenie Wykonawcy będzie się odbywało fakturami częściowymi wystawionymi na podstawie protokołów częściowych , /przedmiotem odbioru częściowego mogą być wyłącznie zakończone elementy -  pełne ciągi drogowe  /.Końcowe rozliczenie nastąpi fakturą końcową po zakończeniu całości robót stanowiących       przedmiot umowy i ich odbiorze. Faktury będą wystawiane przez Wykonawcę nie później niż 7 dni od terminu odbioru   robót. Termin zapłaty faktur ustala się na :

do 60 dni od daty dostarczenia przez Wykonawcę   dokumentów rozliczeniowych .

§  10

W sprawach nie uregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie przepisy K.C.

§  11

Integralną częścią umowy są Dokumenty Przetargowe :

- -  Specyfikacja istotnych warunków zamówienia

- -  Oferta

- -  Szczegółowe Specyfikacje Techniczne

§  12

Umowę sporządzono w dwóch egzemplarzach  po 1 egzemplarzu dla każdej ze stron.

### WYKONAWCA                                                                ZAMAWIAJĄCY