Załącznik nr 3

Projekt               UMOWA O ROBOTY BUDOWLANE

W dniu .............................. w  Grójcu pomiędzy:

Starostwem Powiatowym w Grójcu   
zwanym dalej Zamawiającym, posiadającym  NIP 797-15-85-521

REGON 670 222 820  , reprezentowanym przez: Zarząd Powiatu

a/.....................................................................................................................................

b/

a

2.................................................................................................................z siedzibą w .......................................................................................................................................

nr KRS (lub nr wpisu do ewidencji gospodarczej ............................)

zwanym dalej Wykonawcą reprezentowanym przez:

W wyniku przeprowadzonego postępowania w trybie zapytania ofertowego zgodnie z ustawą z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo Zamówień Publicznych  art. 4 pkt. 8  (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r.  poz. 907 z póżn. zm), nr sprawy: PZD.2.272.16.2015 została zawarta umowa

§ 1  Zakres umowy

- Zamawiający zleca, a Wykonawca przyjmuje do wykonania zadanie:

„Wykonanie remontu  drogi powiatowej nr 1698 W Michałów - Niedabyl 
    w miejscowości  Michałów”

w zakresie ujętym w kosztorysie ofertowym,  stanowiącym  integralną część umowy

- Wykonawca zobowiązuje się wykonać roboty z zachowaniem należytej staranności, zasad bezpieczeństwa, dobrej jakości, właściwej organizacji pracy, zasad wiedzy technicznej, odpowiadających najnowszym wydaniom Polskich Norm, specyfikacji technicznych oraz przepisów prawa zgodnie z dokumentacją, zaleceniami Zamawiającego na warunkach ustalonych niniejszą umową.

§  2  Termin realizacji umowy

- Przekazanie Wykonawcy terenu budowy nastąpi na podstawie protokółu podpisanego przez  kierownika budowy i upoważnionego przedstawiciela Zamawiającego, w terminie  do 4 dni roboczych od daty podpisania umowy.

- Strony ustalają terminy realizacji:

zakończenie przedmiotu umowy i zgłoszenie przez Wykonawcę gotowości do odbioru  
      końcowego nastąpi do dnia:  15 grudnia  2015 r.

3.  Termin zakończenia robót może być przedłużony w formie aneksu  wskutek:

- wystąpienia zdarzeń siły wyższej;

- wstrzymania robót przez Zamawiającego albo przerw w wykonywaniu robót powstałych na skutek okoliczności, za które ponosi odpowiedzialność Zamawiający,

4.  Po  przekroczeniu terminu umownego wykonania robót Wykonawcy nie przysługuje   prawo do odstąpienia od wykonania przedmiotu umowy.

§ 3.  Przedstawiciele stron

- Zamawiający powołuje inspektora nadzoru, którym jest  ................................................. Inspektor nadzoru działa w granicach  umocowania określonego przepisami ustawy 
z dnia 7 lipca 1994r. – Prawo Budowlane  (Dz.U. Nr 89, poz 414, z 1995 r. z póź. zmianami).

- Inspektor nadzoru uprawniony jest do wydawania Wykonawcy poleceń związanych 
z jakością i ilością robót, które są niezbędne do prawidłowego oraz zgodnego z umową
wykonania przedmiotu umowy.

- Przedstawicielem Wykonawcy na budowie będzie kierownik budowy  ............................ , działający w granicach umocowania określonego przepisami ustawy z dnia 7 lipca 1994r. – Prawo Budowlane (Dz. U. Nr 89, poz. 414, z 1995r. z póź. zmianami).

§ 4.  Obowiązki  Wykonawcy

Do obowiązków Wykonawcy należy:

- opracowanie, wprowadzenie i utrzymanie na własny koszt czasowej organizacji ruchu,

- zminimalizowanie uciążliwego wpływu prowadzonych prac na otaczające środowisko,

- utrzymanie w należytym porządku zaplecza budowy oraz pasa drogowego na odcinku wykonywanych robót ,

- przerwanie robót na żądanie Zamawiającego oraz zabezpieczenie wykonanych robót przed ich zniszczeniem,

- usuwanie usterek lub niezgodności robót z dokumentacją przetargową wskazanych przez nadzór inwestorski,

- przygotowanie od strony technicznej i udział w odbiorach technicznych częściowych i końcowych robót,

- wykonanie i przekazanie Zamawiającemu roboty wraz z dokumentacją  powykonawczą ,

- uporządkowanie terenu budowy po zakończeniu i odbiorze robót,

- usuwanie  usterek i wad w ramach gwarancji i rękojmi,

- naprawienie na własny koszt i doprowadzenie do stanu poprzedniego, uszkodzeń lub zniszczeń spowodowanych na skutek jego działania.

- wykonanie całości robót określonych niniejszą umową z materiałów własnych Wykonawcy.

§ 5.  Obowiązki Zamawiającego.

Do obowiązków Zamawiającego należy w szczególności:

- nieodpłatne przekazanie terenu budowy,

- zapewnienie nadzoru inwestorskiego,

- odbiór robót lub ich części,

- zapłata umówionego wynagrodzenia za wykonane roboty zgodnie z postanowieniami niniejszej umowy,

- przystąpienie do odbioru końcowego robót.

§  6.   Realizacja  robót .

- Wykonawca zobowiązuje się do stosowania podczas realizacji robót, wyłącznie wyrobów, materiałów oraz urządzeń posiadających aktualne dokumenty dopuszczające do stosowania w budownictwie, zgodnie z przepisami obowiązującymi w tym zakresie.

- Wykonawca ponosi odpowiedzialność za jakość wykonywanych robót oraz zastosowanych materiałów i urządzeń.

- Wykonawca zobowiązuje się do wykonania przedmiotu umowy zgodnie z obowiązującymi przepisami, gwarantując najwyższą jakość robót.

- Wykonawca zobowiązuje się do usuwania z terenu robót wszelkich zbędnych materiałów, odpadów i śmieci oraz niepotrzebnych urządzeń prowizorycznych.

- Zamawiający ma prawo zlecić badanie jakości stosowanych materiałów lub wykonanych elementów robót  niezależnemu laboratorium, na koszt Wykonawcy.

- Po zakończeniu robót Wykonawca uporządkuje i przekaże teren robót Zamawiającemu najpóźniej w dniu odbioru robót w formie protokołu zdawczo – odbiorczego.

§ 7.  Odbiory   robót

- Zamawiający będzie dokonywał następujących odbiorów robót:

- odbiory częściowe, w terminie 3 dni roboczych od daty  pisemnego zgłoszenia gotowości do odbioru przez Wykonawcę i potwierdzeniu przez inspektora nadzoru,

- odbiór końcowy całkowicie zrealizowanych robót w terminie 7 dni roboczych od daty pisemnego powiadomienia Zamawiającego przez Wykonawcę o osiągnięciu gotowości do odbioru potwierdzonego wcześniej przez inspektora nadzoru,

- odbiory pogwarancyjne.

- Gotowość do odbiorów pisemnie zgłasza kierownik budowy , potwierdzenie przez inspektora nadzoru następuje w terminie  dni roboczych.

- Strony ustalają, że przedmiotem końcowego odbioru będzie zakres prac ustalony w § 1 ust. 1 niniejszej umowy

- Wykonawca zobowiązany jest przedstawić Zamawiającemu operat kolaudacyjny - komplet dokumentów pozwalających na ocenę prawidłowego wykonania przedmiotu odbioru, a w szczególności: protokołów technicznych, niezbędne świadectwa dopuszczenia, najpóźniej w dniu zgłoszenia gotowości do odbioru końcowego.

§ 8.  Wartość robót i rozliczenie  robót

- Za wykonane roboty Zamawiający zapłaci Wykonawcy wynagrodzenie  określone w formularzu oferty, stanowiącym integralną część niniejszej umowy ustalone na kwotę :

Netto …………………………… zł

(słownie:...................................................................................................................)

obowiązujący podatek VAT .............. % tj. ..................................................... zł.

Brutto:………………………………………..

Słownie:………………………………………………………..

- Wynagrodzenie zawiera wszystkie przewidywane koszty wszystkich robót ujętych w dokumentacji przetargowej oraz przedmiarach robót wraz z wartością materiałów, zweryfikowanych ze stanem faktycznym drogi, uwzględnia wszystkie roboty wynikające z charakteru przedmiotu zamówienia i konieczne do wykonania kompletnego zamówienia.

- Ceny jednostkowe i ilości robót określone w kosztorysie ofertowym, są niezmienne do końca realizacji zadania.

- Wykonawca wystawi fakturę z datą nie późniejszą niż 7 dni licząc od dnia podpisania protokołu odbioru robót.

- Termin płatności faktury wynosi  do 30 dni od daty wpływu do Starostwa Powiatowego w Grójcu  prawidłowo wystawionej faktury, potwierdzonej przez Inspektora Nadzoru. Za termin zapłaty uznaje się dzień złożenia polecenia przelewu w banku Zamawiającego.

- W razie zwłoki w zapłacie wynagrodzenia przez Zamawiającego, Wykonawcy przysługują odsetki w ustawowej wysokości.

- Za dzień zapłaty wynagrodzenia lub jego części Strony przyjmują datę obciążenia rachunku bankowego Zamawiającego kwotą płatności.

§ 9.  Gwarancja i rękojmia.

  - Wykonawca udziela Zamawiającemu gwarancji na zrealizowany przedmiot umowy na okres 24 miesięcy, licząc od dnia odbioru przedmiotu zamówienia i przekazania do eksploatacji. Termin początku gwarancji zostanie ustalony no podstawie protokołu zdawczo – odbiorczego podpisanego przez upoważnionych przedstawicieli stron umowy.

  - Wykonawca udziela Zamawiającemu rękojmi na zrealizowany przedmiot umowy na okres 24 miesięcy, licząc od dnia odbioru przedmiotu zamówienia i przekazania do eksploatacji. Termin początku rękojmi zostanie ustalony no podstawie protokołu zdawczo – odbiorczego podpisanego przez upoważnionych przedstawicieli stron umowy.

§ 10.  Usuwanie wad i usterek.

- Zgłoszone usterki i wady będą przez Wykonawcę usuwane w terminie siedmiu dni od zgłoszenia.

- Żądając usunięcia stwierdzonych wad, Zamawiający wyznaczy Wykonawcy termin na ich usunięcie. Wykonawca nie może odmówić usunięcia wad bez względu na wysokość związanych z tym kosztów.

- Usunięcie wad musi być stwierdzone protokolarnie. W przypadku nie usunięcia wad w wyznaczonym terminie, Zamawiający usunie wady we własnym zakresie i obciąży Wykonawcę kosztami ich usunięcia.

§  12.   Postanowienia końcowe

1.  Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność cywilno – prawną za poniesione wszelkie 
     szkody wobec osób trzecich powstałych w trakcie wykonania przedmiotu umowy 
     w wyniku działań własnych jak i Podwykonawców.

2.    Wszelkie zmiany niniejszej umowy wymagają formy pisemnej w postaci aneksu pod 
       rygorem nieważności.

3. Wszelkie spory wynikłe na tle wykonania niniejszej umowy będą rozstrzygały 
      Sądy właściwe dla siedziby Zamawiającego.

- Strony ustalają, że w sprawach nie uregulowanych niniejszą umową będą miały zastosowanie przepisy ustawy Prawo Zamówień Publicznych i Kodeksu Cywilnego oraz w sprawach procesowych przepisy Kodeksu Postępowania Cywilnego.

- Załączniki do umowy:

- a)   Projekt wykonawczy

b)   Oferta Wykonawcy ,

- Niniejsza umowa została sporządzona w dwóch egzemplarzach, jeden dla Wykonawcy, jeden dla  Zamawiającego.

### WYKONAWCA			            	ZAMAWIAJĄCY